ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕВЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

 на территории Кулевчинского сельского поселения

 Варненского муниципального района на 2018-2022 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кулевчинского сельского поселения Варненского муниципального района на 2018-2022 годы».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Кулевчинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

Глава Кулевчинского сельского поселения В.В.Мельников

Утвержден постановлением администрации Кулевчинского сельского поселения Варненского муниципального района

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Кулевчинского сельского поселения Варненского муниципального района на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Варненского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Кулевчинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | определение основных целевых индикаторов и показателей программы, создание условий и механизмов стимулирования их достижения, стимулирование реализации проектов в области благоустройства за счет применения предусмотренных законодательством экономических механизмов |
| Основные цели программы | повышение уровня благоустройства населенного пункта |
| Основные задачи программы | создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Кулевчинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных общественных территорий; - доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства сельского поселения.- доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | общий объем финансового обеспечения программы в 2018-2022 годах составит 2000,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета – 1400,0 тыс.руб., из них по годам:2018 год- 0 тыс.руб.2019 год- 1400,0 тыс.руб.2020 год- 0 тыс.руб.2021 год- 0 тыс.руб.2022 год- 0 тыс.руб.областного бюджета – 600,0 тыс.руб., из них по годам:2018 год- 0 тыс.руб.2019 год- 600,0 тыс.руб.2020 год- 0 тыс.руб.2021 год- 0 тыс.руб.2022 год- 0 тыс.руб.Из них на мероприятия:- по благоустройству муниципальных территорий общего пользования – 2000,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | в результате реализации муниципальной программы в 2022 году планируется:благоустроить одну наиболее посещаемую муниципальную территорию общего пользования;заключить соглашения по благоустройству, предусматривающие:благоустройство 100 процентов объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве;благоустройство 100 процентов территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам; |

**Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

Одним из главных приоритетов развития муниципальной территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности муниципальной среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Кулевчинского сельского поселения.

 На территории Кулевчинского сельского поселения отсутствуют многоквартирные дома. Реализация программы направлена на благоустройство наиболее посещаемой территории.

 Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству наиболее посещаемой территории не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

 К благоустройству необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

**Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Целью программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Кулевчинского сельского поселения Варненского муниципального района.

Указанная цель соответствует:

целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10).

Основной задачей программы является повышение уровня благоустройства населенного пункта путем:

-повышения уровня благоустройства общественных территорий;

-благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве;

-благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;

-формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям в Кулевчинском сельском поселении.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые [показатели](#Par200), значения которых приведены в приложении 1 к настоящей программе.

 **Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 Программа рассчитана на период 2018 - 2022 годы и реализуется в пять этапов.

 В 2018 году по итогам инвентаризации общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, сельским поселением будут заключены соглашения с собственниками (пользователями) указанных объектов, домов, земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в сельском поселении правил благоустройства.

 В течение всего периода реализации программы мероприятия, включенные в ее состав, будут направлены на решение обозначенных разделом I государственной программы проблем в сфере благоустройства и задач, определенных разделом II программы, необходимых для создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Кулевчинского сельского поселения.

**Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий. Для достижения цели программы и выполнения поставленных задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена в приложении 2 к настоящей программе.

**Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного бюджетов.

Общий объем финансирования программы составляет 2000,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

 федерального бюджета – 1400,0 тыс.руб.;

 областного бюджета – 600,0 тыс. рублей;

- \*объем средств федерального и областного бюджетов, планируемых к направлению на мероприятия настоящей программы, подлежит уточнению после принятия соответствующих постановлений.

**Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы.

Текущее управление Программой осуществляет ее координатор –МУ «Управление строительства и ЖКХ» администрации Варненского муниципального района.

В ходе реализации Программы координатор:

1. осуществляет планирование и организацию работ по благоустройству территорий;
2. обеспечивает проведение инвентаризации общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельских поселениях, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в соответствии с порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации (приложение 6 к настоящей государственной программе);
3. обеспечивает разработку и принятие муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (далее именуются - муниципальные программы) с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования соответствующего проекта муниципальной программы, в том числе при внесении в них изменений);
4. обеспечивает включение в муниципальные программы в обязательном порядке мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений, входящих в состав Варненского муниципального района;
5. обеспечивает учет предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу;
6. в срок до 20 января 2018 года представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявку на участие в государственной программе.

При наличии единственного на территории соответствующего сельского поселения парка, нуждающегося в обустройстве, осуществить обустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 мая 2018 года;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до конца 2018 года;

обеспечить софинансирование мероприятий (объектов) за счет средств местного бюджета;

**Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

По итогам реализации программы планируется достигнуть следующих результатов:

1) благоустройство одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

2) благоустроить 100 процентов объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве;

1. благоустроить 100 процентов территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве;

 4) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д.

**Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной**

**программы**

Источником финансирования программы являются средства федерального бюджета, предоставляемые областному бюджету в виде субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), областного бюджета и местных бюджетов. Общий объем затрат на реализацию программы составит 2000,0 тыс. рублей.

 Объем средств на реализацию мероприятий настоящей программы приведен в приложении 2.

**Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Оценка социально-экономических результатов мероприятий программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле:



Оп - плановый индикативный показатель;

 Оф - фактический индикативный показатель

Приложение 1

к программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

Кулевчинского сельского поселения

Варненского муниципального района

на 2018-2022 годы»

Целевые показатели и индикаторы программы

«Формирование современной городской среды» на территории

Кулевчинского сельского поселения Варненского муниципального района на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |
| 1 | Количество благоустроенных мест наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | единиц |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиями утвержденных в поселении правил благоустройства | процентов | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |
| 3 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в поселении правил благоустройства | процентов | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |

Приложение 2

к программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

Кулевчинского сельского поселения

Варненского муниципального района

на 2018-2022 годы»

Мероприятия программы

«Формирование современной городской среды» на территории

Кулевчинского сельского поселения Варненского муниципального района на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Исполнители муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **Всего по программе, в том числе:** | Администрация Варненского муниципального района | Администрация Кулевчинского сельского поселения | ФБ |  | 1400,0 |  |  |  |
| ОБ |  | 600,0 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| **итого** |  | **2000,0** |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | ФБ |  | 1400,0 |  |  |  |
| ОБ |  | 600,0 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| **итого** |  | **2000,0** |  |  |  |
| 2 | Проведение не позднее 2020 года благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Челябинской области правил благоустройства |  | юридические и индивидуальные предприниматели | финансирование отсутствует |
| 3 | Проведение не позднее 2020 года благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Челябинской области правил благоустройства |  | собственники индивидуальных жилых домов  | финансирование отсутствует |

Приложение 3

Условия

о проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству мест общего пользования, обсуждаются работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- соблюдение занижения участков бордюров для съезда на землю общего пользования.

Приложение 4

Порядок

инвентаризации общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельских поселениях Варненского муниципального района Челябинской области

I. Общие положения

 1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельских поселениях Варненского муниципального района Челябинской области в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек .

 1.2.Целью проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу в сфере благоустройства территорий сельских поселений Варненского муниципального района Челябинской области, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства сельских поселений.

 1.3.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий;

дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория сельских поселений, используемая населением бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечения безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, модернизацию, ремонт территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных);

Паспорт благоустройства дворовой территории - электронный документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой территории.

1. Инвентаризационная комиссия
2. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения, проводится инвентаризационной комиссией, утвержденной распоряжением главы сельских поселений.
3. Состав, полномочия, порядок формирования и деятельности Комиссии определяется муниципальным правовым актом сельского поселения.
4. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном муниципальным правовым актом сельского поселения.
5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Порядком.
6. Порядок проведения инвентаризации
7. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Комиссии, и устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий и оформления паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий. В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.
8. При проведении инвентаризации дворовой территории обязательно присутствие представителей собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (УК, ЖСК, ТСЖ), общественной территории - представителей администрации муниципального образования и ответственного лица, осуществляющего деятельность по благоустройству и содержанию данной территории.
9. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территории и расположенных на ней элементов.
10. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных структурных подразделений местной администрации, осуществляющих полномочия в области управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства.
11. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, при условии, что дом не включен в государственные и (или) муниципальные программы по переселению и сносу многоквартирного дома.
12. По результатам инвентаризации дворовой, общественной территории, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения, оформляются паспорта благоустройства территорий.
13. Состав и форма паспорта благоустройства территории согласно приложениям 1,2,3 к настоящему распоряжению.
14. В паспорте рекомендуется указать границы и общую площадь территории, имеющиеся в наличии и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм и т.д.). Паспорт рекомендуется сопровождать картографическими материалами (нанесение объектов благоустройства на карту) с использованием общедоступных информационных технологий.
15. Заключительные положения
16. На основании проведенной инвентаризации, а также составленных паспортов, сельским поселениям необходимо определить дворовые и общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы «Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.
17. На основании паспортов благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения, муниципальным образованиям необходимо заключить соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в сельских поселениях правил благоустройства.
18. Срок предоставления оформленного паспорта благоустройства территорий в администрацию Варненского муниципального района до 15.10.2017г.