|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА:  Постановлением Администрации Варненского муниципального района |

#### **Паспорт**

**Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного**

**движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в**

**Варненском муниципальном района Челябинской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы |  | Отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Челябинской области |
| Соисполнители  муниципальной  программы |  | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ОГИБДД);  Районный отдел образования (далее РОО)  Сельские поселения Варненского района |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Основная цель  муниципальной программы |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| Основная задача муниципальной программы |  | -Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  -Ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;  -Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы |  | - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  - сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности;  - снижение социального риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения);  - снижение тяжести последствий (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших) |
| Этапы и сроки  реализации  муниципальной программы |  | 2021-2024годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы |  | Общий объем финансирования муниципальной Программы на 2021-2024 г. составит 33 384,78 тыс. рублей, в том числе:  2021год – 5 728,92 тыс. руб. местный бюджет;  2022 год – 9 998,38 тыс. руб. местный бюджет.  2023 год – 11 557,48 тыс. руб. местный бюджет.  2024 год – 6100,0 тыс.руб. местный бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий ежегодно на территории Варненского муниципального района и уменьшения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
|  |  |  |

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными**

**методами**

Сохраняющаяся напряженная обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по основным направлениям деятельности: создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Высокий уровень ДТП с пешеходами - наиболее насущная проблема.

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, приводит к ухудшению условий движения социальному дискомфорту и, как следствие, к росту аварийности в населенных пунктах.

В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации движения.

Решение проблем с обеспечением безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП с учетом изменения обстановки с аварийностью и постоянным приростом транспортных средств на дорогах, требует проведения ряда мероприятий социального, профилактического характера, а также мер предупреждения.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема с обеспечением безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Госавтоинспекции, разработку и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидацию и профилактику возникновения очагов аварийности.

SWOT-анализ

|  |  |
| --- | --- |
| *Сильные стороны* | *Слабые стороны* |
| Проведение работ по формированию общественного мнения о важности проблемы безопасности дорожного движения и сокращения числа нарушений правил дорожного движения | Постоянно возрастающая мобильность населения, уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом, нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяжённостью улично-дорожной сети. Ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
| Регламентация скоростей движения и обеспечение контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями в местах повышенной опасности |
| Выявление закономерностей возникновения дорожно-транспортных происшествий, их влияния на социально-экономическое развитие района и прогноз развития обстановки с аварийностью |
| *Возможности* | *Угрозы* |
| Формирование системы обеспечения безопасности с применением программно-целевого метода. Обеспечение государственного и общественного воздействия на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения. Формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий. Реализация мероприятий по снижению количества ДТП, в том числе с участием детей | Возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности |

### Раздел II. Основные цели и задачи МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Целью Программы является создание условий для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Варненского муниципального района, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2) ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

3) формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе.

**Раздел III. Сроки реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы**

Выполнение Программы рассчитано на 2021-2024 годы, сроки реализации мероприятий программы указаны в Приложении 1 к программе.

**Раздел IV. Системы мероприятий муниципальной**

**программы**

Перечень программных мероприятий указан в Сведениях о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задачи и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы.

**Раздел V. Ресурсное обеспечение МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Размер финансирования мероприятий Программы на 2021-2024 г. – 33 348,78 тыс. рублей, в том числе:

2021год –5 728,92 тыс.руб. местный бюджет;

2022 год – 9 998,38 тыс. руб. местный бюджет.

2023 год – 11 557,48 тыс. руб. местный бюджет

2024 год. – 6100,0 тыс. руб. местный бюджет

В целях финансирования отдельных мероприятий, направленных на профилактику безопасности дорожного движения, планируется привлечение средств из внебюджетных источников.

При определении затрат на реализацию муниципальной программы учитывается не только нормативная потребность, но и ресурсные возможности бюджета района.

**Раздел VI. Организация управления и механизм**

реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Заказчиком программы является Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. Организацию и координацию работы по реализации программы и контроль, за ходом ее исполнения осуществляет Комиссия по безопасности дорожного движения Варненского муниципального района.

Руководители правоохранительных органов, других ведомств и учреждений, указанные в графе «Соисполнители муниципальной программы» Программы первыми, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий, требуют их исполнения у других указанных исполнителей, рационально используют финансовые средства и ресурсы, выделяемые на реализацию Программы. Соисполнители совместно с ответственными исполнителями, несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.

Правоохранительные и иные органы, указанные в графе 3 таблицы приложения 1, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности.

Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения, по результатам которого принимается соответствующие решения.

Отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района как ответственный Исполнитель на основании отчётов соисполнителей ежеквартально подготавливает отчёт о ходе исполнения работ и предоставляет его в отдел экономики и сельского хозяйства администрации Варненского муниципального района.

**Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации**

программы с указанием целевых индикаторов и показателей программы

В результате осуществления Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Индикативный показатель | Ед.изм | Значение показателя | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 1-2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт. | 2-3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | чел. | 3-4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Снижение социального риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения); | чел. | 3-4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Снижение тяжести последствий (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших) | % | - | 10 | 10 | 9 |

Основные риски муниципальной программы, связанные с программно-целевым методом решения проблемы, обусловлены возможностью неполного ее финансирования из-за ухудшения экономической ситуации как в стране в целом, так и в отдельных субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации Программы субъектов Российской Федерации, не принимавших участие в ее реализации.

**Раздел VIII «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы»**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств, выделяемых из местного бюджета.

Перечень мероприятий с разбивкой по годам представлен в Приложении №1 к муниципальной программе.

**Раздел IX. «Методики оценки эффективности муниципальной программы»**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной Программы осуществляется с учетом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию поставленных в Программе цели и задачи.

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач, и результатов их выполнения с целевыми показателями(индикаторами) государственной программы (структурных элементов муниципальной программы) представлены в таблице 2

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| 1 | Повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Совершенствование организации дорожного движения |
| 2 | Мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов |
| 3 | Совершенствование организации дорожного движения |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение, (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования | | | | | | | | | | |
| 2021(факт) | | 2022(факт) | | 2023(план) | | 2024(план) | | Итого ОБ (план) | Итого  МБ  (план) |
| ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |
| 1 | Повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 2 | Мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | 0 | 5139,77 | 0 | 1259,37 | 0 | 800,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 8199,14 |
| 3 | Совершенствование организации дорожного движения | 0 | 574,15 | 0 | 8739,01 | 0 | 10757,48 | 0 | 5100,0 | 0 | 23519,72 |
|  | Итого: | 0 | 5713,92 | 0 | 9998,38 | 0 | 11557,48 | 0 | 6100,0 | 0 | 31733,86 |

Приложение 1

К муниципальной программе повышения

безопасности дорожного движения и создания безопасных

условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном

районе Челябинской области

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | | Срок исполнения | | Источник финансирования | | | Финансовые затраты (тыс. руб) 2021 год (факт) | | Финансовые затраты (тыс. руб) 2022 год (факт) | Финансовые затраты (тыс. руб) 2023 год (план) | | Финансовые затраты (тыс. руб) 2024 год (план) | | |
| **1. Повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| 1.1 | Проведение районного детского массового профилактического мероприятия (приобретение призов победителям) | Районный отдел образования | | | Ежегодно во 2 квартале | Местный бюджет | | | 10,0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.2 | Профилактическая работа с обучающимися образовательных учреждений, воспитанниками детских образовательных учреждений (организация занятий, беседы с раздачей наглядной агитации 1 раз в квартал) | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 1,5 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.3 | Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах. Установка баннера 2,6\*5,1 м на фасаде дома (Торговый центр, ТК «Солнечный») | Варненское сельское поселение | | | Июнь | Местный бюджет | | | 0,5 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.4 | Создание условий для вовлечения граждан в добровольные народные дружины в сфере безопасности дорожного движения, принятие мер по стимулированию деятельности указанных граждан (система поощрений) | Отдел ГИБДД по Варненскому району  Сельские поселения Варненского района | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 0,5 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.5 | Организация и проведение в образовательных организациях профилактических акций с детьми (бесед, конкурсов, викторин и т.д.),направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 1,0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Оснащение аксессуаров одежды и личных вещей граждан световозвращающими элементами, позволяющими обозначить пешехода на проезжей части. | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7 | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей , работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | | 0,2 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9 | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10 | Вовлечение родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с участием в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | Районный отдел образования | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.11 | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний; установка наружной социальной рекламы по профилактике ДТП | Сельское поселение Варненского района | | | Ежегодно 1-4 квартал | Местный бюджет | | | 0,3 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Организация работы по информационному сопровождению в СМИ и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел ГИБДД по Варненскому району | | | Ежегодно 1-4 квартал |  | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | | | | | | | | | **15.0** | | 0 | 0 | 0 | |
| **2. Мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 на желто-белом фоне на всех пешеходных переходах вблизи образовательных организаций | | Сельские поселения Варненского района | | 1-15 июня | | Местный бюджет | | 300,0 | 751,50 | | 400,0 | 500,0 | |
| 2.2 | Установка, замена и ремонт дорожных знаков на пешеходных переходах | | Сельские поселения Варненского района | | Июнь-август | | Местный бюджет | | 199,15 | 507,86 | | 400,0 | 500,0 | |
| 2.3 | Освещение мест посадки и высадки пассажиров на автобусных остановках | | Сельские поселения Варненского района | | Ежегодно 1-4 квартал | | Местный бюджет | | 75 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.4 | Оснащение системой автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожной сети с. Варна, пер. Пионерский – ул. Магнитогорская. | | Отдел ГИБДД по Варненскому району  Варненское сельское поселение | |  | | Местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Итого: | | | | | | | | | **574,15** | **1259,36** | | **800,0** | **1000,0** | |
| **3. Совершенствование организации дорожного движения** | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 3.1 | Оборудование пешеходных переходов искусственным освещением, бело-желтой горизонтальной разметкой 1.14.1 ПДД «пешеходный переход» и дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 ПДД «Пешеходный переход» на желтом фоне для привлечения внимания водителей по новым национальным стандартам | | Сельские поселения Варненского района | | 2-3 квартал | | | Местный бюджет | 1186,6 | 1162,458 | | 2000,0 | 0 | |
| 3.2 | Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети Варненского района | | Сельские поселения Варненского района | | 3-4 квартал | | | Местный бюджет | 1 153,23 | 3060,1 | | 6806,56 | 5100,0 | | |
| 3.3 | Замена на территории Варненского района дорожных знаков ПДД пришедших в негодность и установка новых дорожных знаков в количестве 311 штук | | Сельские поселения Варненского района | | В течении года | | | Местный бюджет | 1 875,19 | 3244,12 | | 0 | 0 | | |
| 3.4 | Установка остановочных комплексов в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003г. вблизи образовательных учреждений, для безопасной посадки и высадки детей при осуществлении подвоза к образовательным учреждениям | | Сельские поселения Варненского района | | 2-3 квартал | | | Местный бюджет | 0 | 218,509 | | 0 | 0 | | |
| 3.5 | Модернизация светофорных объектов | | Сельские поселения Варненского района | | В течении года | | | Местный бюджет | 363,6 | 531,825 | | 300,0 | 0 | | |
| 3.6 | Разработка проекта организации дорожного движения | | Сельские поселения Варненского района | | В течении года | | | Местный бюджет | 561,15 | 522,0 | | 0 | 0 | | |
| Итого: | | | | | | | | | **5 139,77** | **8739,01** | | **9106,56** | **5100,0** | | |
| Всего по программе: | | | | | | | | | **5 728,92** | **9998,37** | | **9906,56** | **6100,0** | | |

Приложение 2

К муниципальной программе повышения

безопасности дорожного движения и создания безопасных

условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном

районе Челябинской области

План

мероприятий к муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатель | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2020  (факт) | 2021  (факт) | 2022  (факт) | 2023  (План) | 2024  (план) |  |
| 1 | Повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 1 | Отдел ГИБДД по Варненскому р-ну;  Сельские поселения Варненского района;  Районный отдел образования |
| 2 | Мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт. | 2-3 | 25 | 21 | 3 | 2 | Сельские поселения Варненского района |
| 3 | Мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | чел. | 1-2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Отдел ГИБДД по Варненскому р-ну;  Сельские поселения Варненского района;  Районный отдел образования |
| 4 | Совершенствование организации дорожного движения | снижение социального риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) | чел. | 3-4 | 3 | 6 | 4 | 3 | Сельские поселения Варненского района |
| 5 | Совершенствование орга-низации дорожного дви-жения | снижение тяжести последствий (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших) | % | - | 6,8 | 18,8 | 10 | 9 | Отдел ГИБДД по Варненскому р-ну;  Сельские поселения Варненского района; |

Приложение 3

К муниципальной программе повышения

безопасности дорожного движения и создания безопасных

условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном

районе Челябинской области

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задачи и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатель | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2020  (факт) | 2021  (факт) | 2022  (факт) | 2023  (План) | 2024  (план) |  |
|  | **Цель: Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | |
| **Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе** | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 1 | Отдел ГИБДД по Варненскому р-ну;  Сельские поселения Варненского района;  Районный отдел образования |
| **Задача 2: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт. | 2-3 | 25 | 21 | 3 | 2 | Сельские поселения Варненского района |
| 3 | Мероприятия по совершенствованию безопасности движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | чел. | 1-2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Отдел ГИБДД по Варненскому р-ну;  Сельские поселения Варненского района;  Районный отдел образования |
| **Задача 3: Ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности** | | | | | | | | | |
| 4 | Совершенствование организации дорожного движения | снижение социального риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) | чел. | 3-4 | 3 | 6 | 4 | 3 | Сельские поселения Варненского района |
| 5 | Совершенствование орга-низации дорожного дви-жения | снижение тяжести последствий (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших) | % | - | 6,8 | 18,8 | 10 | 9 | Отдел ГИБДД по Варненскому р-ну;  Сельские поселения Варненского района; |