Приложение

к постановлению администрации Варненского муниципального района

от 16.12.2022 г. № 838

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства

Варненского муниципального района Челябинской области»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» (далее - Программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области. |  |
| Разработчики муниципальной Программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Варненского муниципального района Челябинской области. |  |
| Цель Программы: | Развитие дорожной сети поселений Варненского муниципального района. |
| Задачи программы: | -улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, -повышение безопасности движения. |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2024 годы. |  |
| Объемы и источники финансирования | Финансирования мероприятий данной программы осуществляется за счет средств бюджета Варненского муниципального района, бюджета Челябинской области. Объем финансирования программы составляет: |  |
|  | 2020 год | 20 410,30 тыс.руб. |
|  | 2021 год | 87 707, 28 тыс.руб. |
|  | 2022 год | 94 736,09 тыс.руб. |
|  | 2023 год | 27 632,74 тыс.руб. |
|  | 2024 год | 27 632,74 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | За период реализации программы планируется снизить долю автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям. За период 2020-2024 годы, провести работы по ремонту и капитальному ремонту 9 автомобильных дорог, местного значения. |  |

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной сети Варненского муниципального района. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. В отличие от других видов транспорта, автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат. Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления Варненского муниципального района по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров,

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производительности труда),

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса,

- повышению транспортной доступности,

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития Варненского муниципального района. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

На территории Варненского муниципального района расположены автомобильные дороги общей протяжённостью – 383,9 километров.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.

Недостаточность выделения средств, влечёт ежегодный недоремонт, в результате чего физический износ дорог не восстанавливается, что в итоге приводит к непроезжаемости по ним.  Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.   Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов.   Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования.

Раздел 3. Мероприятия исполнения программы

Мероприятием данной программы является развитие дорожного хозяйства в Варненском муниципальном районе.  Срок реализации Программы – 2020-2024 годы. Поскольку мероприятия Программы по реконструкции, строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное содержание всей сети дорог и устройство улучшенного дорожного покрытия конкретной улицы или её участка.  Система программных мероприятий включает отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Варненского муниципального района.

Перечень мероприятий Программы

| № | Мероприятия | Протяженность (км) | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района: | 9,844 | 18401,61 | 965,87 | 33033,89165 | 1738,67725 | 50951,10 | 3435,846 | 26251,1 | 1381,637 | 26251,1 | 1381,637 |
| 1.1 | Ремонт автодороги по ул. Кольцевой в с. Варна Варненского муниципального района Челябинской области | 1,755 | 14801,29 | 779,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автодороги дороги ул. Спартака от военкомата до магазина «Клен» в с.Варна Варненского района | 0,432 | 3600,32 | 186,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт атомобильной дороги,Ремонт улицы Мира от ул.Кольцевой до пер.Пионерский.Челябинская область, Варненский район, с. Варна | 0,2655 |  |  | 2632,8059 | 138,57411 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильных дорог улицы Мира- Юбилейная от ул.Спартака в с. Варна Варненского района Челябинской области | 1,805 |  |  | 15065,10777 | 792,92045 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Спартака от дома №1 до военкомата в с.Варна, | 0,152 |  |  | 1412,4763 | 74,34086 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная с примыканием к ул. Магнитогорская в с. Варна | 0,284 |  |  | 3214,08775 | 169,16251 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Спартака от пер. Пионерского до ул. Кольцевой в с. Варна | 0,462 |  |  | 4924,19553 | 259,16819 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Говорухина от пер. Пионерского до ул. в с. Варна | 0,549 |  |  | 5785,21831 | 304,51113 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт переулка Пионерского от ул. Советская до ул. Кольцевой, Челябинская область, Варненский район, с. Варна | 1,065 |  |  |  |  | 26204,76328 | 1535,299 |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Александровка | 1,144 |  |  |  |  | 17343,82672 | 1073,342 |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги по улицам Парковая, Чкалова,Центральная и переулку Строителей п.Арчаглы -Аят | 1,080 |  |  |  |  | 7402,51 | 827,204 |  |  |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт ул.Говорухина от пер.Пионерского до МАТП в с.Варна | 1,625 |  |  |  |  |  |  | 26251,1 | 1381,637 |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт ул. Ленина от ул. Кольцевая до пер. Мостовой в с Варна | 1,524 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26251,1 | 1381,637 |
| 2. | Приведение пешеходных переходов в соответствие с новым национальным стандартом | 12 | 1000,0 | 42,82 | 2565,30531 | 134,96439 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Приведение пешеходного перехода вблизи общеобразовательного учреждения Детский сад №39 села Катенино, в соответствии с новым национальным стандартом | 1 | 389,48 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Приведение пешеходного перехода вблизи общеобразовательного учреждения по ул. с. Бородиновка, в соответствии с новым национальным стандартом | 1 | 414,32 | 15,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Привидение пешеходного перехода вблизи общеобразовательного учреждения МОУ СОШ с. Катенино, в соответствие с национальным стандартом | 1 | 196,2 | 6,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Приведение пешеходного перехода вблизи МКДОУ детского сада с. Катенино в соответствие с национальным стандартом | 1 |  |  | 23,02800 | 1,21200 |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Приведение пешеходного перехода вблизи детского учебного учреждения школы с. Катенино в соответствие с национальным стандартом | 1 |  |  | 205,37290 | 10,80910 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Приведение пешеходного перехода вблизи МКДОУ детского сада п. Новопокровка в соответствие с национальным стандартом | 1 |  |  | 338,59190 | 17,81010 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Приведение пешеходного перехода вблизи детского учебного учреждения школы п. Новопокровка в соответствие с национальным стандартом | 1 |  |  | 220,42850 | 11,60150 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Привидение пешеходного перехода вблизи общеобразовательного учреждения Детский сад с.Бородиновка, в соответствие с новым национальным стандартом | 1 |  |  | 430,85975 | 22,66625 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Привидение пешеходного перехода вблизи общеобразовательного учреждения Детский сад п .Кызыл-Маяк, в соответствие с новым национальным стандартом. | 1 |  |  | 379,14210 | 19,95490 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Юбилейная, с.Варна в соответствии с национальным стандартом | 1 |  |  | 122,61550 | 6,45350 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Привидение пешеходного переходав с.Варна,ул.Спартака д.1, в соответствии с национальным стандартом | 1 |  |  | 270,06010 | 14,19790 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Приведение пешеходного перехода вблизи детского учебного учреждения школы п. Арчаглы-Аят в соответствие с национальным стандартом. | 1 |  |  | 575,20656 | 30,25944 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция моста через реку Нижний Тогузак, переулок Мостовой, село Варна | 84,2 м. |  |  | 49901,115 | 243,851 из них: 49,951-местный бюджет на софинансирование; 193,9-местный бюджет, не требующий софинансирование; | 31907,0 | 8442,145 |  |  |  |  |
| 4 | Установка дорожных знаков в с. Варна |  |  |  | 85,00313 | 4,47406 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 19 401,60 | 1008,69 | 85585,31509 | 2121,9767 | 82 858,1 | 11 877,991 | 26251,1 | 1381,637 | 26251,1 | 1381,637 |

Раздел 4. Основные цели и задачи Программы.

Цели Программы - развитие дорожной сети Варненского муниципального района

Задачи:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети; обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района; ремонт автомобильных дорог общего пользования; развитие улично-дорожной сети Варненского муниципального района; повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования:

- Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района, общей протяженностью 10,399 км.

- Реконструкция моста через реку Нижний Тогузак, переулок Мостовой, село Варна, протяжённостью 84,2 м.

2. Повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.   Достижение данных целей и задач обеспечивается за счёт:

- приведение одиннадцати пешеходных переходов в соответствие с новым национальным стандартам

Раздел 5. Механизмы реализации программы

Администрация Варненского муниципального района осуществляет:

- планирование реализации мероприятий Программы в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию Программы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ перечня программных мероприятий, составление и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы за счёт средств областного и местного бюджетов на очередной финансовый год;

- общую координацию Программы;

- определение приоритетных этапов ремонта объектов, включенных в Программу;

- управление реализацией мероприятий Программы, в том числе выбор и согласование при необходимости исполнителей работ, координацию выполняемых работ;

- мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту её завершения;

- внесение при необходимости предложений о координации мероприятий Программы;

- анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий Программы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежегодный мониторинг Программы, предполагающий оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Раздел 6. Механизмы финансирования программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт субсидий, предоставляемых из областного бюджета- 240 347,22 тыс. руб., средств местного бюджета- 17 771,93 тыс. руб. Общий объём финансирования на 2020-2024 годы составляет 258 119,15 тыс. рублей.

Объёмы затрат на разработку сметной документации, строительство объектов определён на основе стоимости аналоговых объектов. Объём затрат на оборудование определён по прайс-листам фирм поставщиков. Объёмы финансирования мероприятий подлежат уточнению после принятия решения о бюджете Варненского муниципального района на соответствующие годы.

Раздел 7. Результаты реализации программы

Результатами реализации программы являются:

- улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства;

- увеличение инвестиций в сферу дорожного хозяйства Варненского муниципального района.

Раздел 8. Оценка эффективности программы

Социально-экономические последствия реализации Программы: повышение жизненного уровня населения, улучшение социальных условий, активизация экономической деятельности, снижение транспортной составляющей в цене производимой продукции, улучшение транспортного обслуживания населения, ликвидация бездорожья в Варненском муниципальном районе.

Эффективность мероприятий Программы проявляется не только в решении проблем в сфере дорожного хозяйства, но и в развитии смежных отраслей экономики (сфера услуг), а также на происходящие в стране социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели.

Эффективность экологических последствий проявляется в сокращении негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. Она заключается в снижении загрязнения придорожных территорий химическими реагентами, используемыми в борьбе с зимней скользкостью, сокращении вредных выбросов в атмосферу в результате эксплуатации автотранспортных средств, снижении уровня шумового воздействия на окружающую среду, защите растительного и животного мира, рациональном использовании природных