**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Толстинского сельского поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2021 году реализована по следующим направлениям:

1. Организация освещение населенных пунктов сельского поселения.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

3. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием благоустройства сельского поселения, включают:

- освещение населенных пунктов, установка, ремонт светильников уличного освещения;

- ремонт ограждения площади и памятника участникам ВОВ

- текущий ремонт и благоустройство детских площадок;

- уборка аварийных деревьев, уборка мусора на территории Толстинского сельского поселения.

В результате основных мероприятий программы было обеспечено бесперебойное освещение территории поселения, по мере необходимости производился ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории поселения и сокращение несанкционированных свалок обеспечивалось регулярным сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Озеленение территории, благоустройство детских площадок, ремонт памятника, уборка аварийных деревьев, уборка мусора на территории Толстинского сельского поселения проводилась силами жителей по мере необходимости .

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 318,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 293,8 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятия «Освещение населенных пунктов» в 2021 году предусмотрены средства в объеме 191,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 года фактическое освоение средств составило 166,9 тыс. рублей, или 87%, в связи с заменой уличных светильников произошла экономия уличного освещения на 24,9 тыс.руб или 13%

на реализацию мероприятий «приобретение ламп уличного освещения» в 2021 году предусмотрено средств в объеме 17,0 тыс.руб. по состоянию на 1 января 2022года фактическое освоение средств составило 17,0 тыс.руб или 100%

«Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения» предусмотрено средств в объеме 60,0 тыс.рублей, кассовые расходы составили 60,0 тыс.рублей или 100%.

на реализацию мероприятия «Организация благоустройства и озеленения территории поселения» в 2021 году предусмотрены средства в объеме 35,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 года фактическое освоение средств составило 35,0 тыс. рублей, или 100 %.

На реализацию прочих мероприятий по благоустройству в 2021 году предусмотрено средств в объеме 14,9 тыс.руб. по состоянию на 1 января 2022 года фактическое освоение средств составило 14,9 тыс.руб или 100%

Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 5.

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Благоустройство территории Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на период 2021-2023 годы».

**Ответственный исполнитель**: администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Отчетный год**: 2021 год

**Дата составления отчета**: 31.01.2022

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** Начальник финансового отдела Астафьева Елена Васильевна

8(35142)4-51-53, elena\_asta66@mail.ru

**1. Основание для реализации муниципальной программы** : Постановление №48 от 20.11.2020года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 21.04.2021г №15, от 22.11.2021г №35 от 28.12.2021№ 43.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Астафьева**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Варненского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. | | | |
| 1 | - организация освещения улиц; | Освещение населенных пунктов, установка 22 шт энергосберегающих ламп накаливания | Цель достигнута |
| 2 | - Организация благоустройства и озеленения территории поселения ; | Обслуживание ,озеленение территории Толстинского сельского поселения | Цель достигнута |
|  |  |  |  |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Толстинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы»** | | | | | |
| 1 | замена ламп | шт | - | 22 | 22 |  |
| 2 | Освещено населенных пунктов | шт | - | 2 | 2 |  |
| 3 | Отремонтировано детских площадок | шт | - | 1 | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Толстинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы»** | | | | | | | |  |
| 1. | Освещение населённых пунктов | Администрация Толстинского сельского поселения | | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 191,8 | 166,9 | выполнено |
|  |  |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Толстинского сельского поселения | | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 60,0 | 60,0 | выполнено |
| 3 | Приобретение ламп уличного освещения | Администрация Толстинского сельского поселения | | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 17,0 | 17,0 | выполнено |
| 4 | Уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории | Администрация Толстинского сельского поселения | | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 35,0 | 35,0 | выполнено |
| 5 | Содержание детских площадок | Администрация Толстинского сельского поселения | | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Выполнено без финансирования |
| 6 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Толстинского сельского поселения | | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 14,9 | 14,9 | выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 318,7 , достигнуто 293,8  количество мероприятий 6, из них:  выполненных: 6 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Освещение населённых пунктов | всего | 191,8 | 166,9 | 87% | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 191,8 | 166,9 | 87% | Экономия денежных средств в связи с установкой энергосберегающих ламп |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 60,0 | 60,0 | 100% | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение ламп уличного освещения | всего | 17,0 | 17, | 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории | всего | 35,0 | 35,0 | 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Содержание детских площадок | всего | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 14,9 | 14,9 | 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 14,9 | 14,9 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 318,7 | 293,8 |  |  |