**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Катенинского сельского поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2023 году реализована по следующим направлениям:

1. Организация освещение населенных пунктов сельского поселения.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

3. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием благоустройства сельского поселения, включают:

- освещение населенных пунктов, установка, ремонт светильников уличного освещения;

- ремонт ограждения площади и памятника участникам ВОВ

- текущий ремонт и благоустройство детских площадок;

- уборка аварийных деревьев, уборка мусора на территории Катенинского сельского поселения.

В результате основных мероприятий программы было обеспечено бесперебойное освещение территории поселения, по мере необходимости производился ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории поселения и сокращение несанкционированных свалок обеспечивалось регулярным сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Озеленение территории, благоустройство детских площадок, ремонт памятника, уборка аварийных деревьев, уборка мусора на территории Катенинского сельского поселения проводилась силами жителей по мере необходимости .

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 4588,78 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 4156,49 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятия «Освещение населенных пунктов» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 703,18 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 300,89 тыс. рублей, или 44%, в связи с заменой уличных светильников произошла экономия уличного освещения на 402,29 тыс.руб .или 57%

на реализацию мероприятий «приобретение ламп уличного освещения» в 2023 году предусмотрено средств в объеме 63,11 тыс.руб. по состоянию на 1 января 2024года фактическое освоение средств составило 63,11 тыс.руб или 100%

«Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения» предусмотрено средств в объеме 211,38 тыс.рублей, кассовые расходы составили 211,38 тыс.рублей или 100%.

на реализацию мероприятия «Организация благоустройства и озеленения территории поселения» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 3560,88 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 3560,88 тыс. рублей, или 100 %.

на реализацию мероприятия «Содержание детских площадок» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 10,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей, или 100 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 5.

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2023-2025 годы» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Благоустройство территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на период 2023-2025 годы».

**Ответственный исполнитель**: администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Отчетный год**: 2023 год

**Дата составления отчета**: 09.01.2023

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** Специалист Ерекенова Кульмаш Батталовна

8(35142)4-41-23, [erekenova@mail.ru](mailto:erekenova@mail.ru)

**1. Основание для реализации муниципальной программы** : Постановление №60 от 22.11.2022года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 05.07.2023г №10, 05.10.2023№ 18.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Б.Ерекенова**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Катенинского сельского поселения Варненского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. | | | |
| 1 | - организация освещения улиц; | Освещение населенных пунктов, установка 26 шт энергосберегающих ламп накаливания | Цель достигнута |
| 2 | - Организация благоустройства и озеленения территории поселения ; | Обслуживание ,озеленение территории Катенинского сельского поселения | Цель достигнута |
|  |  |  |  |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Катенинского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»** | | | | | |
| 1 | замена ламп | шт | - | 26 | 26 |  |
| 2 | Освещено населенных пунктов | шт | - | 4 | 4 |  |
| 3 | Отремонтировано детских площадок | шт | - | 1 | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Катенинского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»** | | | | | | | |  |
| 1. | Освещение населённых пунктов | Администрация Катенинского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 703,18 | 300,89 | выполнено |
|  |  |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Катенинского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 211,38 | 211,38 | выполнено |
| 3 | Приобретение ламп уличного освещения | Администрация Катенинского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 63,11 | 63,11 | выполнено |
| 4 | Уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории | Администрация Катенинского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3560,88 | 3560,88 | выполнено |
| 5 | Содержание детских площадок | Администрация Катенинского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: Запланировано 4588,78 , достигнуто 4156,49  количество мероприятий 5, из них:  выполненных: 5 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Освещение населённых пунктов | всего | 703,18 | 300,89 | 44% | Экономия денежных средств в связи с установкой энергосберегающих ламп |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 703,18 | 300,89 | 44% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 211,38 | 211,38 | 100% | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 211,38 | 211,38 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение ламп уличного освещения | всего | 63,11 | 63,11 | 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 63,11 | 63,11 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Уборка территории, валка и уборка аварийных деревьев, озеленение территории | всего | 3560,88 | 3560,88 | 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3560,88 | 3560,88 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Содержание детских площадок | всего | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 4588,78 | 4156,49 | 91% |  |