Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2015-2025 годы»

Ответственный исполнитель:  Юсупова В.Э.

Отчетный год:  2021 год

Дата составления отчета: 02.02.2021 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист, Юсупова В.Э. 2-18-53

1. Основание для реализации МП: Постановление №842 от 22.12.2016г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление №150 от 20.03.2017г. Постановление №368 от 15.06.2017г.Постановление №79 от 01.02.2018г. Постановление №152 от 07.03.2018г. Постановление №261 от 25.04.2018г. Постановление №34 от 22.01.2019 г. Постановление №273 от 15.04.2019г.Постановление №718 от 30.12.2020г. Постановление №191 от 12.04.2021г. Постановление №397 от 13.07.2021г. Постановление №840 от 28.12.2021 г.

_ведущий специалист___________________________________В.Э.Юсупова

(руководитель, ответственный исполнитель)     подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| - Цель: комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы района, повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе |  |  |  |
| 1 | разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Ремонт водопроводных сетей, ремонт сетей теплоснабжения | Отремонтировано 19,3км водопроводных сетей, отремонтировано 14,9км сетей теплоснабжения оплата за кап. ремонт за 68, 74 кв.м |
| 2 | определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий |  |  |
| 3 | замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования |  |  |
| 4 | обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей |  |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей | км | 17,3 | 19,3 | 19,3 |  |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения | км | 13,2 | 14,9 | 14,9 |  |
| 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт | кв.м. | ---- | 68,74 | 68,74 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен, ремонтные работы по очистке скважин сельских поселений Варненского района | Сельские поселения Варненского района | 2021 год | 2021 год |  | 17629,35 | 17629,35 | выполнено |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация и ремонт систем теплоснабжения сельских поселений Варненского района | Сельские поселения Варненского района | 2021 год | 2021 год | 9570,75 |  | 8170,75 | Выполнено на 85,37% |  |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата взносов за капитальный ремонт | Сельские поселения | 2021год | 2021 год | 591,13 |  | 591,13 |  | выполнено |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2015-2025 годы» | всего по бюджетам: | 27791,23 | 26391,23 | 94,96 |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  |
|  |  | местный | 27791,23 | 26391,23 | 94,96 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района» | всего по бюджетам: | 17629,35 | 17629,35 |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  |
|  |  | местный | 17629,35 | 17629,35 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района» | всего по бюджетам: | 9570,75 | 8170,75 | 85,37 | От снижения цены на торгах |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  |
|  |  | местный | 9570,75 | 8170,75 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем электроснабжения Варненского муниципального района» | всего по бюджетам: | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  |
|  |  | местный | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района» | всего по бюджетам: | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  |
|  |  | местный | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района» | всего по бюджетам: | 591,13 | 591,13 |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  |
|  |  | местный | 591,13 | 591,13 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники/справочно/ |  |  |  |  |