Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

Ответственный исполнитель: Юсупова В.Э.

Отчетный год:  2021 год

Дата составления отчета: 17.01.2022 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: экономист, Юсупова В.Э., 2-18-53

1. Основание для реализации МП: Постановление 21.12.2020г. № 683

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 837 от 28.12.2021г.

Ведущий

специалист                                                                                       В.Э.Юсупова

(руководитель, ответственный исполнитель)     подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |
| 1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; | 1.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 2.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | Совершенствование организации дорожного движения |
| 2. | Ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности; | Сокращение доли пострадавших детей в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности | Совершенствование организации дорожного движения |
| 3. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варненском муниципальном районе |  | Совершенствование организации дорожного движения |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  | чел. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  | шт. |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности |  | чел. |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | снижение транспортного риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств) |  | чел. |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | снижение социального риска (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) |  | чел. |  | 3 | 1 | 1 |  |
| 6 | снижение тяжести последствий (количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших) |  | чел. |  | 1 | 1 | 1 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные, тыс.руб. | Достигнутые, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Повышение уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения | Управление строительства и ЖКХ Районный отдел образования | 2021 год | 2021 год | 15,0 | 15,0 | выполнено |
| 2 | Мероприятия по совершенствованию движения пешеходов и предупреждению аварийности с участием пешеходов | Управление строительства и ЖКХ Сельские поселения Варненского района | 2021 год | 2021 год | 574,15 | 574,15 | выполнено |
| 3 | Совершенствование организации дорожного движения | Управление строительства и ЖКХ Сельские поселения Варненского района | 2021 год | 2021 год | 5139,77 | 5154,77 | выполнено |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них: 3 выполненных: 3 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения и создания безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2020 годы» | всего: | 5728,9 | 5728,9 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5728,9 | 5728,9 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |