Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» Варненского муниципального района Челябинской области на 2019 год

Ответственный исполнитель:  Юсупова В.Э.

Отчетный год:  2021 год

Дата составления отчета: 02.02.2022 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист, Юсупова В.Э., 2-18-53

1. Основание для реализации МП: Постановление № 585 от 29.12.2021г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 63 от 01.02.2021г., постановление № 865 от 29.12.2021 г.

Ведущий специалист_________________________________В.Э.Юсупова

(руководитель, ответственный исполнитель)     подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: качественное развитие эффективной сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями пользователей автомобильными дорогами, темпами социально-экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки |  |  |  |
|  | Обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; |
|  | Улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
|  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожных сетей и искусственных сооружений на них. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Улучшение качества дорожного полотна |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году (факт) | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» Варненского муниципального района Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 64,7 | 66,1 | 66,1 |  |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» Варненского муниципального района Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Варненского района | сельские поселения | 2021 год | 2021 год | 18 461,22 | 18 461,22 | выполнено |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожных сетей и искусственных сооружений на них: | Варненское сельское поселение | 2021 год | 2021 год | 1850,00 | 1 850,00 | выполнено |
| 3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожных сетей и искусственных сооружений на них. | Варненское сельское поселение | 2021 год | 2021 год | 2000,00 | 2000,00 | выполнено |
| Итого по Программе: 22 311,22 22 311,22 количество мероприятий, из них: 3 выполненных: 3 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» Варненского муниципального района Челябинской области | всего по бюджетам: | 22 311,22 | 22 311,22 | 100 |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  |
|  |  | местный | 22 311,22 | 22 311,22 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |