Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2026 годы»

Ответственный исполнитель:  Юсупова В.Э.

Отчетный год:  2021 год

Дата составления отчета: 02.02.2021 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист, Юсупова В.Э., 2-18-53

1. Основание для реализации МП: Постановление №586 от 11.11.2020 г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление №47 от 25.01.2021г.,  Постановление №774 от 13.12.2021г.

Ведущий специалист__________________________________В.Э.Юсупова

(руководитель, ответственный исполнитель)     подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: решение проблем перехода к устойчивому функционированию водоснабжения и водоотведения, гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, увеличение надежности систем водоснабжения |  |  |  |
| 1 | государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры | капитально отремонтировано 14,31 км водопроводных сетей | Выделение средств из областного и местного бюджетов |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинс - кой области - на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  | % | 100 | 100 | 100 | Выделенные средства по данной программе были направлены на капитальный ремонт сетей водоснабжения |
| 2 | Уровень износа объектов комунальной инфраструктуры |  | % | 70 | 60 | 60 |  |

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные, тыс.руб. | достигнутые, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и капитальный ремонт сетей водоснабжения в Варненском районе: -с.Варна -с.Кулечи | Варненское с/п | 2021 год | 2021 год | 50 500,00 | 50 500,00 | выполнено |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них:1 выполненных: 1 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2015-2020 годы | всего: | 50 500,00 | 50 500,00 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет | 500.00 | 500.00 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |