Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района Челябинской области в 2018-2020 годах»

Ответственный исполнитель:  Юсупова В.Э.

Отчетный год:  2021 год

Дата составления отчета: 02.02.2021 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист, Юсупова В.Э.., 2-18-53

1. Основание для реализации МП: Постановление №613 от 24.11.2020г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление№815 от 22.12.2021г.

Ведущий специалист___________________________________В.Э.Юсупова

(руководитель, ответственный исполнитель)     подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: создание условий для организации транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района |  |  |  |
| 1 | организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам между поселениями Варненского муниципального района | 1. Количество социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между поселениями. 2. Регулярность движения автобусов. 3. Количество рейсов на маршрутах, связанных с выполнением муниципального и государственного заказов. | Возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на внутримуниципальных маршрутах муниципального сообщения по регулируемым тарифам |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района Челябинской области в 2018-2020 годах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между поселениями | шт | 9 | 8 | 8 | Введен дополнительный маршрут(в связи с обращениями жителей) |
| 2 | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество рейсов на маршрутах, связанных с выполнением муниципального и государственного заказов | шт | 3640 | 3488 | 3488 |  |
| 4 | Количество пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением муниципального и государственного заказов | тыс.чел. | 48,5 | 48,5 | 48,5 |  |

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации |  |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланиро-ванные, тыс.руб. | достигнутые, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| - «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района Челябинской области в 2018-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении | Управление строительства и ЖКХ | 2021год | 2021 год |  | 9932,92 | 9932,92 | выполнено |
| 2. | Обеспечение закупок автотранспортных средств для нужд Варненского муниципального района по выполнению регулярных перевозок. | Управление строительства и ЖКХ | 2021 год | 2021 год | 0 |  | 0 | выполнено |
| Итого по Программе: 9932,92 9932,92 количество мероприятий, из них: 2 выполненных: 2 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района Челябинской области в 2018-2020 годах» | всего: | 9932,92 | 9932,92 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9932,92 | 9932,92 | 100 |  |
|  |  | Собственные средства перевозчика (справочно) | 0 | 0 | 0 |  |