**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчёт о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы:

«Информатизация Варненского муниципального района Челябинской области на 2020-2030 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел информационных технологий и технической защиты информации администрации Варненского муниципального района Челябинской области

Отчётный год: 2022 г.

Дата составления отчёта: 30.03.2023 г.

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Начальник отдела ИТ и ТЗИ Зуев Евгений Павлович, 2-16-93, zuev\_ep@varna74.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Основание для реализации МП: Постановление от 15.08.2019 года № 516 администрации Варненского муниципального района Челябинской области.

Начальник отдела ИТ и ТЗИ  **Зуев Е.П.**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счёт подключения к общедоступным информационным системам – к 2017 году до 70%; | 70% | 70% |
| 2 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг – 100%; | 100% | 100% |
| 3 | Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов – 100%; | 100% | 100% |
| 4 | Предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям – 100%; | 100% | 100% |
| 5 | Доля организаций Варненского муниципального района, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах, в соответствии со всеми требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов, до 70%; | 70% | 70% |
| 6 | Среднее время доставки документа от одного органа исполнительной власти Челябинской области другому, 5 минут; | До 5 минут | До 5 минут |
| 7 | Повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры и архивного дела до 100%; | 100% | 100% |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2021  (факт) | отчётный год | | |
| План | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | муниципальная Программа | | | | | | |
| 1 | Активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счёт подключения к общедоступным информационным системам – к 2017 году до 70%; | % | 61 | 70 | | 70 | - |
| 2 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг – 100%; | % | 100 | 100 | | 100 | - |
| 3 | Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов | % | 100 | 100 | | 100 | - |
| 4 | Предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям 100%; | % | 100 | 100 | | 100 | - |
| 5 | Доля организаций Варненского муниципального района, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах, в соответствии со всеми требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов, до 70%; | % | 65 | 70 | | 70 | - |
| 6 | Среднее время доставки документа от одного органа исполнительной власти Челябинской области другому, 5 минут; | Мин. | 7-8 | До 5 | | До 5 | - |
| 7 | Повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры и архивного дела до 100%; | % | 100 | 100 | | 100 | - |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: | | | | | | |  |
| 1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта Варненского муниципального района | Отдел ИТ |  |  | 76,00 | 76,00 | Выполнено |
| 2. | Содержание, постоянное обновление официального сайта Варненского муниципального района | Отдел ИТ |  |  | - | - | Выполнено |
| 3. | Мониторинг муниципальных информационных ресурсов и информационных систем | **Отдел ИТ** |  |  | - | - | Выполнено |
| 4. | Развитие и обеспечение эксплуатации локальных вычислительных сетей, внедрение телекоммуникационных сервисов. Покупка серверного и сетевого оборудования, проведение работ по развитию системы управления сетевой инфраструктурой. Покупка оборудованияи расходных материалов. | Отдел ИТ администрации Варненского муниципального района, |  |  | 250,87 | 250,87 | Выполнено |
| 5. | Оценка текущего состояния ИКТ – грамотности населения района в целом и муниципальных служащих в частности | Управление делами, |  |  | - | - | Выполнено |
| 6. | Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах | Управление делами, Отдел ИТ |  |  |  | - | Выполнено |
| 7. | Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий | Управление делами, Отдел ИТ |  |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение средств вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения и расходных материалов. | Отдел ИТ |  |  | 242, 25 | 242, 25 |  |
| 9. | Создание и поддержание в актуальном состоянии банка нормативных актов органов местного самоуправления на электронных носителях | Управление делами |  |  | - | - | Выполнено |
| 10. | Создание и развитие муниципального сегмента «электронного правительства» | Отдел ИТ |  |  | - | - | Выполнено |
| 11. | Мероприятия по импортозамещению | Отдел ИТ |  |  | - | - | Выполнено |
| 12. | Информационная безопасность | Отдел ИТ |  |  | 112,03 | 112, 03 |  |
|  | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Информатизация Варненского муниципального района Челябинской области на 2018-2019 годы» | всего | 500 | 681,08 | 136 | Выход из строя компьютерной техники |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 500 | 681,08 | 136 | Выход из строя компьютерной техники |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |