Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области».

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчётный год: 2022 год

Дата составления отчёта:       31.01.2023 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление 18.02.2020г. № 95

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление от 18.09.2020 г №475, от 30.12.2020 г №735, от 25.03.2021г №169, от 15.04.2021г. № 200, от 28.05.21г. № 297, от 09.08.2021г № 459, от 25.10.2021г. № 653, от 26.07.2022г № 417от 28.12.2021г. № 838.

Начальник отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                             Пиманова Г.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчётном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Развитие дорожной сети поселений Варненского муниципального района |  |  |  |
| 1 | Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети | -Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района -Реконструкция моста через реку Нижний Тогузак, переулок Мостовой, село Варна, | Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства |
| 2 | Повышение безопасности движения | - Приведение пешеходных переходов в соответствие с новым национальным стандартам - Установка дорожных знаков в с. Варна | Совершенствование организации дорожного движения |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района, общей протяженностью | км. | 3,5175 | 1,42 | 3,289 | Увеличение объёма средств из областного бюджета |
| 2 | Реконструкция моста через реку Нижний Тогузак, переулок Мостовой, село Варна, протяженностью | м. | _____ | 84,2 | 84,2 |  |
| 3 | Приведение пешеходных переходов в соответствие с новым национальным стандартам | шт. | 9 | 0 | 0 |  |
| 4 | Установка дорожных знаков в с. Варна | шт. | 9 | 0 | 0 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные, млн.руб. | достигнутые, млн.руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района: | Сельские поселения района | 2022 год | 2022 год | 54388,13 | 54386,95 | Выполнено |  |
| 2. | Приведение пешеходных переходов в соответствие с новым национальным стандартом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция моста через реку Нижний Тогузак, переулок Мостовой, село Варна | Варненское сп | 2022 год | 2022 год | 40349,15 | 40349,15 | Выполнено |  |
| 4. | Установка дорожных знаков в с. Варна |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них: 2 выполненных: 2 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» | всего: | 94737,27 | 94736,09 | 99,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет | 82858,099 | 82858,099 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет | 11879,17 | 11877,991 | 99,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |