Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета:  01.2023 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление №842 от 22.12.2016г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление №150 от 20.03.2017г, Постановление №368 от 15.06.2017г, Постановление №79 от 01.02.2018г, Постановление №152 от 07.03.2018г. Постановление №261 от 25.04.2018г. Постановление №34 от 22.01.2019 г. Постановление №273 от 15.04.2019г.Постановление №718 от 30.12.2020г. Постановление №191 от 12.04.2021г. Постановление №397 от 13.07.2021г. Постановление №840 от 28.12.2021 г.

Начальник отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                             Пиманова Г.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |  |
| - Цель: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района | -Разработка ПСД на ремонт водопроводов - Ремонт сетей водоснабжения - Ремонт и очистка скважин - Разработка и корректировка схем водоснабжения - Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин -Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин - Замена оборудования (насосы, автоматика и т.д.) - Разработка ПСД на строительство блочных котельных - Разработка и актуализация схем теплоснабжения - Ремонт сетей теплоснабжения - Количество газовых сетей, с проведенным техническим обслуживанием -Количество газового оборудования, с проведенным техническим обслуживанием -Разработка ПСД на строительство газовых сетей - Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда района | -Разработка ПСД на ремонт водопроводов -2 ед. - Ремонт сетей водоснабжения – 2 км - Ремонт и очистка скважин -2 ед. - Разработка и корректировка схем водоснабжения – 1 ед. - Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин – 3 ед. -Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин - 10 ед. - Замена оборудования (насосы, автоматика и т.д.) – 17 шт. - Разработка ПСД на строительство блочных котельных – 2 ед. - Разработка и актуализация схем теплоснабжения – 5 ед. - Ремонт сетей теплоснабжения – 0,51 км. - Количество газовых сетей, с проведённым техническим обслуживанием – 14,2865 км -Количество газового оборудования, с проведенным техническим обслуживанием- 7ед. -Разработка ПСД на строительство газовых сетей-1 ед. - Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда района -6 домов. |  |
| 2 | Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района |  |  |  |
| 3 | Охрана окружающей среды межпоселенческого характера |  |  |  |
| 4 | Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД на ремонт водопровода | кол-во ПСД | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения | км сетей | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Ремонт и очистка скважин | кол-во объектов | 5 | 2 | 2 |  |
|  | Разработка и корректировка схем водоснабжения | кол-во схем | - | 1 | 1 |  |
|  | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин | кол-во проектов | 21 | 3 | 3 |  |
|  | Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин | кол-во единиц | 1 | 10 | 10 |  |
|  | Ремонт сетей водоотведения | км сетей | 0,4 | 0 | 0 |  |
|  | Замена оборудования (насосы, автоматика) | шт | 11 | 17 | 17 |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения | км сетей | 0,3 | 0,51 | 0,51 |  |
|  | ПСД на строительство блочных котельных | кол-во ПСД | - | 2 | 2 |  |
|  | Строительство блочных котельных | кол-во объектов | - | - | - |  |
|  | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | кол-во схем | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Замена устаревшего оборудования в котельных | кол-во оборудования | 6 | 0 | 0 |  |
|  | Разработка ПСД на рекультивацию свалок | кол-во ПСД | - | 0 | 0 |  |
|  | Рекультивация несанкционированных свалок | кол-во свалок | - | - | - |  |
|  | Количество газовых сетей, с проведенным техническим обслуживанием | км сетей | - | 14,2865 | 14,2865 |  |
|  | Количество газового оборудования, с проведенным техническим обслуживанием | кол-во оборудования | - | 7 | 7 |  |
|  | Разработка ПСД на строительство газовых сетей | кол-во ПСД | - | 1 | 1 |  |
|  | Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда | кол-во домов | 3 | 6 | 6 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланиро-ванные, тыс.руб. | Достигнутые,тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка документации для модернизации сетей водоснабжения | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год |  | 2545,33 | 2545,33 | выполнено |
| 2 | Модернизация сетей водоснабжения | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год |  | 6383,78 | 6383,78 | выполнено |
| 3 | Модернизация водозаборных скважин | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год |  | 1343,8 | 1343,8 | выполнено |
| 4 | Актуализация документации | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год |  | 27,16 | 27,16 | выполнено |
| 5 | Подготовка документации для защиты водозаборных скважин от умышленных или непреднамеренных загрязнений или аварий | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год |  | 821,6 | 821,6 | выполнено |
| 6 | Защита водозаборных скважин от умышленных или непреднамеренных загрязнений или аварий | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год |  | 4437,86 | 4437,86 | выполнено |
| 7 | Модернизация сетей водоотведения | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год |  | 0,0 | 0,0 | Не выполнено |
| 8 | Поддержка бесперебойного водоснабжения | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год |  | 1134,66 | 1015,65 | выполнено |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация систем теплоснабжения | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 2069,4 |  | 2069,4 | выполнено |
| 10 | Актуализация документации | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 130,13 |  | 130,13 | выполнено |
| 11 | Подготовка документации для модернизации теплоснабжения | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 1394,14 |  | 1394,14 | выполнено |
| 12 | Модернизация оборудования | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 0 |  | 0 | Не выполнено |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды межпоселенческого характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка документации по снижению негативного воздействия на окружающую среду | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 0 |  | 0 | Не выполнено |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газовых сетей | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 100,0 |  | 100,0 | выполнено |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 8,5 |  | 8,5 | выполнено |
|  | Подготовка документации для строительства газовых сетей | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 229,0 |  | 229,0 | выполнено |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилищного фонда | Сельские поселения Варненского района | 2022 год | 2022 год | 684,18 |  | 684,18 | выполнено |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 21309,54 |  | 21190,54 |  |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2025 годы» | всего: | 21309,54 | 21190,54 | 99% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 21309,54 | 21190,54 | 99% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района» | всего: | 16694,19 | 16575,18 | 99% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16694,19 | 16575,18 | 99% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района» | всего: | 3593,67 | 3593,67 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3593,67 | 3593,67 | 100% | Выполнение мероприятий в рамках другой программы |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды меж поселенческого характера» | всего: | 0 | 0 | 0% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | Перенос сроков выполнения мероприятия в виду отсутствия документов на земельные участки |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района» | всего: | 337,5 | 337,5 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 337,5 | 337,5 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района» | всего: | 684,18 | 684,18 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 684,18 | 684,18 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |