Отчёт о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2022 годы»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчётный год: 2022 год

Дата составления отчёта:     .01.2023 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление №77 от 04.02.2021

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановления от 15.04.2021г. № 199, от 28.12.2021г. №839

Начальник отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                             Пиманова Г.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

- Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчётном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи | Результаты (индикаторы), достигнутые в отчётном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Повышение качества жизни населения, обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения, обеспечение населения объектами социальной сферы, обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 1 | обеспечение объектами социальной сферы, дорогами сельских поселений района | 1.ввод в эксплуатацию объектов социального назначения 2.строительство мостов и коммунально-инженерных сооружений | Отсутствие финансирования |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчётному (факт) | отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство патологоанатомического отделения в ЦРБ с.Варна | шт. | 0 | 1 | 0 | Финансирование через Министерство здравоохранения |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные, млн.руб. | достигнутые, млн.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство патологоанатомического отделения в ЦРБ с.Варна | Администрация района | 2022 год | 2022 год | 0 | 0 | Не выполнено |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них: 0 выполненных: 0 невыполненных:0 |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2021-2022 годы | всего: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |