Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Создание и содержание мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета:  .01.2023 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление от 21.06.2019г № 408

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: от 30.12.2019г №840, от 08.04.2020г №169, от 30.12.2020г №716, от 25.03.2021г №164, от 29.12.2021г №855, от 10.02.2022г №75

_ Начальник отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                             Пиманова Г.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчётном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчётном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твёрдых коммунальных отходов (ТКО). |  |  |  |
| 1 | Улучшение санитарного и эстетического состояния Варненского муниципального района | -Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, отвечающих Правилам обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов-351 ед. -Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов подлежащих оснащению в соответствии с Правилам обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов -66 ед. -Количество приобретения контейнеров-111 ед.; -Суммарный объем приобретённых контейнеров – 83,25 м.куб.; -Уровень обеспеченности контейнерным сбором для накопления ТКО – 242,8 %; -Уровень обустройства контейнерных площадок – 73%. |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Создание и содержание мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, отвечающих Правилам обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов; | ед. | 285 | 351 | 351 |  |
| 2 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов подлежащих оснащению в соответствии с Правилам обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | ед. | 133 | 66 | 66 |  |
| 3. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальтных отходов оснащению в соответствии с Правилам обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество приобретённых контейнеров | ед. | 435 | 111 | 111 |  |
| 5. | Суммарный объем приобретённых контейнеров | м.куб. | 326,5 | 83,25 | 83,25 |  |
| 6. | Уровень обеспеченности контейнерным сбором для накопления ТКО | % | 101,4 | 242,8 | 242,8 |  |
| 7. | Уровень обустройства контейнерных площадок | % | 59,3 | 73 | 73 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные, тыс. руб. | достигнутые, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Создание и содержание мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов | отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района, сельские поселения района | 2022 год | 2022 год | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района, сельские поселения района | 2022 год | 2022 год | 7674,5 | 0 | Не выполнено |  |
| 3. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО | отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района, сельские поселения района | 2022 год | 2022 год | 5982,488 | 5982,488 | выполнено |  |
| 4. | Оснащение мест (площадок) накопления ТКО | отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района, сельские поселения района | 2022 год | 2022 год | 270,53 | 270,53 | выполнено |  |
| Итого по Программе: 13927,518 6253,018 количество мероприятий, из них: 3 выполненных: 2 невыполненных: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Создание и содержание мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2019-2021 годы | всего: | 13073,59 | 6253,018 |  | 47% |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3259,87 | 3259,87 | 100% |  |
|  |  | местный бюджет | 9813,72 | 2993,14 | 30% | Отсутствие ПСД |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |