Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района Челябинской области в 2021-2023 годах»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчётный год: 2023 год

Дата составления отчёта: 31.01.2024 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление №613 от 24.11.2020г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление№815 от 22.12.2021г., Постановление №879 от 30.12.2022г, Постановление №502 от 26.09.2023г., Постановление №613 от 26.09.2023г., Постановление №898 от 29.12.2023г.

Ведущий специалист отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                         Даминдарова М.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчётном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: создание условий для организации транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района |  |  |  |
| 1 | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам между поселениями Варненского муниципального района | - Социально значимые маршруты на автомобильном транспорте между поселениями. 2. Доля населения, проживающих в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение. 3. Рейсы на маршрутах, связанных с выполнением муниципального и государственного заказов. 4. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта | Возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на внутри муниципальных маршрутах муниципального сообщения по регулируемым тарифам |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчётному (факт) | отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района Челябинской области в 2021-2023 годах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Социально значимые маршруты на автомобильном транспорте между поселениями | Кол-во маршрутов | 8 | 8 | 8 |  |
| 2 | Доля населения, проживающих в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение. | % | 97,16 | 97,16 | 97,16 |  |
| 3 | Рейсы на маршрутах, связанных с выполнением муниципального и государственного заказов | Кол-во рейсов | 4232 | 4487 | 4487 |  |
| 4 | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта | Кол-во автобусов | 0 | 6 | 6 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчётном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные, тыс.руб. | достигнутые, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района Челябинской области в 2021-2023 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата муниципальных контрактов, по межмуниципальному сообщению | Администрация Варненского муниципального района | 2023 год | 2023 год |  | 12503,0 | выполнено |
|  |  |  |  |  | 12503,0 |  |  |
| 2. | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта | Администрация Варненского муниципального района | 2023 год | 2023 год | 40101,0 | 19666,50 | Выполнено частично (задержка заказа) |
| Итого по Программе: 52604,0 32169,50 количество мероприятий, из них: 2 выполненных: 2 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района Челябинской области в 2021-2023 годах» | всего: | 52604,00 | 32169,50 | 61% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 40101,00 | 19666,50 | 49% | Оплата аванса по контракту 30%. Окончательный расчет по контракту в I квартале. |
|  |  | местный бюджет | 12503,0 | 12503,0 | 100% |  |
|  |  | Собственные средства перевозчика (справочно) | 0 | 0 | 0 |  |