СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 апреля 2012 года

с.Варна                                                   № 40

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»                                       Варненского муниципального района

на 2012-2014 годы

Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» Варненского муниципального района на 2012-2014 годы (прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на заместителя Главы Варненского муниципального района Парфёнова Е.А.

3. Настоящее Решение направить Главе Варненского муниципального района для подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                                        С.В. Маклаков

Приложение

к Решению Собрания депутатов

Варненского муниципального района

от 18.04.2012 г. № 40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

НА 2012-2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной целевой Программы содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в Варненском районе Челябинской области

на 2012-2014 годы

| Главный распорядитель | - Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная целевая Программа содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в Варненском районе Челябинской области на 2012-2014 годы (далее - Программа) |
| Цель Программы | - качественное развитие эффективной сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями пользователей автомобильными дорогами, темпами социально-экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки |
| Задачи Программы | - обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | к 2014 году: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 51,6 %. |
| Характеристика мероприятий Программы | - обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них; - ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них; - предоставление cубсидий местным бюджетам на софинансирование содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации Программы | - 2012- 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составляет 188 238,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 г. – 59 219,7 тыс.рублей; 2013 г. – 63 990,3 тыс.рублей; 2014 г. – 60 728,0 тыс.рублей; Источник финансирования Программы – средства местного и областного бюджетов.(Дорожный фонд Челябинской области). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности показатели ее социально- | - протяженность отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за 2012-2014 годы составит 47 км, в том числе: в 2012 году - 23 км; в 2013 году - 14 км; в 2014 году - 10 км. Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности дорог общего пользования муниципального значения увеличится до 75%. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На территории района общей площадью 3 853 кв. метров проживает около  27,5 тысяч . человек.

Более 50% отраслей экономики Варненского района ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. Более 90% от общего объема    грузо - и пассажиро – перевозок в районе осуществляется автомобильным транспортом.

Развитая дорожная сеть считается одним из основных факторов равномерного экономического развития региона. Чем выше плотность и развитие дорожной сети, тем выше уровень доходов на душу населения, темпы развития инфраструктуры, тем комфортнее условия жизни населения.

Общая протяженность улично-дорожной сети  на территории района составляет более  344,5 км. Почти 300 км из них – дороги  с твердым покрытием. Около 120 км. дорог не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Необходимо уделять внимание капитальному ремонту основных автомобильных дорог, предусматривающему полное восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и доведение до нормативных значений существующей категории транспортно-эксплуатационных показателей и прочностных характеристик дорожной одежды, снизившихся до предельно-допустимых значений вследствие увеличения интенсивности транспортного потока и доли тяжеловесного и большегрузного автомобильного транспорта.

В районе характерной чертой последнего десятилетия являлась устойчивая позитивная динамика развития дорожного хозяйства, ставшая результатом последовательной реализации комплекса мер, направленных на формирование эффективной опорной сети автомобильных внутрипоселковых дорог.

Строительство и ремонт внутрипоселковых дорог в Варненском муниципальном районе запоследние 5 лет.

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010год | 2011год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построено и отремонтировано, км. | 3,948 | 9,074 | 0,6 | 9,5 | 7,550 |
| Финансирование , тыс.руб. | 8 888,9 | 31 402,1 | 1,8 (м/Б) | 30 000,0 | 22430,18 |
| Содержание дорог | 1802,2 | 1706,2 | 4316,1 | 2019,8 | 6760,2 |

Расходы на реализацию целевой  Программы содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог  в Варненском  районе Челябинской области, принятых в 2012-2014 годах, составили 188 238,0 тыс.руб., в том числе:

- содержание автомобильных дорог – 11 506,4  тыс.руб. рублей;

- ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети – 176 731,6 тыс.руб..

В результате реализации программных мероприятий в 2007-2011 годах: отремонтировано 30,672 км улично-дорожной сети; доля дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям увеличилась с 30,0 до 65,17 %.

В 2011 году на содержание, ремонт и капитальный ремонт в 2011 году выделено 29 190,38  тыс. рублей:

- содержание внутрипоселковых дорог  и искусственных сооружений на них –  6 760,2 тыс.руб.;

- ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети   –  22 430,18 тыс.руб., в том числе:

- субсидии местным бюджетам на софинансирование содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – 18 600,0 тыс. рублей.

Плановая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составляет  около 47 км.

На сегодняшний день, несмотря на принимаемые меры по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, значительная часть автомобильных дорог продолжает отставать от требований, предъявляемых возросшей интенсивностью движения и составом транспортного потока.

По-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог вследствие несоблюдения межремонтных сроков.

- Недостаточное финансовое обеспечение расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт.

Неразвитость дорог сельских поселений района сугубляет проблемы и в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки. Несоответствие технического состояния внутрипоселковых  дорог нормативным требованиям является одной из основных причин высокой аварийности.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение качественного развития эффективной улично-дорожной сети в соответствии с потребностями пользователей автомобильными дорогами, темпами социально-экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки.

III. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-обеспечение постоянного функционирования и сохранности  существующей улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;

-улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных внутрипоселковых дорог  и искусственных сооружений на них;

IV. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.

За период реализации Программы будет отремонтировано около 47 км автомобильных внутрипоселковых дорог, в том числе по годам:

в 2012 году -  23 км;

в 2013 году -  14 км;

в 2014 году -  10 км.

V. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

Реализация мероприятий в программный период будет основана на необходимости оптимального расходования выделенных бюджетных средств.

Система программных мероприятий включает в себя:

- содержание автомобильных  внутрипоселковых дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт улично-дороржных сетей и искусственных сооружений на них;

Перечень основных мероприятий и объемов финансирования Программы представлен в приложении 1 к Программе.

Содержание дорог и искусственных сооружений на них предусматривает комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Планирование работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений осуществляется  в соответствии с требованиями технических регламентов с соблюдением следующих приоритетов:

- виды работ, влияющие на безопасность движения - восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков; уборка посторонних предметов с проезжей части; уборка снега и борьба с зимней скользкостью; ямочный ремонт покрытий; нанесение горизонтальной разметки и т.п.;

- виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог и дорожных сооружений - ремонт обочин, откосов земляного полотна, конусов дорожных сооружений, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние;

- прочие.

Состав, виды и периодичность работ по содержанию определяются в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год с учетом уровня бюджетной обеспеченности расчетного норматива.

При этом должны быть обеспечены минимально допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог представляет собой комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования к их потребительским свойствам в период до очередного ремонта (капитального ремонта).

Вид, сроки и состав ремонтных работ по участкам автомобильных дорог и дорожным сооружениям устанавливаются на основании ведомостей дефектов, данных диагностики, инженерных изысканий, проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, с учетом нормативных межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 г. № 157.

В рамках реализации Программы  предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Положение об условиях и порядке предоставления субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

VI. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и  бюджетных ассигнований Дорожного фонда  Челябинской области в соответствии с законами Челябинской области «О Дорожном фонде Челябинской области», «Об областном бюджете».

Общий объем финансирования Программы в 2012-2014 годах составляет 188 238 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. – 59 219,7 тыс.рублей;

2013 г. – 63 990,3 тыс.рублей;

2014 г. – 60 728,0 тыс.рублей;

Расходы на реализацию программных мероприятий определены в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и могут корректироваться по мере реализации Программы.

VII. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее управление реализацией Программы осуществляет Государственный заказчик – Администрация Варненского муниципального района, который является также главным распорядителем средств Дорожного фонда  Челябинской области.

Государственный заказчик во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований района осуществляет следующие функции:

- координирует деятельность исполнителей Программы в ходе ее реализации;

- осуществляет контроль за выполнением целевых показателей Программы;

- проводит анализ эффективности программных мероприятий;

- готовит предложения по корректировке плана реализации Программы по объемам финансирования и перечню предлагаемых к реализации мероприятий Программы;

5. готовит отчет о ходе реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации в Министерство строительства Челябинской области ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (в случаях получения субсидий).

Отчет должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий Программы, установленным при их утверждении;

причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных показателей результативности от запланированных, предложения по корректировке плановых значений показателей результативности Программы, а также меры по повышению эффективности реализации Программы;

оценку влияния фактических результатов реализации Программы на соответствующие сферы экономики Челябинской области.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд путем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В случае выделения на реализацию Программы дополнительных средств в Программу вносятся соответствующие изменения по объектам и источникам финансирования.

Невыполнение индикативных показателей реализации Программы при условии отсутствия финансирования.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ , МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В период реализации Программы будет обеспечено проведение комплекса круглогодичных работ по содержанию на всей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в соответствии с действующими нормативными документами; отремонтировано 60  километров улично-дорожной сети.

Реализация Программы будет способствовать:

- обеспечению сохранности автомобильных дорог, защите от порчи и разрушений;

- повышению уровня транспортной доступности для населения;

- обеспечению бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам;

- повышению удобства, безопасности и экономичности грузоперевозок;

- созданию условий для ускорения темпов экономического роста.

Эффективность реализации  Программы будет оцениваться с  использованием показателя доли автомобильных дорог общего пользования муниципального (местного) значения, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог (ДДн, %), который рассчитывается по формуле:

ДДн = ПДн/ПДобщ X 100%,

где

ПДн - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального (местного) значения, соответствующая нормативным требованиям, км;

ПДобщ - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального (местного) значения, км.

По итогам реализации Программы:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  составит 75%;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 51,6%.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной целевой Программе содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дорог общего пользования в Варненском муниципальном районе на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость объекта |  | Фактическое выполнение на 01.01.2012г. |  | Подлежит выполнению до завершения ремонта |  | Всего на 2012-2014 годы |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  |  | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт улично-дорожной сети Варненского сельского поселения | №26-ТД-КР-4015 от 15.02.2008г. | 10,032 | 25638,5 | 8,992 | 21896 | 1,04 | 3742,5 | 1,04 | 3742,5 | 1,04 | 3742,5 |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Толстинского сельского поселения | №66-ТД-КР/2-3362 от 25.03.2008г. | 2,334 | 11189,3 | 0,644 | 2520 | 1,69 | 8669,3 | 1,69 | 8669,3 | 1,69 | 8669,3 |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Варненского сельского поселения | №969/1.2.М-КР-3174 | 1,19 | 3040,7 | 1,08 | 2893 | 0,11 | 147,7 | 0,11 | 147,7 | 0,11 | 147,7 |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Варненского сельского поселения | №811/1.2-КР-2919 от 08.09.2008г. | 11,45 | 28353,6 | 6,36 | 12057 | 5,09 | 16296,6 | 5,09 | 16296,6 | 5,09 | 16296,6 |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Покровского сельского поселения | №912/1.2М-КР-3172 от 01.10.2008г. | 2,2 | 7953,5 |  |  | 2,2 | 7953,5 | 2,2 | 7953,5 | 2,2 | 7953,5 |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Казановского сельского поселения | №74-ТД-КР-4016 от 27.03.2008г. | 1,74 | 10068,2 |  |  | 1,74 | 10068,2 | 1,74 | 10068,2 | 1,74 | 10068,2 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Николаевка Варненского района | №29-ТД-КР-116 от 08.02.2012г. | 11,34 | 9435,5 |  |  | 11,34 | 9435,5 | 11,34 | 9435,5 | 11,34 | 9435,5 |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Краснооктябрьского сельского поселения | №105/1.2М-КР-5245 от 06.02.2009г. | 3,07 | 10315,7 | 0,55 | 1006 | 2,52 | 9309,7 | 2,52 | 9309,7 |  |  | 2,52 | 9309,7 |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Краснооктябрьского сельского поселения | №459-ТД-КР-1547 от 14.09.2011г. | 0,7 | 3930,8 |  |  | 0,7 | 3930,8 | 0,7 | 3930,8 |  |  | 0,7 | 3930,8 |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Новоуральского сельского поселения | №687-ТД-КР-1549 | 0,93 | 4638,4 |  |  | 0,93 | 4638,4 | 0,93 | 4638,4 |  |  | 0,93 | 4638,4 |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Новоуральского сельского поселения | №688-ТД-КР-1549 | 2,12 | 11981,1 |  |  | 2,12 | 11981,1 | 2,12 | 11981,1 |  |  | 2,12 | 11981,1 |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Новоуральского сельского поселения | №689-ТД-КР-1549 | 2,65 | 14976,3 |  |  | 2,65 | 14976,3 | 2,65 | 14976,3 |  |  | 2,65 | 14976,3 |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Новоуральского сельского поселения | №690-ТД-КР-1549 | 1,64 | 9268,7 |  |  | 1,64 | 9268,7 | 1,64 | 9268,7 |  |  | 1,64 | 9268,7 |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Аятского сельского поселения | №911/1.2М-КР-3173 от 01.10.2008г. | 3,78 | 13885,3 | 0,904 | 4000 | 2,876 | 9885,3 | 2,876 | 9885,3 |  |  | 2,876 | 9885,3 |  |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Кулевчи | №328-ТД-КР-915 от 25.06.2011г. | 2,065 | 6116,4 | 1,41 | 4176 | 0,655 | 1940,4 | 0,655 | 1940,4 |  |  |  |  | 0,655 | 1940,4 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Варна | №323-ТД-КР-914 от 20.06.2011г. | 4,7 | 24905,6 | 3,5 | 18254 | 1,2 | 6651,6 | 1,2 | 6651,6 |  |  |  |  | 1,2 | 6651,6 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Катенино | №460-ТД-КР-1548 от 14.09.2011г. | 2,14 | 12016,9 |  |  | 2,14 | 12016,9 | 2,14 | 12016,9 |  |  |  |  | 2,14 | 12016,9 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Варна |  | 6,2 | 35819,1 |  |  | 6,2 | 35819,1 | 6,2 | 35819,1 |  |  |  |  | 6,2 | 35819,1 |
| ИТОГО " Ремонт улично-дорожной сети" |  |  |  |  | 66802 | 46,841 | 176731,6 | 46,841 | 176731,6 | 23,21 | 56313,3 | 13,436 | 63990,3 | 10,195 | 56428 |
| Содержание улично-дорожной сети |  | 344,5 |  |  |  |  |  |  | 11506,4 |  | 2906,4 |  | 4300 |  | 4300 |
| Итого "улично-дорожная сеть" |  | 70,281 | 218628 | 23,44 | 66802 | 46,841 | 176731,6 | 46,841 | 188238 | 23,21 | 59219,7 | 13,436 | 63990,3 | 10,195 | 60728 |

| РЕЕСТР ОБЪМОВ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ в Варненском муниципальном районе ( 2012 - 2014 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к муниципальной целевой Программе содержания, ремонта и капитального ремонта дорог общего пользования в Варненском муниципальном районе на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объектов | Протяженность (м) | Сметная стоимость в базисной цене 2001 г. | Сметная стоимость в текущих ценах | Выполнение |  |  | Остаток |  | Остаток (м) |  |
|  |  |  |  |  | протяженн., п.м. | в базисных ценах | в текущих ценах | в базисных ценах | в текущих ценах (4,48*1,18) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Ремонт улично-дорожной сети Варненского сельского поселения (экс. 26-ТД-КР-4015 от 15.02.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Островского | 520 | 322,832 |  | 520 | 322,832 | 1142,825 |  |  |  |  |
| 2 | улица Спартак | 398 | 208,207 |  | 398 | 208,207 | 737,06 |  |  |  |  |
| 3 | улица Западная | 1009 | 763,289 |  | 1009 | 763,289 | 2702,043 |  |  |  |  |
| 4 | переулок Сельхозхимии | 195 | 147,512 |  | 195 | 147,512 | 522,2 |  |  |  |  |
| 5 | улица Русанова | 635 | 383,099 |  | 635 | 383,099 | 1356,17 |  |  |  |  |
| 6 | переулок Сортучасток | 1010 | 196,698 |  | 1010 | 196,698 | 696,311 |  |  |  |  |
| 7 | улица Советская | 1010 | 682,431 |  |  |  |  | 682,431 | 3607,330 | 1010 |  |
| 8 | улица Пролетарская | 200 | 151,294 |  | 200 | 151,294 | 535,581 |  |  |  |  |
| 9 | улица Магнитогорская | 275 | 205,007 |  | 275 | 205,007 | 725,725 |  |  |  |  |
| 10 | переулок Колхозный | 300 | 114,418 |  | 300 | 114,418 | 405,04 |  |  |  |  |
| 11 | улица Жукова | 500 | 378,236 |  | 500 | 378,236 | 1338,955 |  |  |  |  |
| 12 | улица Дорожная (по двум экспертизам) | 1250+ | 945,59 |  | 1250+ | 945,59 | 3639,306 |  |  |  |  |
| 13 | улица Ленина (площадь у вокзала) | 3960м2 | 203,587 |  | 3960м2 | 203,587 | 720,698 |  |  |  |  |
| 14 | улица Лесопарковая | 1750 | 1543,264 |  | 1750 | 1543,264 | 6359,389 |  |  |  | 2010 |
| 15 | улица Гагарина | 320 | 312,213 |  | 290 | 286,639 | 1014,701 | 25,574 | 135,184 | 30 |  |
|  | и т о г о |  | 6557,677 |  |  | 5849,672 | 21896,004 | 708,005 | 3742,514 | 1040 |  |
| II | Ремонт улично-дорожной сети Толстинского сельского поселения (экс. 66-ТД-КР/2-3362 от 25.03.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Кооперативная | 922 | 491,151 |  | 430 | 225,382 | 1047,848 | 265,769 | 1404,855 | 492 |  |
| 2 | улица Уральская | 465 | 466,397 |  | 230 | 232,973 | 1083,136 | 233,424 | 1233,879 | 235 |  |
| 3 | переулок Пионерский | 211 | 229,059 |  | 75 | 81,523 | 379,016 | 147,536 | 779,875 | 136 |  |
| 4 | переулок Пионерский (площадка перед школой) | 218м2 | 379,999 |  | 130 м2 | 225,924 | 999,714 | 154,075 | 814,440 | 88 м2 |  |
|  | и т о г о |  | 1566,606 |  |  | 765,802 | 3509,714 | 800,804 | 4233,050 | 990 |  |
| 5 | подъездная дорога к п. Солнце | 700 | 839,24 |  |  |  |  | 839,24 | 4436,223 | 700 |  |
|  | и т о г о | 2334 м | 2405,846 | 8516,695 |  | 539,878 | 2510,000 | 1640,044 | 8669,273 | 1690 |  |
| III | Ремонт улично-дорожной сети Варненского сельского поселения (экс. 969 / 1.2.М - КР- 3174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Юбилейная | 740 | 406,979 |  |  | 374,877 |  | 32,102 | 147,733 |  |  |
| 2 | улица Варенникова | 450 | 247,487 |  |  | 247,487 |  |  |  |  |  |
|  | и т о г о | 1190 | 654,466 | 3041,226 |  | 622,364 | 2893,493 | 32,102 | 147,733 | 110 |  |
| IV | Ремонт улично-дорожной сети Варненского сельского поселения (экс. 811 / 1.2 -КР - 2919 от 08.09.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Пугачева | 1800 |  |  |  |  |  | 676,835 | 3577,750 | 1800 |  |
| 2 | улица Степана Разина | 1900 |  |  |  | 1438,26 | 6377,456 |  |  |  | 2010 |
| 3 | Улица Железнодорожная | 1450 |  |  |  |  |  | 1097,62 | 5802,019 | 1450 |  |
| 4 | переулки 1 и 2 | 400 |  |  |  | 82,207 | 365,713 |  |  |  | 2010 |
| 5 | улица Тополиная | 450 |  |  |  | 333,324 | 1510,447 |  |  |  | 2010 |
| 6 | улица Магнитогорская | 350 |  |  |  | 298,724 | 1388,824 |  |  |  |  |
| 7 | улица Лейпцигская | 900 |  |  |  |  |  | 681,227 | 3600,966 | 900 |  |
| 8 | улица Лейпцигская | 320 |  |  |  |  |  | 59,185 | 312,852 | 320 |  |
| 9 | улица Зеленая | 450 |  |  |  |  |  | 340,641 | 1800,628 | 450 |  |
| 10 | переулок Солнечный | 450 | 526,212 |  |  | 113,183 | 526,212 | 227,457 | 1202,338 | 170 |  |
| 11 | улица Кольцевая | 480 |  |  |  | 169,205 | 786,67 |  |  |  |  |
| 12 | улица Победы | 500 |  |  |  | 378,489 | 1678,292 |  |  |  | 2010 |
| 13 | улица Степная | 400 |  |  |  | 302,791 | 1342,638 |  |  |  | 2010 |
| 14 | улица Кирова | 1600 |  |  |  | 1401,395 | 6334,525 |  |  |  | 2010 |
|  | и т о г о | 11450 | 7600,543 |  |  | 2663,787 | 12057,161 | 3082,965 | 16296,553 | 5090 |  |
| V | Ремонт улично-дорожной сети Варненского сельского поселения (экс. 856/1.2М-КР-2920 от ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | переулок Ленинский | 530 | 377,266 | 1753,086 |  | 377,266 | 1753,086 |  |  | 355,012 по экспертизе |  |
|  | и т о г о |  | 377,266 | 1753,086 |  | 377,266 | 1753,086 |  |  |  |  |
| VI | Ремонт улично-дорожной сети Покровского сельского поселения (экс. 912 / 1.2М - КР - 3172 от 01.10.08 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Советская | 2200 | 1504,637 |  |  |  |  | 1504,637 | 7953,511 | 2200 |  |
|  | и т о г о |  | 1504,637 |  |  |  |  | 1504,637 | 7953,511 | 2200 |  |
| VII | Ремонт улично-дорожной сети Казановского сельского поселения (экс. 74-ТД-КР-4016 от 27.03.08 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Центральная | 1740 | 1904,696 |  |  |  |  | 1904,696 | 10068,223 | 1740 |  |
|  | и т о г о |  | 1904,696 |  |  |  |  | 1904,696 | 10068,223 | 1740 |  |
| VIII | Ремонт улично-дорожной сети Краснооктябрьского сельского поселения (экс. 105 / 1.2М - КР 5245 от 06.02.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок К. Октябрь (Школьная, Степная, Целинная, Октябрьская и пер.Больничный) | 2420 | 1567,554 |  |  | 227,393 | 1006,214 | 1340,161 | 7084,091 | 870 | 2010 |
| 2 | поселок Белоглинка (ул. Лесная) | 650 | 421,037 |  |  |  |  | 421,037 | 2225,602 | 650 | 2010 |
|  | и т о г о |  | 1988,591 |  |  |  |  | 1761,198 | 9309,693 | 1520 |  |
| VIIIА | Ремонт улично-дорожной сети Краснооктябрьского сельского поселения (экс. 459-ТД-КР-1547 от 14,09.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога ул. Гоголя с. Городище | 700 | 764,433 |  |  |  |  | 764,433 | 3930,812 | 700 |  |
|  | в с е г о |  |  |  |  |  |  | 2525,631 | 13240,505 | 2220 |  |
| IX | Ремонт улично-дорожной сети Ново-Уральского сельского поселения (экс. 130- ТД - КР - 1716) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица Зеленая | 600 | 217,851 | 992,700 |  | 217,851 | 992,700 |  |  |  |  |
| IХА | Ремонт улично-дорожной сети Ново-Уральского сельского поселения (экс. 687-ТД-КР-1549) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога въезда в п. Саламат | 930 | 1017,904 | 4638,385 |  |  |  | 1017,904 | 4638,385 | 930 |  |
| IХБ | Ремонт улично-дорожной сети Ново-Уральского сельского поселения (экс. 688-ТД-КР-1549) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога ул. Уральская | 800 | 875,67 | 4521,092 |  |  |  | 875,67 | 4521,092 | 800 |  |
| 2 | Автодорога ул. Мира | 520 | 569,211 | 2938,851 |  |  |  | 569,211 | 2938,851 | 520 |  |
| 3 | Автодорога ул. Надежды | 800 | 875,67 | 4521,092 |  |  |  | 875,67 | 4521,092 | 800 |  |
| IХВ | Ремонт улично-дорожной сети Ново-Уральского сельского поселения (экс. 689-ТД-КР-1549) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога ул. Зеленая | 1180 | 1291,457 | 6667,853 |  |  |  | 6667,853 | 6667,853 | 1180 |  |
| 2 | Автодорога ул. Заозерная | 1200 | 1313,561 | 6781,952 |  |  |  | 6781,952 | 6781,952 | 1200 |  |
| 3 | Автодорога пер. Строителей | 270 | 295,662 | 1526,475 |  |  |  | 1526,475 | 1526,475 | 270 |  |
| IХГ | Ремонт улично-дорожной сети Ново-Уральского сельского поселения (экс. 690-ТД-КР-1549) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога ул. Шоссейная | 1100 | 1204,315 | 6217,853 |  |  |  | 6217,853 | 6217,853 | 1100 |  |
| 2 | Автодорога въезд на кладбище | 540 | 590,889 | 3050,819 |  |  |  | 3050,819 | 3050,819 | 540 |  |
|  | и т о г о |  | 8034,339 | 41857,072 |  |  |  | 27583,407 | 40864,372 | 7340 |  |
| X | Ремонт улично-дорожной сети Аятского сельского поселения (экс. 911 /1.2М-КР-3173 от 01.10.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | переулок Школьный | 450 | 329,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | улица Восточная | 1000 | 733,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | улица Центральная | 750 | 549,906 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | улица Парковая | 1500 | 1099,812 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральная площадь | 500м2 | 61,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т о г о | 3780 | 2773,970 | 12765,81 |  | 903,886 | 3999,695 | 1870,084 | 9885,26402 | 1370 |  |
| X1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Кулевчи (экс.328-ТД-КР-915 от 25.06.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога ул. Завалищина | 540 | 206,36 | 1052,841 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога ул. Центральная | 535 | 483,398 | 2555,842 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автодорога ул. Школьная | 340 | 129,935 | 662,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автодорога пер. № 1 | 450 | 171,968 | 877,371 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автодорога пер. № 7 | 200 | 183,295 | 967,276 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т о г о | 2065 | 1174,956 | 6116,240 | 1410 | 802,126 | 4175,868 | 372,830 | 1940,372 | 655 |  |
| XII | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Варна (экс. № 323-ТД-КР-914 от 20.06.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога ул. Гагарина | 1420 | 641,199 | 3268,213 |  |  |  | 641,199 | 3268,213 | 1420 |  |
| 2 | Автодорога ул Октябрьская | 1750 | 790,213 | 4027,732 | 1750 | 1012,446 | 4464,764 |  |  | 0 |  |
| 3 | Автодорога ул. Советская | 1400 | 787,385 | 4062,749 | 1400 | 918,18 | 4114,746 |  |  | 0 |  |
| 4 | Автодорога ул. Парковая | 1170 | 1072,264 | 5658,561 | 1170 | 927,038 | 4192,419 | 145,226 | 1466,142 | 0 | 2011 |
| 5 | Автодорога пер. Кооперативный | 600 | 549,884 | 2901,824 | 600 | 475,4 | 2149,958 | 74,484 | 751,866 | 0 |  |
| 6 | Автодорога пер. Пионерский | 550 | 504,053 | 2660,009 | 550 | 435,789 | 1970,796 | 68,264 | 689,213 | 0 |  |
| 7 | Автодорога пер. Юсупова | 680 | 348,256 | 1837,822 | 600 | 301,088 | 1361,639 | 47,168 | 476,183 | 80 |  |
|  | и т о г о | 7570 | 4693,254 | 24416,910 | 6070 | 4069,941 | 18254,322 | 976,341 | 6651,617 | 1500 |  |
| XIII | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Катенино (экс. № 460-ТД-КР-1548 от 14.09.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога ул. Озерная п. Красноармейский | 310 | 338,526 | 1740,738 |  |  |  | 338,526 | 1740,738 | 310 |  |
| 2 | Автодорога ул. Молодежная п. Красноарм. | 310 | 338,526 | 1740,738 |  |  |  | 338,526 | 1740,738 | 310 |  |
| 3 | ул. Центральная п. Комсомольский | 420 | 458,670 | 2358,512 |  |  |  | 458,670 | 2358,512 | 420 |  |
| 4 | Автодорога ул. Школьная п. Караоба | 1100 | 1201,240 | 6176,941 |  |  |  | 1201,240 | 6176,941 | 1100 |  |
|  | и т о г о | 2140 | 2336,962 | 12016,929 |  |  |  | 2336,962 | 12016,929 | 2140 |  |
| X1V | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Варна (экс. № ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога ул. Луговая | 680 |  |  |  |  |  | 743,132 | 3928,493 | 680 |  |
| 2 | Автодорога ул. Железнодорожная | 1230 |  |  |  |  |  | 1344,193 | 7105,941 | 1230 |  |
| 3 | Автодорога ул. Садовая | 1700 |  |  |  |  |  | 1857,828 | 9821,220 | 1700 |  |
| 4 | Автодорога ул. Новоселов | 380 |  |  |  |  |  | 415,279 | 2195,331 | 380 |  |
| 5 | Автодорога ул. Молодежная | 700 |  |  |  |  |  | 764,986 | 4044,023 | 700 |  |
| 6 | Автодорога ул. Подберезного | 300 |  |  |  |  |  | 328,521 | 1736,693 | 300 |  |
| 7 | Автодорога переулка № 1 | 340 |  |  |  |  |  | 371,566 | 1964,247 | 340 |  |
| 8 | Автодорога переулка № 2 | 870 |  |  |  |  |  | 950,203 | 5023,152 | 870 |  |
|  | и т о г о | 6200 |  |  |  |  |  | 6775,707 | 35819,100 | 6200 |  |
| XV | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Николаевка Варненского района (экс. № 29-ТД-КР-116 от 08.02.2012г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Атодорога ул.Садовая | 4620 | 718,629 | 3844,069 |  |  |  | 718,629 | 3844,069 | 4620 |  |
| 2 | Автодорогра ул.Центральная | 4500 | 699,963 | 3744,245 |  |  |  | 699,963 | 3744,245 | 4500 |  |
| 3 | Автодорога пер.Береговой | 1620 | 251,997 | 1347,96 |  |  |  | 251,997 | 1347,96 | 1620 |  |
| 4 | Автодорога пер.Российский | 600 | 93,324 | 499,21 |  |  |  | 93,324 | 499,21 | 600 |  |
|  | итого | 11340 | 1763,913 | 9435,484 |  |  |  | 1763,913 | 9435,484 | 11340 |  |
|  | В С Е Г О |  |  |  |  |  |  | 53077,324 | 176731,450 | 44635 |  |
|  | Зам.Главы Варненского муниципального района Е.А.Парфенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |