СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года

с.Варна                                                  № 134

О внесении изменений в муниципальную

целевую Программу «Комплексное развитие системы

коммунальной инфраструктуры на 2010-2015 годы

в Варненском муниципальном районе»

### Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1.Внести в муниципальную целевую Программу «Комплексное развитие системы коммунальной  инфраструктуры на 2010-2015 годы в Варненском районе», принятую Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от  12.10.2011 г  № 93,  следующие изменения:

- Приложение 1 Перечень мероприятий  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района на 2010-2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2.Направить настоящее Решение Главе Варненского муниципального района для подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                              С.В.Маклаков

| Перечень мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района на 2010-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (район, населённый пункт) | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Краткое обоснование |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  | источник финан. | всего | СМР | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010-2015 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Варна | Реконструкция 3 скважин централизованного водоснабжения с. Варна | есть | всего | 4950 | 4950 |  | 2500 |  |  | 2450 |  |  | Ликвидация дефицита питьевой воды |
|  |  |  | об | 3725 | 3725 |  | 2500 |  |  | 1225 |  |  |  |
|  |  |  | мб | 1225 | 1225 |  |  |  |  | 1225 |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен, ремонтные работы по очистке скважин с. Варна | №635-ЖКХ-КР | всего | 10675,38 | 9865,3 |  | 7675,38 | 3000 |  |  |  |  | 5640 п.м. Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь. |
|  |  |  | об | 7675,38 | 7675,38 |  | 7685,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Варна | Строительство водопровода с.Бородиновка - Варна, в том числе ПСД | в работе | всего | 61000 | 56000 | 5000 |  |  |  | 10000 | 25000 | 26000 | 18000 п.м.Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  |  | об | 61000 | 56000 | 5000 |  |  |  | 10000 | 25000 | 26000 |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лейпциг | Наружные сети водопровода с. Лейпциг | №646/2 от 08.08.05г. | всего | 12526,9 | 12526,9 |  |  |  | 2527 |  | 10000 |  | 6756 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  |  | об | 6263,45 | 6263,45 |  |  |  |  |  | 6263,45 |  |  |
|  |  |  | мб | 6263,45 | 6263,45 |  |  |  | 2527 |  | 3736,55 |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Саламат | Наружные сети водопровода в пос. Саламат | №585/2 от 01.09.04г | всего | 8560 | 8560 |  |  |  |  |  | 8560 |  | 3494 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  |  | об | 4280 | 4280 |  |  |  |  |  | 4280 |  |  |
|  |  |  | мб | 4280 | 4280 |  |  |  |  |  | 4280 |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Николаевка | Капремонт сетей водоснабжения с.Николаевка | №364-ЖКХ-КР-223 от 14.08.2007г | всего | 10931 | 10931 |  |  | 440 | 400 |  | 90091 |  | 6000 п.м. Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь. |
|  |  |  | об | 5465,5 | 5465,5 |  |  |  |  |  | 45045,5 |  |  |
|  |  |  | мб | 5465,5 | 5465,5 |  |  | 440 | 400 |  | 3405,5 |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Дружный | Обеспечение централизованного водоснабжения п. Дружный | №69/2-31/07 от 22.03.2007г | всего | 7162,3 | 7162,3 |  |  |  |  |  | 7162,3 |  | 5000 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  |  | об | 3581,15 | 3581,15 |  |  |  |  |  | 3581,15 |  |  |
|  |  |  | мб | 3581,15 | 3581,15 |  |  |  |  |  | 3581,15 |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Солнце | Обеспечение централизованного водоснабжения п. Солнце | №70/2-48/07 от 22.03.2007г | всего | 3940,4 | 3940,4 |  |  |  |  |  | 3940,4 |  | 4000 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 3940,4 | 3940,4 |  |  |  |  |  | 3940,4 |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Новопокровка | Капитальный ремонт поселковых водопроводных сетей п. Новопокровка | №328-2.М.-КР | всего | 22349,6 | 22349,6 |  |  | 4100 |  | 17249,6 |  |  | 11370 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника, снижение потерь воды |
|  |  |  | об | 9124,8 | 9124,8 |  |  |  |  | 9124,8 |  |  |  |
|  |  |  | мб | 13224,8 | 13224,8 |  |  | 4100 |  | 8624,8 |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | Обеспечение централизованного водоснабжения с. Кулевчи в том числе ПСД. | в работе | всего | 21690 | 18190 | 3500 |  | 1180 |  |  | 20510 |  | 10000 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| об |  |  | об | 10255 | 10255 | 1750 |  |  |  |  | 10255 |  |  |
| мб |  |  | мб | 11435 | 9685 | 1750 |  | 1180 |  |  | 10255 |  |  |
| сп |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей Аятского сельского поселения |  | всего | 495 | 495 |  |  | 495 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 495 | 495 |  |  | 495 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей Бородиновского сельского поселения |  | всего | 436 | 436 |  |  | 436 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 436 | 436 |  |  | 436 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей Новоуральского сельского поселения |  | всего | 450 | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 450 | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей Толстинского сельского поселения |  | всего | 309 | 309 |  |  | 309 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 309 | 309 |  |  | 309 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей Лейпцигского сельского поселения |  | всего | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекострукция сетей водоотведения с. Варна в том числе ПСД | в работе | всего | 14500 | 10500 | 4000 |  | 2500 |  |  |  | 12000 | 4500 п.м. Замена устаревшего оборудования, снижения износа, улучшение качества питьевой воды, экономия энергоресурсов |
|  |  |  | об | 6000 | 4000 | 2000 |  |  |  |  |  | 6000 |  |
|  |  |  | мб | 8500 | 6500 | 2000 |  | 2500 |  |  |  | 6000 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очитных сооружений центральной канализации с. Варна, в том числе ПСД (насосные станции 2 шт., напорный коллектор) | в работе | всего | 87000 | 80000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 40000 | 40000 | Мощность 150 тыс. куб м. Очистка сточных вод, применение современного оборудования, экономия энергоресурсов |
|  |  |  | об | 43500 | 40000 | 3500 |  |  |  | 3500 | 20000 | 20000 |  |
|  |  |  | мб | 43500 | 40000 | 3500 |  |  |  | 3500 | 20000 | 20000 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | всего | 265285,6 | 244975,5 | 19500 | 10175,4 | 17150,4 | 2927 | 36699,6 | 205263,7 | 78000 |  |
|  |  |  | об | 160870,3 | 150370,3 | 12250 | 10185,4 |  |  | 23849,8 | 114425,1 | 52000 |  |
|  |  |  | мб | 101415,3 | 94165,3 | 7250 | 0 | 17150 | 2927 | 12849,8 | 90838,6 | 26000 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010-2015 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и ремонт систем теплоснабжения (с монтажом блочной котельной )села Бородиновка. | в работе | всего | 5000 | 5000 |  |  | 405,5 |  | 4594,5 |  |  | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности использования современных технологий, оборудования |
|  |  |  | об | 4594,5 | 4594,5 |  |  |  |  | 4594,5 |  |  |  |
|  |  |  | мб | 405,5 | 405,5 |  |  | 405,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной поселка Большевик | в работе | всего | 9800 | 9800 |  |  |  |  | 8600 |  |  | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности использования современных технологий, оборудования |
|  |  |  | об | 9800 | 9800 |  |  |  |  | 8600 |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной села Новый Урал | в работе | всего | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |  | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности использования современных технологий, оборудования |
|  |  |  | об | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод школы с электроотопления на газ поселка Арчаглы-Аят | в работе | всего | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности |
|  |  |  | об | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод школ с электроотопления на газ поселка Владимировка | в работе | всего | 347,3 | 347,3 |  |  |  |  |  | 347,3 |  | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности |
|  |  |  | об | 347,3 | 347,3 |  |  |  |  |  | 347,3 |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения, установка приборов учета (теплтраса и котельные) ,Новоуральское сельское поселение. |  | всего | 2156,9 | 2156,9 |  |  | 2156,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 2156,9 | 2156,9 |  |  | 2156,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения (теплтраса и котельные) ,Варненское сельское поселение. |  | всего | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения (теплтраса и котельные) ,Краснооктябрьское сельское поселение. |  | всего | 170 | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 170 | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения (теплтраса и котельная ст.Тамерлан), Варненское сельское поселение. |  | всего | 720,33 | 720,33 |  |  | 720,33 | 1200 |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 720,33 | 720,33 |  |  | 720,33 | 1200 |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод школы с электроотопления на газ села Катенино | в работе | всего | 752,77 | 752,77 |  |  |  |  |  | 752,77 |  | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности |
|  |  |  | об | 752,77 | 752,77 |  |  |  |  |  | 752,77 |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | всего | 30800 | 30800 | 0 | 0 | 3652,73 | 1200 | 13194,5 | 8100,07 | 0 |  |
|  |  |  | об | 27147,3 | 27147,3 | 0 | 0 |  | 1000 | 13194,5 | 8100,07 | 0 |  |
|  |  |  | мб | 3652,7 | 3652,7 |  |  | 3652,7 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, НА 2010-2015 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по устранению нарушений при эксплуатации свалки ТБО в с. Варна (устройство ограждения, обваловка, мероприятия по снижению негативного воздействия) | в работе | всего | 430 |  |  |  | 430 |  |  |  |  | Обеспечение безопасной эксплуатации свалки в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 430 |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектов: Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; Материалов экологического обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами |  | всего | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасной эксплуатации свалки в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение специалистов на право работы с опасными отходами |  | всего | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасной эксплуатации свалки в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Государственной экологической экспертизы |  | всего | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасной эксплуатации свалки в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получение лицензии на обращение с отходами |  | всего | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасной эксплуатации свалки в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной документации полигона ТБО в селе Варна |  | всего | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | Обеспечения района местом для захоронения отходов в соответствии с действующими требованиями |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство нового полигона в селе Варна | в работе | всего | 57000 | 52000 | 5000 |  |  |  | 19000 | 27000 | 11000 | Обеспечения района местом для захоронения отходов в соответствии с действующими требованиями |
|  |  |  | об | 57000 | 52000 | 5000 |  |  |  | 19000 | 27000 | 11000 |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка мусорных контейнеров на территории индивидуальной жилой застройки(150 единиц) |  | всего | 450 |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Повышение качества обслуживания населения, повышение эффективности работы предприятий, осуществляющих вывоз ТКО |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 450 |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз отходов с несанкционированных свалок (45 куб.м/год) |  | всего | 138 |  |  | 20 | 50 | 1000 | 18 |  |  | Сокращение вредного воздействия несанкционированных свалок на экологическую обстановку в с. Варна. |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 138 |  |  | 20 | 50 | 1000 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | всего | 58416,5 | 52000 | 5000 | 168,5 | 880 | 1100 | 19118 | 27100 | 11000 |  |
|  |  |  | об | 57000 | 52000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 27000 | 0 |  |
|  |  |  | мб | 1416,5 | 0 | 0 | 168,5 | 880 | 1100 | 1218 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТОРСАНБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство трассы электролинии 10/0,4кВ и ТП для электроснабжения 58-ми жилых домов по ул.Уральской, Северная, Козлова, Кочурова, Светлая Варненского района | в работе | всего | 3300 | 3300 |  |  |  |  |  | 3300 |  |  |
|  |  |  | об | 3300 | 3300 |  |  |  |  |  | 3300 |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе ЦРБ) | в работе | всего | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
|  |  |  | об | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки на ст.Тамерлан) | в работе | всего | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |
|  |  |  | об | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе СХТ, улиц: Варенникова, Российская, Литвинова) | в работе | всего | 2300 | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
|  |  |  | об | 2300 | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в п.Заречье) | в работе | всего | 2300 | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
|  |  |  | об | 2300 | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | всего | 12800 | 12800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10500 | 0 |  |
|  |  |  | об | 12800 | 12800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10500 | 0 |  |
|  |  |  | мб |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подводящий газопровод высокого давления поселок Дружный – поселок Саламат, в том числе ПСД |  | всего | 17020 | 15020 | 2000 |  |  |  |  | 15020 | 2000 | 8,5 км. |
|  |  |  | об | 8510 | 7510 | 1000 |  |  |  |  | 7510 | 1000 |  |
|  |  |  | мб | 8510 | 7510 | 1000 |  |  |  |  | 7510 | 1000 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подводящий газопровод высокого давления поселок Дружный – поселок Лейпциг, в том числе ПСД. |  | всего | 27000 | 25000 | 2000 |  |  |  | 10000 | 15000 | 2000 | 15,0 км. |
|  |  |  | об | 13500 | 12500 | 1000 |  |  |  | 5000 | 7500 | 1000 |  |
|  |  |  | мб | 13500 | 12500 | 1000 |  |  |  | 5000 | 7500 | 1000 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подводящий газопровод высокого давления поселок Казановка – село Алексеевка, в том числе ПСД. |  | всего | 32000 | 30000 | 2000 |  |  | 2000 | 20000 |  | 10000 | 17,3 км. |
|  |  |  | об | 16000 | 15000 | 1000 |  |  | 1000 | 10000 |  | 5000 |  |
|  |  |  | мб | 16000 | 15000 | 1000 |  |  | 1000 | 10000 |  | 5000 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подводящий газопровод высокого давления поселок Новопокровка- поселок Новые Кулевчи, в том числе ПСД |  | всего | 27000 | 25000 | 2000 |  |  |  | 10000 | 15000 | 2000 | 12,0 км. |
|  |  |  | об | 13500 | 12500 | 1000 |  |  |  | 5000 | 7500 | 1000 |  |
|  |  |  | мб | 13500 | 12500 | 1000 |  |  |  | 5000 | 7500 | 1000 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов в пос. Казановка |  | всего | 10000 | 10000 |  | 8500 | 1500 |  |  |  |  | 207 кв. |
|  |  |  | об | 8500 | 8500 |  | 8500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение двухэтажных жилых домов в п.Большевик |  | всего | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 54 кв. |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов поселок Кызыл-Маяк,в т.ч. ПСД |  | всего | 4269,7 | 4269,7 |  |  | 4269,7 |  |  |  |  | 112 кв. |
|  |  |  | об | 4269,7 | 4269,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  | 4269,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов поселок Городище |  | всего | 5000 | 5000 |  |  | 100 |  | 4900 |  |  | 87 кв. |
|  |  |  | об | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |
|  |  |  | мб | 2500 | 2500 |  |  | 100 |  | 2400 |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов поселок Новопокровкае |  | всего | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов поселок Саламат, в том числе ПСД |  | всего | 7000 | 6000 | 1000 |  |  |  | 7000 |  |  | 124 кв. |
|  |  |  | об | 3500 | 3000 | 500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |
|  |  |  | мб | 3500 | 3000 | 500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов поселок Лейпциг, в том ччисле ПСД |  | всего | 16000 | 15000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 15000 | 267 кв. |
|  |  |  | об | 8000 | 7500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 7500 |  |
|  |  |  | мб | 8000 | 7500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 7500 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов село Новые Кулевчи, в том числе ПСД |  | всего | 5000 | 4000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 4000 |  | 113 кв. |
|  |  |  | об | 2500 | 2000 | 500 |  |  |  | 500 | 2000 |  |  |
|  |  |  | мб | 2500 | 2000 | 500 |  |  |  | 500 | 2000 |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов поселок Алексеевка, в том числе ПСД |  | всего | 5000 | 4000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 336 кв. |
|  |  |  | об | 2500 | 2000 | 500 |  |  |  |  | 500 | 2000 |  |
|  |  |  | мб | 2500 | 2000 | 500 |  |  |  |  | 500 | 2000 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт газораспределительных сетей (аврийно-востановительные работы) на территории Варненского муниципального района |  | всего | 2473,3 | 2473,3 |  |  | 928 | 1100 |  |  |  |  |
|  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб | 2473,3 | 2473,3 |  |  | 928 | 1100 |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабженгие жилых домов в селе Варна, в том числе ПСД |  | всего | 37935 | 33135 | 4800 |  | 64,3 | 1500 | 8000 | 8000 | 15300 | 300 кв. |
|  |  |  | об | 20400 | 18000 | 2400 |  |  |  | 4000 | 4000 | 8400 |  |
|  |  |  | мб | 17535 | 15135 | 2400 |  | 64,3 | 1500 | 4000 | 4000 | 6900 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "газоснабжение" |  | всего | 195820 | 178898 | 16800 | 8500 | 6984 | 4600 | 58000 | 42000 | 50300 |  |
|  |  |  | об | 103679,7 | 95279,7 | 8400 | 8500 |  |  | 29000 | 21000 | 25900 |  |
|  |  |  | мб | 92018,3 | 83618,3 | 8400 | 0 | 6984 | 5045 | 29000 | 21000 | 24400 |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | всего | 563122,1 | 519473,5 | 41300 | 18843,9 | 28667,1 | 18779 | 127012 | 284863,7 | 139300 |  |
|  |  |  | об | 361497,3 | 337597,3 | 25650 | 18685,4 | 0 | 1000 | 85044,3 | 181025,2 | 77900 |  |
|  |  |  | мб | 198502,8 | 181436,3 | 15650 | 168,5 | 28667 | 17779 | 43067,8 | 103838,5 | 50400 |  |
|  |  |  | сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |