СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2013 года

с.Варна                                              № 16

О принятии районной целевой Программы

информатизации Варненского

муниципального района

на 2013-2015 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 27.09.2012г. № 520-2-П «Об областной целевой программе «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2-13-2015 годы»» Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Принять районную целевую Программу информатизации Варненского муниципального района на 2013-2015 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя Главы Варненского муниципального района Г.С. Завалищина.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава Варненского

муниципального района                                                     С.В. Маклаков

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Варненского муниципального района

от «21» февраля 2013 года № 16

Районная целевая ПРОГРАММА

информатизации  Варненского муниципального района

на  2013 – 2015  годы

2013 год

Паспорт

Программы  информатизации  Варненского муниципального района

на 2013-2015  годы

| Наименование Программы | Программа информатизации Варненского муниципального района на 2013 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Постановление Правительства Челябинской области от 27.09.2012 № 520-2-П «Об Областной целевой программе «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Варненского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Отдел информационных технологий |
| Цели и задачи Программы | Цели: -повышение качества жизни населения Варненского района за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий - Содействие социально-экономическому развитию района - Удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления - Повышение качества оказания муниципальных услуг - Повышение эффективности муниципального управления - Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов; - Повышение квалификации сотрудников администрации района и структурных подразделений в области использования информационных технологий Задачи: - в части развития информационного общества: повышение доступности и качества образования за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий (далее именуется - ИКТ) в систему образования и подготовки кадров; повышение доступности и качества медицинских услуг и эффективного использования ресурсов здравоохранения на основе широкомасштабного использования ИКТ в деятельности медицинских учреждений; обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения за счет создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной информационной системы социальной защиты; повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры и архивного дела, укрепление межнациональных культурных связей и интеграция в мировое культурное пространство на базе развития информационных систем сферы культуры, создание электронно-цифровой базы данных объектов культурного и исторического наследия и предоставления доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам государственных архивов через глобальную сеть Интернет. - в части формирования электронного правительства: повышение эффективности системы муниципального управления в Варнеском районе за счет использования информационно-коммуникационных технологий; повышение качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", развитие региональных реестров муниципальных услуг Варненского района; развитие системы центров общественного доступа к социально значимой информации в Интернет/Интранет-сетях электронного правительства, в том числе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг; приведение сайта Администрации Варненского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Варненского района повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид создание и развитие муниципального сегмента "электронного правительства" |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | 1. Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах, в соответствии со всеми требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов, процентов: 2. Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, штук: 3. Доля участков мировых судей, подключенных к государственной автоматизированной системе «Правосудие» и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств для публикации решений в Интернет, процентов: 4. Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, процентов. 5. Доля управлений социальной защиты населения, в которых функционирует единая информационная система реализации социальных гарантий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, пособий и других социальных гарантий, и других социальных гарантий, предусматриваемых законодательством, процентов: 6. Процент локальных вычислительных сетей органов исполнительной власти Варненского района, подключенных к Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области: 7. Среднее время доставки документа от одного органа исполнительной власти Челябинской области другому, минут: 8. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, процентов: 9. Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в цифровую форму, от общего объема архивных фондов, процентов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2013-2015г. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Местный бюджет 1200000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -совершенствование деловых процессов в органах муниципального управления, повышение качества и эффективности муниципального управления -повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Варненского района; -активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам; -повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг; -обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов; -предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям |
| Система организации управления реализацией Программы и контроля за ее исполнением | -управление реализацией Программы осуществляет отдел информационных технологий администрации Варненского муниципального района, контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Варненского муниципального района |
| Исполнители Программы | Отдел информационных технологий администрации Варненского муниципального района, управление делами администрации Варненского района, Районный отдел образования, управление социальной защиты населения, МУЗ Варненская ЦРБ, Архивный отдел, органы исполнительной власти и бюджетные учреждения Варненского муниципального района |

1.  Содержание  проблемы

В  настоящее  время  не  повергается  сомнению важная  роль  информационно-коммуникационных  технологий  в  экономическом  развитии  страны,  региона,  района.  Современное  состояние  и  перспективы  общественного,  экономического  и  социального  развития  района  требуют  оперативного  и  качественного  информационного  обеспечения  официальной  правовой  информацией  органов  местного  самоуправления  граждан,  юридических  лиц,  общественных  и  политических  объединений  и  организаций.

Формирование муниципальных информационных ресурсов  предполагает  ориентацию  на  создание  банков  правовой  информации  и  интеграцию  разрозненных  информационно-правовых  ресурсов  в  рамках  правовой  информатизации  России.

Информатизационная  деятельность  органов  местного  самоуправления  района  строится  на  следующих  принципах:

самостоятельности  органов местного самоуправления  в  пределах  их  полномочий  в  формировании  и  использовании  муниципальных  информационных  ресурсов;

формирования  информационных  ресурсов  в  объемах,  необходимых  и  достаточных  для  реализации  органами  местного  самоуправления  своих  полномочий;

достоверности  и  оперативности  информации,  используемой  в  деятельности  органов  местного  самоуправления;

открытости  муниципальных  информационных  ресурсов;

обязательности  обеспечения  граждан необходимой  информацией  в  пределах  компетенции  органов  местного  самоуправления.

Реализация  права  на  доступ  к  муниципальным  информационным  ресурсам  должна  обеспечиваться  органами  местного  самоуправления:

путем  создания  условий  для  доступа  заинтересованных  лиц  к  информационным  ресурсам  и  информационным  системам  органов местного самоуправления;

путем  предоставления  информации  по  запросам  заинтересованных  лиц;

путем  публикации  в  средствах  массовой  информации  муниципальных  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления;

в  иных  формах,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  Челябинской  области  и  нормативными  актами  Варненского муниципального района.

В  течение  последних  десяти  лет  в  администрации  района велось  поэтапное  внедрение  информационных  технологий.  В  настоящее  время  все  управления  и  отделы  администрации  используют  в  своей  деятельности  компьютерную  технику.  Создан сайт администрации  Варненского района.  Однако  еще  не  в  полной  мере  используются  имеющиеся  информационные  ресурсы.  Компьютерная  грамотность  сотрудников структурных подразделений администрации  района  становится  недостаточной  для  эффективной  эксплуатации  имеющихся  компьютерных  комплексов. Необходима интеграция компьютерных систем района с системами сельских поселений для создания единого информационного пространства района в составе информационного пространства Челябинской области.  Необходимо    ведение  и  администрирование  информационных  баз  данных,  постоянное  обновление  парка  компьютерной  техники  администрации  района.  Необходимо внедрение  информационной  системы  регистрации документов и обращений граждан,  которая  позволит  оперативно  отслеживать  сроки  выполнения  поручений Главы района, а также,  документов,  поступивших  из  Правительства Челябинской области, от предприятий и организаций.

2. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы:

- Повышение  качества   жизни   населения   Варненского района  за  счет  использования   информационных и  телекоммуникационных технологий

- Содействие  социально-экономическому развитию района

- Удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления

- Повышение качества оказания муниципальных услуг

- Повышение эффективности муниципального управления

- Обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  органов  местного самоуправления,  защиты  муниципальных  информационных  ресурсов;

- Повышение  квалификации  сотрудников  администрации  района и структурных подразделений  в  области  использования  информационных  технологий
Основные  задачи  Программы:

- в части развития информационного общества:

повышение доступности и качества образования за  счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий  (далее  именуется  -   ИКТ)   в   систему образования и подготовки кадров;

повышение доступности и качества медицинских услуг  и эффективного использования  ресурсов  здравоохранения на  основе  широкомасштабного  использования  ИКТ   в деятельности медицинских учреждений;

обеспечение  эффективного  решения  задач  социальной защиты  населения  за  счет создания   и   развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной  информационной  системы социальной защиты;

повышение    сохранности    культурных     ценностей, доступности услуг в сфере культуры и архивного  дела,

укрепление  межнациональных   культурных   связей   и интеграция в мировое культурное пространство на  базе развития информационных   систем   сферы   культуры,

создание  электронно-цифровой  базы  данных  объектов культурного и исторического наследия и предоставления доступа  к  культурным  ценностям  и   информационным ресурсам  государственных  архивов  через  глобальную сеть Интернет.

- в части формирования электронного правительства:

повышение эффективности  системы муниципального управления в  Варненском районе за счет   использования информационно-коммуникационных технологий;

повышение качества предоставления муниципальных   услуг   на    основе использования информационных  и телекоммуникационных   технологий,

создание условий для предоставления государственных и муниципальных  услуг  по  принципу   "одного   окна", развитие региональных    реестров муниципальных  услуг  Варненского района;

развитие  системы  центров  общественного  доступа  к социально        значимой информации в Интернет/Интранет-сетях электронного правительства, в том  числе многофункционального   центра   оказания государственных и муниципальных услуг;

приведение  сайта Администрации Варненского муниципального района в  соответствие  с требованиями Федерального закона от  9  февраля  2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа  к  информации  о деятельности  государственных   органов   и   органов местного самоуправления";

развитие   системы   электронного    документооборота органов исполнительной власти Варненского района

повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид

создание и развитие муниципального сегмента "электронного правительства"

- Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2013-2015 годов.

4.  Ожидаемые результаты  реализации Программы

-совершенствование деловых процессов в органах муниципального управления, повышение качества и  эффективности муниципального управления

-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Варненского района;

-активное вовлечение граждан и организаций   в использование информационных и коммуникационных технологий  за  счет  подключения к общедоступным информационным системам;

-повышение информационной открытости органов местного  самоуправления  муниципальных   образований, эффективности их  взаимодействия с гражданами и организациями, качества и  доступности оказываемых  ими  информационных  и  коммуникационных услуг;

-обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и  ведения информационных ресурсов;

-предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям

- Механизм реализации и порядок контроля 
за ходом реализации Программы

Администрация Варненского муниципального района  осуществляет организацию, координацию и контроль работ по выполнению Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с порядком финансирования мероприятий Районной целевой программы развития информатизации  Варненского муниципального района, другими нормативными правовыми актами, принятыми согласно действующему законодательству Российской Федерации и Челябинской области.

Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Данная  Программа  имеет  не  только  муниципальное  значение,  но  и  в  рамках  региона.  При  включении  данной Программы  в  областную  целевую  Программу ее  реализация  может  осуществляться  на  основе  договоров  при  условии  софинансирования  за  счет  средств  бюджета  Варненского муниципального района  и  средств областного  бюджета.

6.  Перечень  программных  мероприятий

Основные  мероприятия  Программы  представлены  в разделе 7.

- Мероприятия  по  реализации  Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители | Финансовые затраты (источники финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта Варненского муниципального района | Постоянно | Отдел ИТ |  |  |  |
| 2. | Содержание, постоянное обновление официального сайта Варненского муниципального района | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | 100 тыс. руб. |  |  |
| 3. | Мониторинг муниципальных информационных ресурсов и информационных систем | Постоянно | Отдел ИТ |  |  |  |
| 4. | Развитие и обеспечение эксплуатации локальной вычислительной сети администрации Варненского муниципального района, внедрение телекоммуникационных сервисов. | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | 200 тыс. руб. |  |  |
| 4.1 | Покупка серверного и сетевого оборудования, проведение работ по развитию системы управления сетевой инфраструктурой администрации района | 2013-2015 год | Отдел ИТ | 200 тыс. руб. |  |  |
| 5. | Оценка текущего состояния ИКТ – грамотности населения района в целом и муниципальных служащих в частности | 2013-2015гг. | Отдел ИТ, районный отдел образования, управление делами |  |  |  |
| 6. | Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий на специализированных курсах | 2013-2015гг. | Управление делами, районный отдел образования |  |  |  |
| 7. | Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий | 2013-2015гг. | Управление делами , Отдел ИТ |  |  |  |
| 8. | Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | 500 тыс. руб. |  |  |
| 9. | Создание и поддержание в актуальном состоянии банка нормативных актов органов местного самоуправления на электронных носителях | 2013-2015гг. | Управление делами |  |  |  |
| 10 | Создание и развитие муниципального сегмента «электронного правительства» | 2013-2015гг. | Отдел ИТ |  |  |  |
| 11. | Внедрение и развитие системы электронного документооборота | 2013-2015гг. | Отдел ИТ |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1000 тыс. руб. |  |  |
| 12. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид (Согласно: 1. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.09 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде». 2. Федеральный закон от 27.07.10 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».) |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Доведение доли муниципальных услуг, включающих элементы электронного взаимодействия, в общем количестве муниципальных услуг до уровня областных показателей | Постоянно | Отдел ИТ, Управление Делами, управление социальной защиты, КУИ, МУЗ Варненская ЦРБ , отдел образования | - - - |  |  |
| 12.2 | Приобретение, установка и обслуживание системных технических средств для реализации перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде(в каждое структурное подразделение, которое будет предоставлять услугу по согласованию с министерством информационных технологий и связи Челябинской области) | 2013-2015гг. | Отдел ИТ, Управление делами, управление социальной защиты, КУИ, МУЗ Варненская ЦРБ , отдел образования | По согласованию с министерством информационных технологий и связи Челябинской области |  |  |
| 12.3 | Подготовка изменений в правовые акты ОМСУ области для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Постоянно | Управление делами | - - |  |  |
| 12.4 | Формирование административных регламентов предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Постоянно | Управление делами | - - - |  |  |
| 12.5 | Разработка, внедрение и модернизация информационных систем для обеспечения возможности перевода оказания государственных услуг в электронном виде | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | По согласованию с министерством информационных технологий и связи Челябинской области |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |  | . |
| 13. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установка компьютерного оборудования и программного обеспечения для медицинских учреждений в целях внедрения системы «Электронная регистратура» для записи на прием к врачу в электронном виде, закупленного по централизованной закупке | 2013-2015гг. | МУЗ Варненская ЦРБ, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством здравоохранения Челябинской области |  |  |
| 13.2 | Обеспечение доступа медицинских учреждений Интернету | 2013-2015гг. | МУЗ Варненская ЦРБ, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством здравоохранения Челябинской области. |  |  |
| 13.3 | Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в Интернете | 2013-2015гг. | МУЗ Варненская ЦРБ, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством здравоохранения Челябинской области. |  |  |
| 13.4 | Обучение работников медицинских учреждений использованию информационно-коммуникационных технологий | 2013-2015гг. | МУЗ Варненская ЦРБ, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством здравоохранения Челябинской области. |  |  |
| 13.5 | Создание районной части региональной системы оперативного управления службой скорой медицинской помощи | 2013-2015гг. | МУЗ Варненская ЦРБ, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством здравоохранения Челябинской области. |  |  |
| 13.6 | Создание районной части единой региональной информационной системы «Электронная регистратура» для мониторинга качества оказания услуг для записи на прием к врачу в электронном виде | 2013-2015гг. | МУЗ Варненская ЦРБ, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством здравоохранения Челябинской области. |  |  |
| 13.7 | Создание районного сегмента единой информационной системы Министерства социальных отношений Челябинской области в целях мониторинга и контроля исполнения государственных функций по реализации социальных гарантий и льгот по оплате ЖКУ, пособий и других социальных гарантий, установленных законодательством | 2013-2015гг. | Управление социальной защиты населения, Комплексный центр социальной помощи населению, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством социальных отношений Челябинской области. |  |  |
| 14. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Внедрение информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры Челябинской области | 2013-2015гг. | Отдел по культуре и искусству, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством культуры Челябинской области Челябинской области. |  |  |
| 14.2 | Участие в создание единой информационно поисковой системы архивов Челябинской области (Электронный архив) | 2013-2015гг. | Архивный отдел | По согласованию с Государственным комитет по делам архивов Челябинской области. |  |  |
| 15. Электронное правительство и повышение эффективности государственного и муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Участие в обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти с помощью интернет-сайтов | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | По согласованию с Правительством Челябинской области, Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. |  |  |
| 15.2 | Внедрение районного сегмента ГАС «Управление» в органах исполнительной власти Варненского района | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | По согласованию с Правительством Челябинской области, Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. |  |  |
| 15.3 | Внедрение и обеспечение функционирования единой вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС «Управление») для обеспечения мониторинга и управления в сфере труда и занятости населения | 2013-2015гг. | Варненский центр занятости населения, Отдел ИТ | По согласованию с Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области. |  |  |
| 15.4 | Внедрение системы оперативного мониторинга социально – экономического развития муниципальных образований Челябинской области в муниципальных образованиях Варненского района | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | По согласованию с Правительством Челябинской области, Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. |  |  |
| 15.5 | Переход на оказание государственных услуг в электронном виде (проекты по предоставлению электронных услуг гражданам и организациям) | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | По согласованию с Правительством Челябинской области, Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. |  |  |
| 15.6 | Создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Варненского района и информации о государственных и муниципальных услугах | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | По согласованию с Правительством Челябинской области, Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. |  |  |
| 15.7 | Внедрение информационной системы (далее именуется – ИАС МЖФ) в целях осуществления Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области мониторинга объектов жилищного фонда | 2013-2015гг. | МУ «Управление строительства и ЖКХ», Архитектура и градостроительство, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. |  |  |
| 15.8 | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее именуется – ИС ОГД) | 2013-2015гг. | МУ «Управление строительства и ЖКХ»,, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. |  |  |
| 15.9 | Внедрение единой системы электронного документооборота государственного строительного надзора Челябинской области | 2013-2015гг. | МУ «Управление строительства и ЖКХ», Отдел ИТ | По согласованию с Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. |  |  |
| 15.10 | Внедрение информационно–аналитической системы мониторинга деятельности подведомственных учреждений Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области | 2013-2015гг. | Отдел по физкультуре и спорте и делам молодежи, Отдел ИТ | По согласованию с Министерством физической культуры, спорта и туризма Челябинской области. |  |  |
| 15.11 | Создание систем предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде | 2013-2015гг. | Отдел ИТ | 200 тыс. руб. По согласованию с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. |  |  |
| 16 Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений, реализующих программы среднего общего образования | 2013-2015гг. | Отдел образования | По согласованию с Министерство образования и науки Челябинской области. |  |  |
| 16.2 | Обеспечение доступа учреждений, реализующих программы среднего общего образования, к Интернет | 2013-2015гг. | Отдел образования | По согласованию с Министерство образования и науки Челябинской области. |  |  |
| 16.3 | Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений, реализующих программы среднего общего образования | 2013-2015гг. | Отдел образования | По согласованию с Министерство образования и науки Челябинской области |  |  |
| 16.4 | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений, реализующих программы среднего общего образования | 2013-2015гг. | Отдел образования | По согласованию с Министерство образования и науки Челябинской области. |  |  |
| 16.5 | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений, реализующих программы среднего общего образования Интернет | 2013-2015гг. | Отдел образования | По согласованию с Министерство образования и науки Челябинской области |  |  |
| 16.6 | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | 2013-2015гг. | Отдел образования | По согласованию с Министерство образования и науки Челябинской области. |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1200 тыс. руб. |  |  |