СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  30 декабря 2013 года

с.Варна                                                   № 139

Об утверждении муниципальной Программы «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»                                       Варненского муниципального района

на 2012-2014 годы в новой редакции

Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» Варненского муниципального района на 2012-2014 годы в новой редакции (прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на заместителя Главы Варненского муниципального района Парфёнова Е.А.

3. Настоящее Решение направить Главе Варненского муниципального района для его подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                                  С.В. Маклаков

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Варненского муниципального района

от 30 декабря 2013 года № 139

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

НА 2012-2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной  Программы содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в Варненском районе

Челябинской области  на 2012-2014 годы

| Главный распорядитель |  | - Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы |  | - муниципальная Программа содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в Варненском районе Челябинской области на 2012-2014 годы (далее - Программа) |  |  |
| Цель Программы |  | - качественное развитие эффективной сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями пользователей автомобильными дорогами, темпами социально-экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки |  |  |
|  | Задачи Программы |  | - обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования. |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели Программы |  | к 2014 году: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 51,6 %. |  |
| Характеристика мероприятий Программы |  | - обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них; - ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них; - предоставление cубсидий местным бюджетам на софинансирование содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |
| Сроки реализации Программы |  | - 2012- 2014 годы |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Источник финансирования Программы – средства местного и областного бюджетов.(Дорожный фонд Челябинской области). - общий объем финансирования Программы составляет 209236,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 г. –63060,0 тыс.руб; (обл.-57140,0 тыс.руб.) 2013 г. –85448,4 тыс.руб; (обл.-82181,3 тыс.руб.) 2014 г. –60728,0 тыс.руб; (обл.-49119,7 тыс.руб.) |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности показатели ее социально- |  | - протяженность отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за 2012-2014 годы составит 59,25 км, в том числе: в 2012 году - 10,9 км; в 2013 году - 34,75 км; в 2014 году - 13,6 км. Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности дорог общего пользования муниципального значения увеличится до 75%. |  |  |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На территории района общей площадью - 3 853 квадратных километров земли, проживает около  27,5 тысяч . человек.

Более 50% отраслей экономики Варненского района ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. Более 90% от общего объема    грузо - и пассажиро – перевозок в районе осуществляется автомобильным транспортом.

Развитая дорожная сеть считается одним из основных факторов равномерного экономического развития региона. Чем выше плотность и развитие дорожной сети, тем выше уровень доходов на душу населения, темпы развития инфраструктуры, тем комфортнее условия жизни населения.

Общая протяженность улично-дорожной сети  на территории района составляет более  344,5 км. Почти 300 км из них – дороги  с твердым покрытием. Около 120 км. дорог не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Необходимо уделять внимание капитальному ремонту основных автомобильных дорог, предусматривающему полное восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и доведение до нормативных значений существующей категории транспортно-эксплуатационных показателей и прочностных характеристик дорожной одежды, снизившихся до предельно-допустимых значений вследствие увеличения интенсивности транспортного потока и доли тяжеловесного и большегрузного автомобильного транспорта.

В районе характерной чертой последнего десятилетия являлась устойчивая позитивная динамика развития дорожного хозяйства, ставшая результатом последовательной реализации комплекса мер, направленных на формирование эффективной опорной сети автомобильных внутрипоселковых дорог.

Ремонт внутрипоселковых дорог в Варненском муниципальном районе за последние 5 лет.

|  | 2008 год | 2009 год | 2010год | 2011год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построено и отремонтировано, км. | 9,074 | 0,6 | 9,5 | 7,550 | 10,9 |
| Финансирование тыс.руб. | 31 402,1 | 1,8 (м/Б) | 30 000,0 | 22430,18 | 59785,3 |
| Содержание дорог | 1706,2 | 4316,1 | 2019,8 | 6760,2 | 3274,4 |

Расходы на реализацию целевой  Программы содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог  в Варненском  районе Челябинской области, принятых в 2012-2014 годах, составили 207736,7 тыс.руб., в том числе:

- содержание автомобильных дорог – 9 808,7  тыс.руб. рублей;

- ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети – 197 928,0 тыс.руб..

В результате реализации программных мероприятий в 2008-2012 годах: отремонтировано 37,624 км улично-дорожной сети; доля дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям увеличилась с 30,0 до 65,17 %.

В 2011 году на содержание, ремонт и капитальный ремонт в 2011 году выделено 29 190,38  тыс. рублей:

- содержание внутрипоселковых дорог  и искусственных сооружений на них –  6 760,2 тыс.руб.;

- ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети   –  22 430,18 тыс.руб., в том числе:

- субсидии местным бюджетам на софинансирование содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – 18 600,0 тыс. рублей.

Плановая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составляет  около 32,1км.

На сегодняшний день, несмотря на принимаемые меры по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, значительная часть автомобильных дорог продолжает отставать от требований, предъявляемых возросшей интенсивностью движения и составом транспортного потока.

По-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог вследствие несоблюдения межремонтных сроков.

- Недостаточное финансовое обеспечение расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт.

Неразвитость дорог сельских поселений района усугубляет проблемы и в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки. Несоответствие технического состояния внутрипоселковых  дорог нормативным требованиям является одной из основных причин высокой аварийности.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение качественного развития эффективной улично-дорожной сети в соответствии с потребностями пользователей автомобильными дорогами, темпами социально-экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки.

III. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-обеспечение постоянного функционирования и сохранности  существующей улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;

-улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных внутрипоселковых дорог  и искусственных сооружений на них;

IV. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.

За период реализации Программы будет отремонтировано около 59,25 км автомобильных внутрипоселковых дорог, в том числе по годам:

в 2012 году -  10,9  км;

в 2013 году -  34,75 км;

в 2014 году -  13,6 км.

V. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

Реализация мероприятий в программный период будет основана на необходимости оптимального расходования выделенных бюджетных средств.

Система программных мероприятий включает в себя:

- содержание автомобильных  внутрипоселковых дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт улично-дорожных сетей и искусственных сооружений на них;

Перечень основных мероприятий и объемов финансирования Программы представлен в приложении 1 к Программе.

Содержание дорог и искусственных сооружений на них предусматривает комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Планирование работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений осуществляется  в соответствии с требованиями технических регламентов с соблюдением следующих приоритетов:

- виды работ, влияющие на безопасность движения - восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков; уборка посторонних предметов с проезжей части; уборка снега и борьба с зимней скользкостью; ямочный ремонт покрытий; нанесение горизонтальной разметки и т.п.;

- виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог и дорожных сооружений - ремонт обочин, откосов земляного полотна, конусов дорожных сооружений, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние;

- прочие.

Состав, виды и периодичность работ по содержанию определяются в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год с учетом уровня бюджетной обеспеченности расчетного норматива.

При этом должны быть обеспечены минимально допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог представляет собой комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования к их потребительским свойствам в период до очередного ремонта (капитального ремонта).

Вид, сроки и состав ремонтных работ по участкам автомобильных дорог и дорожным сооружениям устанавливаются на основании ведомостей дефектов, данных диагностики, инженерных изысканий, проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, с учетом нормативных межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 г. № 157.

В рамках реализации Программы  предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Положение об условиях и порядке предоставления субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

VI. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и  бюджетных ассигнований Дорожного фонда  Челябинской области в соответствии с законами Челябинской области «О Дорожном фонде Челябинской области», «Об областном бюджете».

Общий объем финансирования Программы в 2012-2014 годах составляет 209236,4 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. –63060,0 тыс.руб;

2013 г. –85448,4 тыс.руб;

2014 г. –60 728,0 тыс.руб;

Расходы на реализацию программных мероприятий определены в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и могут корректироваться по мере реализации Программы.

VII. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее управление реализацией Программы осуществляет Государственный заказчик – Администрация Варненского муниципального района, который является также главным распорядителем средств Дорожного фонда  Челябинской области.

Государственный заказчик во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований района осуществляет следующие функции:

- координирует деятельность исполнителей Программы в ходе ее реализации;

- осуществляет контроль за выполнением целевых показателей Программы;

- проводит анализ эффективности программных мероприятий;

- готовит предложения по корректировке плана реализации Программы по объемам финансирования и перечню предлагаемых к реализации мероприятий Программы;

5. готовит отчет о ходе реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации в Министерство строительства Челябинской области ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (в случаях получения субсидий).

Отчет должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий Программы, установленным при их утверждении;

причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных показателей результативности от запланированных, предложения по корректировке плановых значений показателей результативности Программы, а также меры по повышению эффективности реализации Программы;

оценку влияния фактических результатов реализации Программы на соответствующие сферы экономики Челябинской области.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд путем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В случае выделения на реализацию Программы дополнительных средств в Программу вносятся соответствующие изменения по объектам и источникам финансирования.

Невыполнение индикативных показателей реализации Программы при условии отсутствия финансирования.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ , МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В период реализации Программы будет обеспечено проведение комплекса круглогодичных работ по содержанию на всей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в соответствии с действующими нормативными документами; отремонтировано 60  километров улично-дорожной сети.

Реализация Программы будет способствовать:

- обеспечению сохранности автомобильных дорог, защите от порчи и разрушений;

- повышению уровня транспортной доступности для населения;

- обеспечению бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам;

- повышению удобства, безопасности и экономичности грузоперевозок;

- созданию условий для ускорения темпов экономического роста.

Эффективность реализации  Программы будет оцениваться с  использованием показателя доли автомобильных дорог общего пользования муниципального (местного) значения, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог (ДДн, %), который рассчитывается по формуле:

ДДн = ПДн/ПДобщ X 100%,

Где ПДн - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального (местного) значения, соответствующая нормативным требованиям, км;

ПДобщ - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального (местного) значения, км.

По итогам реализации Программы:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  составит 75%;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 51,6%.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной Программе содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в Варненском муниципальном районе на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в Варненском муниципальном районе на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов | Всего на 2012-2014 годы |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей | километров | тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт улично-дорожной сети Варненского сельского поселения | 30,6 | 95984,9 | 4,0 | 22418,3 | 21,739 | 51105,5 | 4,9 | 22461,1 |
| Ремонт улично-дорожной сети Толстинского сельского поселения | 2,3 | 3456,0 |  |  | 1,680 | 1456,0 | 0,6 | 2000,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети Алексеевского сельского поселения | 3,5 | 16000,0 | 0,9 | 6000,0 |  |  | 2,6 | 10000,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети Лейпцигского сельского поселения | 2,5 | 14050,7 | 1,9 | 10472,7 | 0,620 | 3578,0 |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Покровского сельского поселения | 1,5 | 6211,2 | 0,5 | 2014,0 | 0,983 | 4197,2 |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Казановского сельского поселения | 0,8 | 2915,2 | 0,8 | 2915,2 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Николаевка Варненского района | 1,2 | 5769,6 | 0,2 | 1769,6 |  |  | 1,0 | 4000,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети Краснооктябрьского сельского поселения | 1,3 | 6016,5 | 0,6 | 2016,5 |  |  | 0,7 | 4000,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети Новоуральского сельского поселения | 1,4 | 6848,3 | 0,4 | 2848,3 |  |  | 1,0 | 4000,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети Бородиновского сельского поселения | 1,9 | 9193,4 | 0,9 | 5193,4 |  |  | 1,0 | 4000,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети Аятского сельского поселения | 1,3 | 7073,3 | 0,4 | 2016,4 | 0,100 | 1056,9 | 0,8 | 4000,0 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Кулевчи | 8,7 | 20636,2 | 0,3 | 2120,8 | 7,328 | 15515,3 | 1,0 | 3000,0 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с.Катенино | 2,3 | 3772,7 |  |  | 2,300 | 3772,7 |  |  |
| Ремонт моста через реку Нижний Тогузак |  | 1499,7 |  |  |  | 1499,7 |  |  |
| ИТОГО "ремонт улично-дорожной сети" | 59,3 | 197928,0 | 10,9 | 59785,3 | 34,750 | 82181,3 | 13,6 | 57461,1 |
| Содержание улично-дорожной сети |  | 9808,7 |  | 3274,7 |  | 3267,1 |  | 3266,9 |
| ВСЕГО | 59,3 | 207736,7 | 10,9 | 63060,0 | 34,750 | 85448,4 | 13,6 | 60728,0 |
| Справочно: областные средства на ремонт улично-дорожной сети |  | 186501,3 |  | 56700,0 |  | 80681,6 |  | 49119,7 |
| Справочно: областные средства на мероприятия по безопасности дорожного движения |  | 776,9 |  | 376,9 |  | 400 |  | 0 |
| Справочно средства местного бюджета |  | 20458,5 |  | 5983,1 |  | 2867,1 |  | 11608,3 |