СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 декабря 2013 года

с.Варна                                                   № 141

Об утверждении муниципальной Программы «Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе на 2012-2016 годы»  в новой редакции

Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную  Программу «Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе на 2012-2016 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на заместителя Главы Варненского муниципального района Парфёнова Е.А.

3. Настоящее Решение направить Главе Варненского муниципального района для его подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                                  С.В. Маклаков

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Варненского муниципального района

от 30 декабря 2013 года № 141

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе на 2012-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Варненского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | МУ «Управление строительства и ЖКХ» Варненского муниципального района |
| Цели Программы | - повышение качества жизни населения; - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения; - обеспечение населения Варненского муниципального района объектами социальной сферы; -обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | - обеспечение объектами социальной сферы, дорогами сельских поселений района; - эффективное использование бюджетных средств |
| Основные мероприятия | Строительство объектов муниципальной собственности |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап- 2012 г.; II этап-2013-2016 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | *Объем финансирования программы в 2012-2016годах 320,6 млн. руб., в том числе за счет средств: - областного бюджета – 320,1 млн. руб.; - местного бюджета – 0,5 млн. руб. Объем финансирования программы в 2012 г. -0,5 млн. руб., в том числе за счет средств: - областного бюджета- 0; - местного бюджета – 0,5 млн. руб. Объем финансирования программы в 2013 году – 0 млн. руб., в том числе за счет средств: - областного бюджета – 0 млн. руб.; - местного бюджета – 0 млн. руб. Объем финансирования программы в 2014 году – 81,5 млн. руб., в том числе за счет средств: - областного бюджета – 81,5 млн. руб.; - местного бюджета – 0 млн. руб. |
| Важнейшие целевые показатели | - ввод эксплуатацию объектов социального назначения; - строительство мостов и коммунально-инженерных сооружений |
| Контроль за исполнением программы | Заместитель Главы Варненского муниципального района по строительству и ЖКХ |

*Объем финансирования из областного и местного бюджетов уточняется при принятии бюджета на очередной финансовый год

1. Анализ ситуации и обоснование целесообразности принятия муниципальной  программы «Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе

на 2012-2016 годы»

Недостаточная обеспеченность объектами социальной сферы в Варненском муниципальном районе, износ и несоответствие материально-технической базы таких социально значимых отраслей, как здравоохранение, образование и культура, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство требуют решения проблемы программными методами.

Улучшение качества медицинской помощи в медицинских учреждениях требует современных объектов  здравоохранения.

Варненский муниципальный район не достаточно обеспечен спортивными сооружениями. Из-за недостаточной обеспеченности площадями спортивных залов нет возможности в полной мере охватить регулярными занятиями физической культурой и спортом детей, подростков и молодежь, что отрицательно сказывается на их здоровье и на профилактике негативных процессов среди молодежи. Одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса является поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений.

Муниципальная программа «Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе на 2012-2016 годы» (далее по тексу - Программа) разработана для осуществления строительства объектов для улучшения качества жизни населения Варненского муниципального района.

Необходимость устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального назначения, социально-культурного назначения определяет целесообразность программно-целевого метода для решения указанных целей.

Достижение качественного уровня жизни можно только путем возведения новых объектов социальной инфраструктуры.

Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение и, главное, однородная социальная среда проживания являются основными факторами создания комфортных условий для проживания.

2.Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение качества жизни населения Варненского муниципального района;

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения;

- обеспечение населения Варненского муниципального района объектами социальной сферы;

-обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства.

Задачами Программы являются:

- обеспечение населения объектами социальной сферы;

- эффективное использование финансовых ресурсов.

3. Сроки реализации Программы

Программа является документом среднесрочного планирования и рассчитана на период 2012 – 2016 годы.

4. Основные мероприятия и механизм реализации Программы

Основными условиями формирования программных мероприятий являются:

- социальная значимость объекта;

- завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности;

- наличие утвержденной проектно-сметной документации.

В первую очередь Программа предполагает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности Варненского муниципального района.

Перечень основных мероприятий Программы приведен ниже в разделе Программа.

Мероприятия Программы призваны обеспечить бюджетными ассигнованиями  строительство объектов в Варненском муниципального района (приложение).

Механизм реализации Программы включает комплекс работ по строительству:

1 объектов социальной сферы в комплексе с инженерными сетями и благоустройством;

2   объектов коммунального хозяйства в рамках программы.

Выделение ассигнований на реализацию Программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и процедурами по исполнению расходной части бюджета, установленными бюджетным законодательством. Уполномоченный орган осуществляет распределение бюджетных инвестиций, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год, по приоритетным объектам капитального строительства, включенным в Программу.

В Программе указываются:

- наименование объектов, включенных в Программу;

- планируемые сроки строительства;

- мощность объекта;

- сметная стоимость объекта в текущих ценах;

- объем капитальных вложений по объектам, предусмотренный на соответствующий финансовый год.

В течение года финансовые средства на реализацию Программы могут изменяться.

5. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются муниципальный заказчик и подрядчики, осуществляющие работы в соответствии с муниципальными контрактами.

6. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование программы осуществляется из средств областного и местного бюджетов.

Общая потребность в финансовых ресурсах для выполнения мероприятий Программы в 2012 – 2016 годах оценивается в 320,6 млн. руб., из них:

- средства средств областного – 4320,1 млн. руб.;

- средства местного бюджета – 0,5 млн. руб.

7. Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты

Успешная реализация Программы позволит более полно удовлетворить потребности населения Варненского муниципального района в объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, улучшит материально-техническую базу отраслей здравоохранения, образования и культуры, создаст дополнительные рабочие места.

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение качества жизни населения Варненского муниципального района путем строительства социально значимых объектов, жилья, создания инженерно-коммунальной инфраструктуры.

В результате реализации программы ожидается:

1)  ввод 2 новых детских садов (160 мест) в с. Варна увеличит количество мест в дошкольных учреждениях, что обеспечит количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения от 2 до 6 лет до 100%;

2) ввод ФОКа в с. Варна увеличит количество систематически занимающихся в спортивных сооружениях более чем на 220 человек ежедневно.

3) ввод в эксплуатацию двух мостов (с.Варна и п.Кызыл-Маяк) позволит  улучшить условия жизни жителей района;

4) ввод в эксплуатацию полигона для утилизации твердо-коммунальных отходов с. Варна;

8. Координация и контроль за исполнением Программы

Управление Программой осуществляет муниципальный заказчик Программы.

Координацию действий по реализации Программы и подготовку информации о ходе выполнения Программы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов Варненского муниципального района осуществляет МУ «Управление строительства и ЖКХ».

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы района по строительству и ЖКХ.

| Мероприятия программы "Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе на 2012-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельские поселения | Наименование мероприятий | Единицы измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Алексеевское | Изготовление ПСД на строительство подводящего газопровода высокого давления пос.Казановка - пос.Алексеевка | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подводящего газопровода высокого давления пос.Казановка - пос.Алексеевка | млн.руб. |  |  | 30,0 |  |  |
|  | Изготовление ПСД на газоснабжение жилых домов с.Алексеевка | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов с.Алексеевка | млн.руб. |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бородиновское | Изготовление ПСД на строительство автогаража под автобус в с.Бородиновка | млн.руб. |  |  |  |  | 2,0 |
| Варненское | Изготовление ПСД на строительство паталогоанатомического отделения ЦРБ с.Варна | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Строительство паталогоанатомического отделения ЦРБ с.Варна | млн.руб. |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Газоснабжение жилого фонда | млн.руб. |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Изготовление ПСД на строительство 2-х мостов (с.Варна и п.Кызыл-Маяк) | млн.руб. |  |  | 4,5 |  |  |
|  | Строительство 2-х мостов | млн.руб. |  |  |  | 30,0 | 28,0 |
|  | Строительство ФОКа в с.Варна | млн.руб. |  |  |  | 30,0 | 30,0 |
|  | Строительствомодульного детского сада на 160 мест, (изготовление ПСД) | млн.руб. |  |  |  | 5,0 |  |
|  | Строительствомодульного детского сада на 160 мест. | млн.руб. |  |  |  |  | 20,0 |
|  | Изготовление ПСД на строительство подводящих водопроводных сетей | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подводящих водопроводных сетей | млн.руб. |  |  |  | 15,0 |  |
|  | Изготовление ПСД на строительство очистных сооружений с.Варна | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений с.Варна | млн.руб. |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Изготовление ПСД на строительство полигона с.Варна | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Строительство полигона с.Варна | млн.руб. |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
|  | Газоснабжение жилых домов п.Кызыл-Маяк | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| Казановское | Газоснабжение жилых домов с.Казановка | млн.руб. |  |  |  |  |  |
| Кулевчинское | Изготовление ПСД на газоснабжение жилых домов с.Кулевчи | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов с.Кулевчи | млн.руб. |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | Изготовление ПСД на строительство блочной котельной школы и Дома Культуры | млн.руб. |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Строительство блочной котельной школы и Дома Культуры | млн.руб. |  |  |  |  | 5,0 |
| Лейпцигское | Изготовление ПСД на строительство подводящего газопровода с.Лейпциг | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подводящего газопровода с.Лейпциг | млн.руб. |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Изготовление ПСД на газоснабжение жилых домов с.Лейпциг | млн.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов с.Лейпциг | млн.руб. |  |  | 5,0 |  |  |
| Новоуральское | Изготовление ПСД на строительство автогаража под автобус в с.Новый урал | млн.руб. |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Изготовление ПСД на строительство спортивного зала с.Новый Урал | млн.руб. |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Изготовление ПСД на строительство 2-х блочных котельных | млн.руб. |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Строительство 2-х блочных котельных | млн.руб. |  |  |  | 4,6 |  |
|  | Изготовление ПСД на строительство подводящего газопровода п.Саламат | млн.руб. |  |  |  | 3,0 |  |
|  | Строительство подводящего газопровода п.Саламат | млн.руб. |  |  |  |  | 20,0 |
|  | Изготовление ПСД на газоснабжение жилых домов п.Саламат | млн.руб. |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Газоснабжение жилых домов п.Саламат | млн.руб. |  |  |  |  | 3,0 |
| МУ "Управление строительства и ЖКХ" | Строительство ФОКа в с.Варна | млн.руб. | 0,5 |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе 320,6 млн.руб. , в т.ч.: |  |  | 0,5 | 0,0 | 81,5 | 109,6 | 129,0 |
|  | областной бюджет -320,1 млн.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 81,5 | 109,6 | 129,0 |
|  | местный бюджет - 0,5 млн.руб. |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ___ | ___ |