СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  30 декабря 2013 года

с.Варна                                                   № 142

Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района на 2010-2015 годы»  в новой редакции

Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную  Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района на 2010-2015 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на заместителя Главы Варненского муниципального района Парфёнова Е.А.

3. Настоящее Решение направить Главе Варненского муниципального района для его подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                                  С.В. Маклаков

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Варненского муниципального района

от 30 декабря 2013 года № 142

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2010 - 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района на 2010 – 2015 годы (далее - Программа) |
| Руководитель Программы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Программы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели Программы | - - комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы района; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - - привлечение инвестиционных средств в обеспечение реализации программы; - - формирование направления комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города; - - увеличение пропускной способности коммунальных сетей; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей |
| Срок реализации Программы | 2010 - 2015 годы |
| Перечень подпрограмм | - «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района на 2010-2015 годы»; - «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района на 2010-2015 годы»; - «Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в Варненском муниципальном районе на 2010-2015 годы»; - «Комплексное развитие систем электроснабжения Варненского муниципального района на 2010-2015 годы»; - «Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района на 2010-2015 годы» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение уровня инвестиционной привлекательности района; - улучшение уровня экологического состояния района |

- 1. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

- Программа разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Варненского муниципального района.

- Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, электроснабжения, газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям, обеспечивающих долгосрочное развитие коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района (далее – район). Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ

- Существующие системы коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района характеризуются большим износом объектов. Данный показатель составил в 2008, 2009 годах соответственно 63 процента  и 62 процента.

- Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры района позволит увеличить рост объемов жилищного строительства. Разработанные мероприятия позволят обеспечить объектами коммунальной инфраструктуры перспективные территории, сняв дефицит теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

- 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Данная программа разработана для реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и содержит мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой жилищного и промышленного строительства, определенной документах территориального планирования и Генеральными планами сельских поселений Варненского муниципального района.

- Цели Программы:

- комплексное решение проблемы перехода к надежному функционированию и долгосрочному развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения района;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе.

- Для достижения целей определены задачи Программы:

- разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

- привлечение инвестиционных средств в обеспечение реализации программы;

- формирование направления комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей.

4. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Величина необходимых суммарных капитальных вложений для реализации программных мероприятий определена в размере 232283,2 тыс. рублей.

| № п/п | Подпрограмма | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | 87201,8 |
| 2 | Теплоснабжение | 14099,9 |
| 3 | Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) | 17217,3 |
| 4 | Электроснабжение | 1800 |
| 5 | Газоснабжение | 111964,2 |
| ИТОГО: |  | 232283,2 |

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможности бюджета на текущий финансовый год, а также с учетом программ организаций коммунальной сферы.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры;

- сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности района;

- улучшение экологического состояния в районе.

6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Оперативный контроль осуществляют муниципальное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2010-2015 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| - Муниципальный заказчик | - Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| - Наименование Подпрограммы | - Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района на 2010-2015 годы (далее – Подпрограмма) |
| - Руководитель Подпрограммы | - Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| - Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53; - МП «Варненский водоканал» |
| - Цели - Подпрограммы | - - строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью увеличения их мощности; - - увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; - - устройство очистных сооружений центральной канализации села Варна; - - улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - - увеличение питьевого водозабора |
| - Задачи - Подпрограммы | - - выполнение мероприятий по снижению аварийности на водопроводных и канализационных сетях, продление срока их эксплуатации; - - строительство новых водопроводных сетей, насосных станций; - - строительство новых канализационных сетей, хозфекального коллектора очистных сооружений центральной канализации села Варна |
| - Сроки реализации Подпрограммы | - 2010 – 2015 годы |
| - Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической - эффективности | - - снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях; - - снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения; - - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории района; - - устройство очистных сооружений и достижение качественных показателей очистки сточных вод; - - увеличение объемов забора воды; - - подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей |

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Данная Подпрограмма направлена на долгосрочное комплексное развитие систем водоснабжение и водоотведения района.

- Подпрограмма включает первоочередные безотлагательные меры по модернизации существующих систем водоснабжения и водоотведения с целью сокращения их износа, снижения аварийности и потерь воды на водопроводных и канализационных сетях, а также по строительству новых и реконструкции существующих объектов с целью усовершенствования технологий очистки воды и стоков.

## ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

Большинство населенных пунктов Варненского муниципального района имеют централизованные системы водоснабжения. Водопроводное хозяйство является довольно сложным элементом инженерной структуры населенных пунктов. В настоящее время суммарная мощность систем коммунального водоснабжения составляет 7 тысяч кубических метров в сутки. Протяженность водопроводной сети составляет 256 километров. Износ водопроводных сетей около 65%. Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением 80%  (23,5 тыс. человек).

В селе Варна питьевая вода из водоисточников соответствует существующим нормативам. В районе имеются водоисточники (15 населенных пунктов), где качество воды по отдельным показателям, особенно в весенне-летний период, превышает допустимый уровень содержания (мутность, железо, марганец и др.).

Выделяется неблагополучные водопроводы по муниципальному району по состоянию водопроводных сетей и сооружений: населенный пункт, число жителей:

- с. Алексеевка – 1183 чел.;

- с. Покровка – 1255 чел.;

- с. Н. Кулевчи – 321 чел.;

- с. Владимировка- 428 чел.;

- с. Бородиновка -  1634 чел.;

- с. Дружное – 349 чел.

Так в селах Алексеевка, Покровка, Н. Кулевчи - повышенная природная минерализация питьевой воды в подземных источниках (общая жесткость, хлориды, повышенное содержание железа).

Существующие проблемы надежного и качественного водоснабжения и водоотведения создают постоянную угрозу возникновения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний и вирусного гепатита А на территории Варненского района и способствуют распространению инфекции.

Существующие технологические схемы водоснабжения запроектированы и построены по старым строительным нормам и правилам (1976 и 1985 годы) и не отвечают современным требованиям, а также качеству воды в источниках водоснабжения. Высокая аварийность, большой процент утечек воды и вторичное загрязнение транспортируемой воды усугубляют проблемы.

Фактические затраты на капитальный ремонт систем водоснабжения составляют одну треть от нормативных. Необходимо ежегодное проведения капитальных ремонтных работ по замене изношенных участков водопроводных трасс, ремонту и замене водоразборной арматуры, постепенная замена сетей на ПВХ.

Всего по району требуют только первоочередной замены 110 километра аварийных водопроводных сетей.

Амортизационные отчисления, предусмотренные в себестоимости продукции, на практике тратятся на покрытие убытков от основной деятельности предприятий подающих воду.

Хроническое недофинансирование отрасли обусловливает постоянное сокращение объемов ремонтных работ, проведения реконструкции, замены изношенного оборудования и ветхих сетей на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.

После введения в 2001 году повышенных требований к качеству питьевой воды в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.4Л071-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», контроль качества показывает, что имеет место стабильное несоответствие качества питьевой воды реализуемой населению.

На основании анализа фактического состояния централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно сделать вывод, что водопроводно-канализационное хозяйство Варненского муниципального района требует проведения комплексных мероприятий по приведению водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями.

3.ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

- Канализационных сетей в населенных пунктах района не предусмотрено, за исключением села Варна. Водоотведение осуществляется в местные стокоприемники (выгребы). Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в селе Варна организовано от многоквартирного жилья и социальных объектов в центральную канализацию. Протяженность сетей 10,6 км, состоят из чугунных диаметром 250 мм и асбестовых труб.  Износ сетей водоотведения составляет 60%. Потребность в финансовых средствах на полное восстановление основных фондов 31 млн. руб.

- Стоки по канализационным сетям поступают на насосную станцию, далее под давлением направляются в накопитель. Отстоявшиеся сточные воды самотеком поступают в реку Нижний Тогузак в объеме 0,24 тыс. куб. м. в сутки, 87 тыс. куб. м. в год. Таким образом, сточные воды от центральной канализации не очищаются и загрязняют реку Н.-Тогузак. Ежегодно объем сточных вод увеличивается.

- В 21 веке ситуация, когда загрязненные стоки попадают в водные объекты, требует безотлагательного решения. Необходимо строительство очистных сооружений и сетей водоотведения.  Отсутствие очистных сооружений стало сдерживающим фактором социально-экономического развития села Варна.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями Подпрограммы являются:

- строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам сетей водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- увеличение питьевого водозабора.

Для достижения целей определены задачи Подпрограммы:

- строительство новых водопроводных и канализационных сетей с насосными станциями.

- выполнение мероприятий по снижению аварийности на водопроводных и канализационных сетях, продление срока их эксплуатации;

- строительство новых канализационных сетей, хозфекального коллектора, очистных сооружений центральной канализации села Варна;

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников водопроводных сооружений.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень   мероприятий, представленных в таблице 1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реконструкция 3 скважин для централизованного водоснабжения села Варна | 2010-2011 |
| 1.2. | Капремонт сетей водоснабжения села Варна | 2011-2014 |
| 1.3. | Строительство Водопровода к селу Варна от скважин | 2014-2015 |
| 1.3. | Наружные сети водопровода поселка Лейпциг | 2012-2013 |
| 1.4. | Наружные сети водопровода поселка Саламат | 2011-2015 |
| 1.5. | Капремонт сетей водоснабжения села Николаевка | 2011-2012 |
| 1.6. | Обеспечение централизованного водоснабжения поселка Дружный | 2013-2015 |
| 1.7. | Обеспечения централизованного водоснабжения поселка Солнце | 2013-2014 |
| 1.8. | Капитальный ремонт поселковых водопроводных сетей поселка Новопокровка | 2011-2013 |
| 1.9. | Обеспечения централизованного водоснабжения села Кулевчи | 2011-2015 |
| 1.10 | Реконструкция сетей водоотведения села Варна | 2012-2015 |
| 1.11 | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений центральной канализации села Варна | 2012-2015 |
| 1.12 | Ремонт поселковых водопроводных сетей населенных пунктов Варненского муниципального района (Аятское Бородиновское Новоуральское,Толстинское, Лейпцигское сельские поселения) | 2010-2015 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях;

- снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий и организаций, находящихся на территории района;

- подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010-2015 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района на 2010-2015 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели и задачи Подпрограммы | - обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения; - повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха; - повышение экономической эффективности и рентабельности теплоснабжающего предприятия, обеспечение его социальной направленности |
| Срок реализации Подпрограммы | 2010 – 2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения; - обеспечение готовности систем теплоснабжения к ограничению действия при возможных авариях, в том числе при аварийных электроотключениях; - снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла; - снижение издержек производства по выработке и передаче тепла |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма представляет собой комплекс первоочередных мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих источников тепла, сетей теплоснабжения (далее -  тепловых сетей) с целью сокращения их износа, снижения аварийности, сокращения тепловых потерь и издержек при производстве и передаче тепла с расчётом потребностей капиталовложения и сроков реализации.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

При существующем уровне износа инженерного оборудования потребуется модернизация 25 процентов коммунальных котельных. Стоимость модернизации одной котельной средней мощностью 6-10 Гкал/час составляет 8,5 млн. рублей. Модернизация генерирующих мощностей потребует в 2010 − 2015 годах выделения 31 млн. рублей.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями и задачами Подпрограммы являются:

- обеспечение надежной и безопасной работы систем теплоснабжения;

- повышение качества оказываемых потребителям услуг по теплоснабжению за счет регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха;

- повышение энергоэффективности тепловых сетей за счет использования современных технологий, оборудования  и материалов, а также достижений научно-технического прогресса;

- обеспечение оперативности и управляемости технологическими процессами теплоснабжения за счет применения современных автоматизированных систем управления;

- повышение экономической эффективности и рентабельности теплоснабжающего предприятия, обеспечение его социальной направленности.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Разработанные мероприятия включают меры по энергосбережению. Энергетическая эффективность мероприятий определяется улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, то есть использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя для энергоснабжающей организации, выдерживанием параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом правилами технической эксплуатации электростанций и сетей, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень   мероприятий, представленных в таблице 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной села Бородиновка | 2014 |
| 2 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной поселка Большевик | 2014-2015 |
| 3 | Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной села Новый Урал | 2014-2015 |
| 4 | Перевод школы с электроотопления на газ поселка Арчаглы-Аят | 2011 |
| 5 | Перевод школы с электроотопления на газ поселка Владимировка | 2012-2015 |
| 6 | Перевод школы с электроотопления на газ села Катенино | 2013-2015 |
| 7 | Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения ,установка приборов учета теловой энергии | 2010-2015 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- обеспечение соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения;

- обеспечение готовности систем теплоснабжения к ограничению действия при возможных авариях, в том числе при аварийных электроотключениях;

- снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла;

- снижение издержек производства по выработке и передаче тепла.

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, НА 2010-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в Варненском муниципальном районе на 2010-2015 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ»,457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53; |
| Цели и задачи Подпрограммы | - создание эффективной системы управления обращением с твердыми коммунальными и промышленными отходами (далее ТКПО); - обеспечение безопасной эксплуатации действующего полигона ТКПО в соответствии с нормативными требованиями; - строительство нового полигона ТКПО - повышение качества обслуживания населения, повышение эффективности работы предприятий, осуществляющих вывоз ТКО; -сокращение вредного воздействия свалки на экологическую обстановку в селе Варна |
| Срок реализации Подпрограммы | 2010 – 2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей | - улучшение качество окружающей среды на территории села Варна; - обеспечение экологической и санитарной безопасности населения; - обеспечение Варненского муниципального района местом для захоронения отходов; - строительство полигона для захоронения ТКО |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства, обеспечение должного санитарного состояния территорий района.

Основной целью Подпрограммы является улучшение экологической обстановки и обеспечение требований при обращении с твердыми коммунальными и промышленными отходами.

Для ее реализации в 2010-2015 годах предлагается ряд мероприятий, направленных на достижение конечных целей.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТБО

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Санитарная очистка Варненского муниципального района от ТКПО является важнейшим элементом жизнеобеспечения. В настоящее время в районе, включая сельхозпредприятия, накоплено около 350 тыс. тонн твердых отходов, в 2009 г. на 37 несанкционированных свалках, на площади 230 га было размещено 26 тыс. тонн ТКПО, и объемы ежегодно растут и увеличиваются затраты, связанные с удалением и захоронением ТКПО. Свалка в селе Варна уже через 5 - 7 лет будет не в состоянии принимать отходы, если не увеличивать её площадь.

Ежегодно объем захороненных отходов на свалке в селе Варна растет, поэтому необходимо принять меры по уменьшению объемов ТКПО, образующихся и предназначенных для захоронения. Эта проблема может быть решена за счет предварительной сортировки и прессования ТКПО перед захоронением. Объем ТКПО при такой технологии будет уменьшен в 6 - 8 раз. Это значительно увеличит ресурс существующей свалки в селе Варна, исключит возгорания, улучшит общую экологическую обстановку.

В настоящее время в Варненском муниципальном районе нет объектов захоронения ТКПО, отвечающего требованиям действующего законодательства, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и правилам. В градостроительном плане предусмотрено отведение площадей для строительства нового полигона ТКПО. Необходимо начать проведение работ по подготовке документации по разработке и строительству нового полигона, соответствующего СанПиН 42-128-46-90-88 ("Санитарные правила содержания территорий населенных мест").

Важным вопросом является совершенствование системы обращения с ТКПО. Несовершенство сбора, транспортировки, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к образованию несанкционированных свалок.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями и задачами улучшения санитарного состояния и экологической обстановки являются:

- создание эффективной системы управления обращением с твердыми коммунальными и промышленными отходами (далее ТКПО);

- обеспечение безопасной эксплуатации действующего полигона ТКПО в соответствии с нормативными требованиями;

- строительство нового полигона ТКПО

- повышение качества обслуживания населения, повышение эффективности работы предприятий, осуществляющих вывоз ТКО;

- сокращение вредного воздействия свалки на экологическую обстановку в селе Варна.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает 15 мероприятий. Подпрограммные мероприятия представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п № | Мероприятия | Сроки реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по устранению нарушений при эксплуатации свалки ТБО в селе Варна (устройство ограждения, обваловка, мероприятия по снижению негативного воздействия) | 2010-2015 |
| 2 | Разработка проектов: 2.2 Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 2.3 Материалов экологического обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами | 2010-2011 |
| 3 | Обучение специалистов на право работы с опасными отходами | 2010-2011 |
| 4 | Проведение Государственной экологической экспертизы | 2011 |
| 5 | Получение лицензии на обращение с отходами | 2011 |
| 6 | Подготовка проектной документации полигона ТБО в селе Варна | 2010-2015 |
| 7 | Строительство нового полигона в селе Варна | 2011-2015 |
| 8 | Установка мусорных контейнеров на территории индивидуальной жилой застройки(150 единиц) | 2010-2015 |
| 15 | Вывоз отходов с несанкционированных свалок (45 куб.м/год) | 2010-2015 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение программных мероприятий позволит:

1) улучшить качество окружающей среды на территории села Варна;

2) обеспечить экологическую и санитарную безопасность населения;

3) усовершенствовать систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории района;

4) снизить влияние размещаемых отходов на окружающую среду;

5) уменьшить объемы выбросов в атмосферу канцерогенных веществ (диоксинов, бензапирена, формальдегида и т.п.), которые негативно сказываются на здоровье населения;

6) снизить загрязнение подземных водоисточников и прекратить образования парниковых газов;

7) обеспечить Варненский муниципальный район местом для захоронения отходов в соответствии с действующим законодательством;

8) привлечь инвестиции в деятельность по переработке ТКПО;

9) развить инфраструктуру обращения и обезвреживания ТБО;

10) уменьшить объемы ТКПО, подлежащие захоронению;

11) продлить срок службы действующего полигона ТКПО в селе Варна.

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТОРСАНБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем электроснабжения Варненского муниципального района на 2010-2015 годы (далее – Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели Подпрограммы | - повышение надежности объектов электросетевого хозяйства; - повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии; - обеспечение возможности подключения к системе электроснабжения и транспортировки электрической энергии новым потребителям; - предотвращение перегрузки объектов системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов |
| Задачи Подпрограммы | - строительство новых объектов электросетевого хозяйства выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях; - реконструкция и модернизация существующих объектов электросетевого хозяйства с внедрением новых технологий |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 – 2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения; - обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций на территории города; - обеспечение резерва мощности для развития инфраструктуры; - увеличение пропускной способности электрических сетей; снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения; снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма разработана с целью обеспечения долгосрочного развития систем электроснабжения в соответствии с Генеральным планами сельских поселений Варненского муниципального района. Подпрограмма позволит снизить уровень износа и  аварийность систем электроснабжения, обеспечить строительство новых объектов с целью обеспечения резерва мощности для развития инфраструктуры во вновь застраиваемых территорий.

- ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Потребители Варненского муниципального района запитаны с линий и подстанций Варненского РЭС Троицких электросетей ОАО «Челябэнерго». Трансформаторные подстанции через подводящие BJI напряжением 10кВ. Подключены к силовым подстанциям:

- ПС Варненская 110/35/10 кВ

- ПС Бородиновская 110/35/10 кВ

- ПС Александровская 110/35/10 кВ

- ПС Саламат 110/35/10 кВ

- ПС Покровская 35/10 кВ

- ПС Кулевченская 35/10 кВ

- ПС Николаевская 35/19 кВ

- ПС Катенинская 3 5/10 кВ

- ПС Толстинская 35/10 кВ

- ПС Новоуральская 35/10 кВ

- ПС Дружба 35/10 кВ

Обустройство электроснабжения села Варна выполнено в соответствии со схемой электроснабжения, разработанной «Челябэнерго» в 1972-73 годах и было заложено в генеральный план развития села на период 1974-2000 годов.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей Варненского района строительство новых электролиний.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Подпрограммы:

- повышение надежности объектов электросетевого хозяйства;

- обеспечение возможности подключения к системе электроснабжения и транспортировки электрической энергии новым потребителям;

- предотвращение перегрузки объектов системы электроснабжения: линий электропередач, подстанций, центральных распределительных и трансформаторных пунктов.

Для обеспечения достижения целей Подпрограммы необходима строительство новых электролиний в селе Варна.

Задачи Подпрограммы:

- выполнение мероприятий по снижению аварийности в электрических сетях;

- строительство новых объектов электросетевого хозяйства.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммные мероприятия представлены в таблице 4.

Таблица4

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трассы электролинии 10/0,4кВ и ТП для электроснабжения 58-ми жилых домов по ул.Уральской, Северная, Козлова, Кочурова, Светлая Варненского района | 2011-2015 |
| 2 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе ЦРБ) | 2011-2014 |
| 3 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки на ст.Тамерлан) | 2013-2015 |
| 4 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе СХТ, улиц: Варенникова, Российская, Литвинова) | 2014-2015 |
| 5 | Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в п.Заречье) | 2015 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций;

- обеспечение резерва мощности для развития инфраструктуры села Варна;

- снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик | Администрация Варненского муниципального района, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района на 2010-2015 годы |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы района Е.А.Парфенов, 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135 |
| Разработчики Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление строительства и ЖКХ», 457200, Россия, Челябинская область, село Варна, ул. Советская, 135, т. 2-18-53 |
| Цели и задачи Подпрограммы | - - обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям района; - - строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 – 2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | увеличение уровня газификации района; снижение износа объектов газоснабжения |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма включает меры по модернизации существующих газораспределительных сетей и строительству новых объектов для обеспечения газоснабжения потребителей района.

- ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- В районе построено 492 километра газопроводов и газовых сетей, газифицировано 6311  квартир. Переведены на газ все котельные района. На 01.01.2010 г. газифицировано природным газом 6944 квартиры, что составляет 65,6% (из 37 населенных пунктов в 14 нет газа). На некоторых участках существующие газопроводы не обеспечивают потребителей газом номинального давления в часы максимального газопотребления. Подключение перспективной жилой застройки и предприятий села Варна не представляется возможным.

- Снабжение газом организаций района производится от существующих газопроводов высокого давления, которые обеспечивают их нормальный режим работы.

- Анализ текущей ситуации с газоснабжением выявил следующие проблемы:

- - существующие газопроводы не обеспечивают потребителей газом номинального давления в часы максимального газопотребления;

- - необходимо подключение оставшихся перспективных населенных пунктов района и  перспективной жилой застройки села Варна к газоснабжению.

- Для обеспечения бесперебойного газоснабжения и подключению перспективных населенных пунктов к газоснабжению необходимо реализовать разработанный перечень мероприятий.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

- Целями и задачами Подпрограммы являются:

- строительство, реконструкция и модернизация систем газоснабжения в связи с необходимостью увеличения их мощности;

- обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование мероприятий, объектов | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газопровода поселок Дружный – поселок Саламат | 2012-2015 |
| 2 | Строительство газопровода поселок Дружный – поселок Лейпциг | 2013-2015 |
| 3 | Строительство газопровода поселок Казановка – село Алексеевка | 2013-2014 |
| 4 | Строительство газопровода поселок Новопокровка- поселок Новые Кулевчи | 2014-2015 |
| 5 | Строительство разводящего газопровода село Казановка | 2010-2014 |
| 6 | Строительство разводящего газопровода поселок Кызыл-Маяк | 2011-2014 |
| 7 | Строительство разводящего газопровода поселок Городище | 2011-2013 |
| 8 | Строительство разводящего газопровода поселок Саламат | 2012-2015 |
| 9 | Строительство разводящего газопровода поселок Лейпциг | 2013-2015 |
| 10 | Строительство разводящего газопровода село Новые Кулевчи | 2014-2015 |
| 11 | Строительство разводящего газопровода поселок Алтырка | 2014-2015 |
| 12 | Газоснабжение жилых домов населенных пунктов Варненского муниципального района (на действующих газопроводах) | 2010-2015 |
| 13 | Ремонтные и аварийно-восстановительные работы на действующих газопроводах на территории Варненского муниципального района | 2010-2015 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- повышение надежности функционирования объектов газоснабжения;

- увеличение уровня газификации района.

| Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Краткое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  | источник финан. | всего | СМР | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010-2015 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция 3 скважин централизованного водоснабжения с. Варна | есть | всего | 8950 | 8950 |  | 2500 |  |  |  | 2450 | 4000 | Ликвидация дефицита питьевой воды |
|  |  | об | 8950 | 8950 |  | 2500 |  |  |  | 2450 | 4000 |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен, ремонтные работы по очистке скважин с. Варна | №635-ЖКХ-КР | всего | 12632,2 | 12632,2 |  | 7685,4 | 3000 | 1946,8 |  |  |  | 5640 п.м. Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь. |
|  |  | об | 7685,38 | 7685,38 |  | 7685,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 4946,8 | 4946,8 |  |  | 3000 | 1946,8 |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода с.Бородиновка - Варна, в том числе ПСД | в работе | всего | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 18000 п.м.Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  | об | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода с. Лейпциг | №646/2 от 08.08.05г. | всего | 4048 | 4048 |  |  |  | 3048 |  | 500 | 500 | 6756 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  | об | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  |  | мб | 3048 | 3048 |  |  |  | 3048 |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода в пос. Саламат | №585/2 от 01.09.04г | всего | 4280 | 4280 |  |  |  |  |  | 4280 |  | 3494 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  | об | 4280 | 4280 |  |  |  |  |  | 4280 |  |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капремонт сетей водоснабжения с.Николаевка | №364-ЖКХ-КР-223 от 14.08.2007г | всего | 890 | 890 |  |  | 440 | 100 | 150 | 200 |  | 6000 п.м. Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь. |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 890 | 890 |  |  | 440 | 100 | 150 | 200 |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт поселковых водопроводных сетей п. Новопокровка | №328-2.М.-КР | всего | 7670 | 7670 |  |  | 4100 | 156 | 414 | 1000 | 2000 | 11370 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника, снижение потерь воды |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 7670 | 7670 |  |  | 4100 | 156 | 414 | 1000 | 2000 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение централизованного водоснабжения с. Кулевчи в том числе ПСД. | в работе | всего | 5039,6 | 5039,6 |  |  | 1180 | 459,6 | 1400 | 1000 | 1000 | 10000 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 5039,6 | 5039,6 |  |  | 1180 | 459,6 | 1400 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей Аятского сельского поселения |  | всего | 9681,8 | 9681,8 |  |  | 495 | 1341 | 5845,8 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | об | 5845,8 | 5845,8 |  |  |  |  | 5845,8 |  |  |  |
|  |  | мб | 3836 | 3836 |  |  | 495 | 1341 |  | 1000 | 1000 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей Бородиновского сельского поселения |  | всего | 2685 | 2685 |  |  | 436 | 24,8 | 224,2 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 2685 | 2685 |  |  | 436 | 24,8 | 224,2 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей Новоуральского сельского поселения |  | всего | 4881,5 | 4881,5 |  |  | 450 |  | 2431,5 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 4881,5 | 4881,5 |  |  | 450 |  | 2431,5 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей Толстинского сельского поселения |  | всего | 1338,9 | 1338,9 |  |  | 309 | 1029,9 |  |  |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 1338,9 | 1338,9 |  |  | 309 | 1029,9 |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей Лейпцигского сельского поселения |  | всего | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекострукция сетей водоотведения с. Варна в том числе ПСД | в работе | всего | 15804,8 | 15804,8 |  |  | 2500 | 2131 | 5173,8 |  | 6000 | 4500 п.м. Замена устаревшего оборудования, снижения износа, улучшение качества питьевой воды, экономия энергоресурсов |
|  |  | об | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |
|  |  | мб | 9804,8 | 9804,8 |  |  | 2500 | 2131 | 5173,8 |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очитных сооружений центральной канализации с. Варна, в том числе ПСД (насосные станции 2 шт., напорный коллектор) | в работе | всего | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 | Мощность 150 тыс. куб м. Очистка сточных вод, применение современного оборудования, экономия энергоресурсов |
|  |  | об | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  |  | 3500 |  |
|  |  | мб | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | всего | 87201,8 | 78201,8 | 9000,0 | 10185,4 | 13210,0 | 10237,1 | 15639,3 | 12430,0 | 25500,0 |  |
|  |  | об | 42261,2 | 33761,2 | 8500,0 | 10185,4 | 0,0 | 0,0 | 5845,8 | 7230,0 | 19000,0 |  |
|  |  | мб | 44940,6 | 44440,6 | 500,0 | 0,0 | 13210,0 | 10237,1 | 9793,5 | 5200,0 | 6500,0 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010-2015 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и ремонт систем теплоснабжения (с монтажом блочной котельной )села Бородиновка. | в работе | всего | 5499,9 | 5499,9 |  |  | 405,5 | 499,9 |  |  | 4594,5 | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности использования современных технологий, оборудования |
|  |  | об | 4594,5 | 4594,5 |  |  |  |  |  |  | 4594,5 |  |
|  |  | мб | 905,4 | 905,4 |  |  | 405,5 | 499,9 |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация систем теплоснабжения с монтажом блочной котельной села Новый Урал | в работе | всего | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  | 1000 | 2500 | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности использования современных технологий, оборудования |
|  |  | об | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  | 1000 | 2500 |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения, установка приборов учета (теплтраса и котельные) ,Новоуральское сельское поселение. |  | всего | 2156,9 | 2156,9 |  |  | 2156,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 2156,9 | 2156,9 |  |  | 2156,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения (теплтраса и котельные) ,Варненское сельское поселение. |  | всего | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения (теплтраса и котельные) ,Краснооктябрьское сельское поселение. |  | всего | 170 | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 170 | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения (теплтраса и котельная ст.Тамерлан), Варненское сельское поселение. |  | всего | 1820,33 | 1820,33 |  |  | 720,33 | 1100 |  |  |  |  |
|  |  | об | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | мб | 820,33 | 820,33 |  |  | 720,33 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод школы с электроотопления на газ села Катенино | в работе | всего | 752,77 | 752,77 |  |  |  |  |  | 752,77 |  | Обеспечение надежной работы систем теплоснабжения, повышение экономической эффективности |
|  |  | об | 752,77 | 752,77 |  |  |  |  |  | 752,77 |  |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | всего | 14099,9 | 14099,9 | 0 | 0 | 3652,73 | 1599,9 | 0 | 1752,77 | 7094,5 |  |
|  |  | об | 9847,27 | 9847,27 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1752,77 | 7094,5 |  |
|  |  | мб | 4252,63 | 4252,63 | 0 | 0 | 3652,73 | 599,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | сп |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, НА 2010-2015 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по устранению нарушений при эксплуатации свалки ТБО в с. Варна (устройство ограждения, обваловка, мероприятия по снижению негативного воздействия) | в работе | всего | 1045 | 1045 |  |  | 430 | 615 |  |  |  | Обеспечение безопасной эксплуатации свалки в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 1045 | 1045 |  |  | 430 | 615 |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов: Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; Материалов экологического обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами |  | всего | 85 | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасной эксплуатации свалки в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 85 | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экологической экспертизы |  | всего | 13,5 | 13,5 |  | 13,5 |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасной эксплуатации свалки в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 13,5 | 13,5 |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной документации полигона ТБО в селе Варна |  | всего | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | Обеспечения района местом для захоронения отходов в соответствии с действующими требованиями |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового полигона в селе Варна | в работе | всего | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | Обеспечения района местом для захоронения отходов в соответствии с действующими требованиями |
|  |  | об | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка мусорных контейнеров на территории индивидуальной жилой застройки(150 единиц) Варненского сельского поселения |  | всего | 250 | 250 |  | 50 | 100 |  |  | 100 |  | Повышение качества обслуживания населения, повышение эффективности работы предприятий, осуществляющих вывоз ТКО |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 250 | 250 |  | 50 | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз отходов с несанкционированных свалок (45 куб.м/год) на территории Варненского муниципального района |  | всего | 10523,8 | 10523,8 |  | 20 | 50 | 1729,8 | 5724 | 1500 | 1500 | Сокращение вредного воздействия несанкционированных свалок на экологическую обстановку в с. Варна. |
|  |  | об | 4224 | 4224 |  |  |  |  | 4224 |  |  |  |
|  |  | мб | 6299,8 | 6299,8 |  | 20 | 50 | 1729,8 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | всего | 17217,3 | 12217,3 | 5000,0 | 168,5 | 880,0 | 2344,8 | 5724,0 | 1600,0 | 6500,0 |  |
|  |  | об | 9224,0 | 4224,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4224,0 | 0,0 | 5000,0 |  |
|  |  | мб | 7993,3 | 7993,3 | 0,0 | 168,5 | 880,0 | 2344,8 | 1500,0 | 1600,0 | 1500,0 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТОРСАНБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство трассы электролинии 10/0,4кВ и ТП для электроснабжения 58-ми жилых домов по ул.Уральской, Северная, Козлова, Кочурова, Светлая Варненского района | в работе | всего | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе ЦРБ) | в работе | всего | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки на ст.Тамерлан) | в работе | всего | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение 40 индивидуальных жилых домов в с.Варна Варненского района Челябинской области (квартал жилой застройки в районе СХТ, улиц: Варенникова, Российская, Литвинова) | в работе | всего | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | всего | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 |  |
|  |  | об | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | мб | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящий газопровод высокого давления поселок Дружный – поселок Саламат, в том числе ПСД |  | всего | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 8,5 км. |
|  |  | об | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | мб | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящий газопровод высокого давления поселок Дружный – поселок Лейпциг, в том числе ПСД. |  | всего | 17791,8 | 17791,8 |  |  |  |  | 791,8 | 15000 | 2000 | 15,0 км. |
|  |  | об | 8500 | 8500 |  |  |  |  |  | 7500 | 1000 |  |
|  |  | мб | 9291,8 | 9291,8 |  |  |  |  | 791,8 | 7500 | 1000 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящий газопровод высокого давления поселок Казановка – село Алексеевка, в том числе ПСД. |  | всего | 25036 | 25036 |  |  |  | 1974,7 | 3061,3 | 10000 | 10000 | 17,3 км. |
|  |  | об | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |
|  |  | мб | 5036 | 5036 |  |  |  | 1974,7 | 3061,3 |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящий газопровод высокого давления поселок Новопокровка- поселок Новые Кулевчи, в том числе ПСД |  | всего | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 12,0 км. |
|  |  | об | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | мб | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов в пос. Казановка |  | всего | 10000 | 10000 |  | 8500 | 1500 |  |  |  |  | 207 кв. |
|  |  | об | 8500 | 8500 |  | 8500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение двухэтажных жилых домов в п.Большевик |  | всего | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 54 кв. |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов поселок Кызыл-Маяк,в т.ч. ПСД |  | всего | 9269,7 | 9269,7 |  |  | 4269,7 |  |  | 5000 |  | 112 кв. |
|  |  | об | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  | мб | 4269,7 | 4269,7 |  |  | 4269,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов поселок Новопокровкае |  | всего | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов поселок Саламат, в том числе ПСД |  | всего | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 | 124 кв. |
|  |  | об | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов поселок Лейпциг, в том ччисле ПСД |  | всего | 16000 | 16000 |  |  |  |  |  | 1000 | 15000 | 267 кв. |
|  |  | об | 16000 | 16000 |  |  |  |  |  | 1000 | 15000 |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов село Новые Кулевчи, в том числе ПСД |  | всего | 4208,2 | 4208,2 |  |  |  |  |  |  | 4208,2 | 113 кв. |
|  |  | об | 4208,2 | 4208,2 |  |  |  |  |  |  | 4208,2 |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов поселок Алексеевка, в том числе ПСД |  | всего | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  | 336 кв. |
|  |  | об | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  | мб | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт газораспределительных сетей (аварийно-восcтановительные работы) на территории Варненского муниципального района |  | всего | 4929,7 | 4929,7 |  |  | 928 | 1080 | 921,7 | 2000 |  |  |
|  |  | об | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 4929,7 | 4929,7 |  |  | 928 | 1080 | 921,7 | 2000 |  |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов в селе Варна, в том числе ПСД |  | всего | 9606,8 | 9606,8 |  |  | 64,3 | 1542,5 |  | 4000 | 4000 | 300 кв. |
|  |  | об | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |
|  |  | мб | 1606,8 | 1606,8 |  |  | 64,3 | 1542,5 |  |  | 0 |  |
|  |  | сп | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу"газоснабжение" |  | всего | 111964,2 | 111964,2 | 0 | 8500 | 6884 | 4597,2 | 4774,8 | 42000 | 45208,2 |  |
|  |  | об | 84208,2 | 84208,2 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 43208,2 |  |
|  |  | мб | 27756 | 27756 | 0 | 0 | 6884 | 4597,2 | 4774,8 | 9500 | 2000 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | всего | 232283,2 | 218283,2 | 14000,0 | 18853,9 | 24626,7 | 18779,0 | 26138,1 | 58582,8 | 85302,7 |  |
|  |  | об | 145540,7 | 132040,7 | 13500,0 | 18685,4 | 0,0 | 1000,0 | 10069,8 | 41482,8 | 74302,7 |  |
|  |  | мб | 86742,5 | 86242,5 | 500,0 | 168,5 | 24626,7 | 17779,0 | 16068,3 | 17100,0 | 11000,0 | 11000 |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |