# АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07»  марта   2013 г.  №  08

Об организации и  подготовке

мероприятий по пропуску

паводковых вод на территории

Алексеевского сельского поселения  в 2013 году

В целях своевременной и качественной подготовки к пропуску весеннего паводка 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Комиссиям по чрезвычайным ситуациям приступить к выполнению плана подготовки к пропуску весеннего паводка с 07.03. 2013года.

2.

Утвердить:

- план  закрепления объектов с. Алексеевка ;

- план выполнения мероприятий по подготовке к весеннему паводку на 2013 год;

- перечень основных мероприятий по подготовке к пропуску паводка;

- состав сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- Ответственность за организацию и контроль над проведением паводковых мероприятий  с. Алексеевка оставляю за собой .

Глава Алексеевского сельского поселения :                                   В.И.Шевяков

Утвержден

Постановлением Главы

Алексеевского сельского поселения

№ 08 от 07.03.2013г

П Л А Н

выполнения мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2013 г

| № пп | Мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вынести вопросы подготовки к пропуску весеннего половодья на рассмотрение комиссии КЧС | До 15.03.2013г | Комиссия ЧС |  |
| 2. | Разработать план действий КЧС по подготовке к пропуску весеннего половодья 2013г | 15.03.2013 | Председатель КЧС |  |
| 3. | Проверить готовность системы оповещения | -\-\-\ | Председатель КЧС |  |
| 4. | Уточнить расчет транспорта и численность населения на эвакуацию из зон возможного подтопления , решить вопросы сохранности имущества граждан. Создать необходимый запас материальных ресурсов, ГСМ | До 15.03.2013г | КЧС |  |
| 5. | Очистить от снега место нахождения артезианских скважин в с. Алексеевка | До 18.03.2013г | Председатель КЧС |  |
| 6. | Принять меры по организации необходимого количества постов наблюдения за паводковой ситуацией на реке Н-Тогузак | До 19.03.2013г | КЧС |  |
| 7. | Разработать и распространить памятки о действиях населения в случае подтопления | До 20.03.3013г | Комиссия ЧС |  |
| 8. | Провести разъяснительную работу среди населения, особенно среди рыболовов , детей и подростков об опасности нахождения на льду в предпаводковый и паводковый период | В течении предпаводкового и паводкового периода | Комиссия ЧС |  |

Утвержден

Постановлением Главы

Алексеевского сельского поселения

№ 13\1  от 06.04.2012г

СОСТАВ

поселковой комиссии по чрезвычайным ситуациям

1.Шевяков  В. И.- председатель комиссии , Тел.8( 351 42)-4-61-47;

Члены комиссии:

2.Рязанов А.Н. -  директор СДК с. Алексеевка

3.Зиганшин С.К.- методист по спорту

4.Короткевич В.В.- связист

5.Панюшкин И.В.- ответственный за электрохозяйство

6.Шевякова Л.Н. – медсестра ВОП с. Алексеевка

7.Пимахин Г.М.- ЛПХ

8.Шевякова Л.А.- ИП

Утвержден

Постановлением Главы

Алексеевского сельского поселения

№ 08 от 07.03.2013г

Состав

сил и средств привлекаемых для ликвидации

возможных ЧС

| № пп | Предприятие, организация | Численность чел. | Выделяемый транспорт(кол.ед) | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Шевякова Л.А. | 1 1 1 | МТЗ- 82 с лопатой - 1; МТЗ – 80 с лопатой, телегой - 1; ЗИЛ - 130 -1. |  |

Председатель КЧС:                                                  В.И.Шевяков

ГРАФИК

дежурства на время проведения  паводковых мероприятий

1.Черникова Л.Н.- директор  МОУ СОШ с. Алексеевка

Тел.( 8 351 42 )-4-61-54

2.Велина И.А. -      заведующая МДОУ с. Алексеевка

Тел.(8 35142)-4-61-45

3.Шевякова Л.Н. - медсестра ВОП с. Алексеевка

Тел. (835142)-4-61-99

4. Корчевская Т.Н. -специалист администрации Алексеевского сельского поселения

Тел. (835142)-4-61-47

5.Шевяков П.И. -  водитель администрации Алексеевского сельского поселения

Тел. 8-932-011-94-05

Утвержден

Постановлением Главы

Алексеевского сельского поселения

№ 08 от 07.03.2013г

ПЛАН

закрепления объектов с. Алексеевка

| № пп | Наименование объекта закрепления | Предприятие, организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мост через реку Нижний Тогузак | Алексеевское сельское поселение |