- ПРОЕКТ

Утвержден постановлением администрации Аятского сельского поселения Варненского муниципального района

от.                                №

- Паспорт муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды» на территории Аятского сельского поселения Варненского муниципального района на 2018-2024 годы»

| Ответственный исполнитель программы | - Администрация Варненского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнители программы | Администрация Аятского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | определение основных целевых индикаторов и показателей программы, создание условий и механизмов стимулирования их достижения, стимулирование реализации проектов в области благоустройства за счет применения предусмотренных законодательством экономических механизмов |
| Основные цели программы | повышение уровня благоустройства населенного пункта |
| Основные задачи программы | создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Аятского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - количество благоустроенных общественных территорий; - доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства сельского поселения. - доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | общий объем финансового обеспечения программы в 2018-2024 годах составит 4000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета –3840,0 тыс.руб., из них по годам: 2018 год- 0 тыс.руб. 2019 год- 0 тыс.руб. 2020 год- 0 тыс.руб. 2021 год- 0 тыс.руб. 2022 год- 0 тыс.руб. 2023 год- 0 тыс.руб. 2024 год- 3840,0 тыс.руб. областного бюджета – 160,0 тыс.руб., из них по годам: 2018 год- 0 тыс.руб. 2019 год- 0 тыс.руб. 2020 год- 0 тыс.руб. 2021 год- 0 тыс.руб. 2022 год- 0 тыс.руб. 2023 год- 0 тыс.руб. 2024 год- 160,0 тыс.руб Из них на мероприятия: - по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 3000,0 тыс.руб.; - по благоустройству муниципальных территорий общего пользования – 1000,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | в результате реализации муниципальной программы в 2024 году планируется: благоустроить 3 дворовых территорий; благоустроить 1 наиболее посещаемую муниципальную территорию общего пользования; заключить соглашения по благоустройству, предусматривающие: благоустройство 100 процентов объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве; благоустройство 100 процентов территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам; |

- Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одним из главных приоритетов развития муниципальной территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности муниципальной среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Варненского сельского поселения.

На территории Аятского сельского поселения расположено 3 многоквартирных домов. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Около 96 процентов многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.  В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Много лет не производили работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Объекты благоустройства, такие как улицы, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, а также благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.

В 2017 году в Варненском муниципальном районе началась реализация программы «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» в рамках государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2024 годы. Данная программа позволит привести часть территорий в сельских поселениях в нормативное состояние и повысить уровень его благоустройства.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Аятского сельского поселения Варненского муниципального района.

Указанная цель соответствует:

целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10).

Основной задачей программы является повышение уровня благоустройства населенного пункта путем:

-повышения уровня благоустройства дворовых территорий поселения;

-повышения уровня благоустройства общественных территорий;

-благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве;

-благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;

-формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Аятском сельском поселении.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в приложении 1 к настоящей программе.

- Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на период 2018 - 2024 годы и реализуется в семь этапов.

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год.

В 2018 году по итогам инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, сельским поселением будут заключены соглашения с собственниками (пользователями) указанных объектов, домов, земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в сельском поселении правил благоустройства.          В течение всего периода реализации программы мероприятия, включенные в ее состав, будут направлены на решение обозначенных разделом I государственной программы проблем в сфере благоустройства и задач, определенных разделом II программы, необходимых для создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Аятского сельского поселения.

- Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий, обустройство мест массового отдыха населения (скверов). Для достижения цели программы и выполнения поставленных задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена в приложении 2 к настоящей программе.

- Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного бюджетов.

Общий объем финансирования программы составляет 4000,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3840,0 тыс.руб.;

областного бюджета – 160,0 тыс. рублей;

- *объем средств федерального и областного бюджетов, планируемых к направлению на мероприятия настоящей программы, подлежит уточнению после принятия соответствующих постановлений Правительства Челябинской области.

- Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы.

Текущее управление Программой осуществляет ее координатор Управление строительства и ЖКХ администрации Варненского муниципального района.

В ходе реализации Программы координатор:

- осуществляет планирование и организацию работ по благоустройству территорий;

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном районе государственными программами Российской Федерации, Челябинской области, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Варненского муниципального района;

- осуществляет финансирование мероприятий муниципальных программ, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели в местных бюджетах, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде субсидий в местные бюджеты, внебюджетных источников;

- осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных программ, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, на территории  муниципального образования;

- осуществляет представление ответственному исполнителю государственной программы отчета об использовании средств, полученных в виде субсидий на реализацию муниципальных программ, ежемесячно в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным;

- обеспечить заключения соглашения между субъектом РФ и органом местного самоуправления по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнения работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке , установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

- несет предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

- в срок до 20 января текущего года представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявку на участие в государственной программе.

К заявке прикладываются:

- отчет о завершении в полном объеме реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды в предыдущем году;

- муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы, сформированной по итогам общественных обсуждений, с учетом требований пункта 11 Правил, предусматривающего реализацию комплексных проектов благоустройства общественных территорий;

- копии муниципального правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы мероприятий по благоустройству территорий;

- копии муниципального правового акта, которым утверждены скорректированные с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, правила благоустройства (для сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек);

- отчет о проведении инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов, в муниципальном образовании, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- отчет о заключении соглашений на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов, и нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации, с собственниками (пользователями) указанных объектов и территорий.

Обязательства Исполнителя программы:

подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, благоустройство которой планируется в текущем году в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включаются текстовое и визуальное описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

обеспечить заключение соглашений о благоустройстве с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов;

обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечить включение в соглашение между органом местного самоуправления и Исполнителем работ условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;

обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов;

обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы за счет средств местного бюджета;

обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

обеспечить принятие собственниками многоквартирных домов решений по принятию созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

обеспечивает проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельских поселениях, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в соответствии с порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации (приложение 6 к настоящей государственной программе);

обеспечивает разработку и принятие муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы (далее именуются - муниципальные программы) с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования соответствующего проекта муниципальной программы, в том числе при внесении в них изменений);

обеспечивает включение в муниципальные программы в обязательном порядке мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий поселений, входящих в состав Варненского муниципального района;

обеспечивает учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами) тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Обязательным условием софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий  из федерального бюджета является наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии (далее - минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя:

ремонт дворовых проездов, тротуаров;

оборудование автомобильных парковок;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек, урн.

Финансовое участие собственников МКД в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовой территории отсутствует.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дополнительный перечень) включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

установка и ремонт ограждения;

озеленение территорий;

иные виды работ.

В рамках дополнительного перечня работ обязательным условием предоставления субсидий является финансовое участие собственников многоквартирного дома, дворовая территория которого благоустраивается.

Софинансирование за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии, работ из дополнительного перечня осуществляется при условии обязательного финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица):

- в размере не менее 3 (три)%, от объема стоимости определенных собственниками многоквартирного дома работ- для дворовых территорий, включенных в муниципальные программы до вступления в силу постановления правительства российской Федерации от 09.02.2019г №106;

- в размере не менее 20 (двадцать) % от объема стоимости определенных собственниками многоквартирного дома работ - для дворовых территорий, включенных в муниципальные программы после вступления в силу постановления правительства российской Федерации от 09.02.2019г №106;

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием описаны в приложении 4 к программе.

Указанные условия софинансирования не распространяются при отсутствии софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального бюджета.

Если предложений по благоустройству дворовых и общественных территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую нежели предусмотрено в местном бюджете, формируется отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на последующие годы либо для финансирования в текущем году в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения  решения об исключении указанных территорий из  адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией;

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией;

Условия предоставления субсидий для софинансирования расходных обязательств по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)

- Условием предоставления Субсидии является представление органами местного самоуправления в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется - Министерство) в срок до 20 января текущего года следующих документов:

- Наличие в отношении парка, обустройство которого планируется утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

- дизайн-проекта обустройства парка;

- копии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, на софинансирование которого предоставляются Субсидии.

при наличии единственного на территории соответствующего сельского поселения парка, нуждающегося в обустройстве, осуществить обустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 мая текущего года;

при наличии на территории соответствующего сельского поселения нескольких парков, нуждающихся в обустройстве:

не позднее 15 апреля текущего года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в текущем году;

не позднее 1 июня текущего года с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в текущем году;

обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в текущем году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 июля текущего года;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до конца текущего года;

обеспечить софинансирование мероприятий (объектов) за счет средств местного бюджета;

- Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации программы планируется достигнуть следующих результатов:

1) благоустройство 3 дворов многоквартирных домов;

2) благоустройство одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

3) благоустроить 100 процентов объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве;

- благоустроить 100 процентов территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве;

5) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной

программы

Источником финансирования муниципальной программы являются средства федерального бюджета, предоставляемые областному бюджету в виде субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), областного бюджета и местных бюджетов. Общий объем затрат на реализацию программы составит 4000,0 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию мероприятий настоящей программы приведен в приложении 2.

- Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономических результатов мероприятий программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле:

Оп - плановый индикативный показатель;

- Оф - фактический индикативный показатель

- Приложение 1

к программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

Аятского сельского поселения

Варненского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Целевые показатели и индикаторы программы

«Формирование современной городской среды» на территории

Аятского сельского поселения Варненского муниципального района на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Количество благоустроенных мест наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиями утвержденных в поселении правил благоустройства | процентов | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в поселении правил благоустройства | процентов | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |

- Приложение 2

к программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

Аятского сельского поселения

Варненского муниципального района

на 2018-2024 годы»

Мероприятия программы

«Формирование современной городской среды» на территории

Аятского сельского поселения Варненского муниципального района на 2018-2024 годы»

| п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Исполнители муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Всего по программе, в том числе: | Администрация Варненского муниципального района | Администрация Варненского сельского поселения | ФБ |  |  |  |  |  |  | 3840,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 160,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |
| 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 2880,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 120,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| 2 | Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 960,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| 3 | Проведение не позднее 2020 года благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Челябинской области правил благоустройства |  | юридические и индивидуальные предприниматели | финансирование отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение не позднее 2020 года благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Челябинской области правил благоустройства |  | собственники индивидуальных жилых домов | финансирование отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Нормативная стоимость (единичные расценки)  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ.

| Наименование мероприятия | Ед. измерения | Стоимость(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| оборудование детских площадок | 1 площадка | 465,6 |
| оборудование спортивных площадок | 1 площадка | 730,77 |
| оборудование автомобильных парковок | 1м2 парковки | 2,979 |
| оборудование контейнерных площадок | 1 м2 площадки | 2,479 |
| установка и ремонт ограждения | 1м.п. ограждения | 2,0 |
| ремонт тротуаров | 1м2 тротуара | 1,598 |
| озеленение территорий | 1.м2 площади | 2,226 |
| В случае определения мероприятий, не вошедших в данный перечень стоимость определяется индивидуально МУ «Управление строительства и ЖКХ» администрации района |  |  |

Приложение 4

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

При принятии заинтересованными лицами, собственниками жилых помещений многоквартирного дома, решения о необходимости проведения работ из дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий, на общем собрании определяется объем средств софинансирования, исходя из Приложения 3 «нормативная стоимость (единичные расценки)  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ».

Также общим собранием устанавливаются сроки их сбора и лица из числа собственников многоквартирного дома, уполномоченных на проведение данного сбора.

Объем средств на софинансирование собственников многоквартирных домов  на проведение мероприятий указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий составляет:

- в размере не менее 3(три)%, от объема стоимости определенных собственниками многоквартирного дома  работ- для дворовых территорий, включенных в муниципальные программы до вступления в силу постановления правительства российской Федерации от 09.02.2019г №106;

- в размере не менее 20 % от объема стоимости определенных собственниками многоквартирного дома  работ - для дворовых территорий, включенных в муниципальные программы после вступления в силу постановления правительства российской Федерации от 09.02.2019г №106.

Денежные средства, собранные собственниками многоквартирного дома, уполномоченными лицами, вносятся в кассу администрации Аятского сельского поселения.

Общественная комиссия принимает решением о проведении мероприятий,  указанных заинтересованными лицами, собственниками жилых помещений многоквартирного дома, только при наличии выписки уполномоченного предприятия о внесении и наличии денежных средств, направленных  заинтересованными лицами, собственниками, на проведение таких мероприятий и соответствии суммы собранных денежных средств установленным объемам софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий.

Информацию о наличии денежных средств собранных собственниками многоквартирного дома организация может предоставлять в общественную комиссию  в течение 1 суток при поступлении денежных средств, ежемесячно  до 5-го числа в период действия муниципальной программы и по запросу общественной комиссии.

Перечисление денежных средств, собранных собственниками многоквартирного дома, для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в организацию подрядчика выполнившего данные работы проводиться на основании решения комиссии оформленного протоколом о приемке выполненных работ и отсутствии замечаний к выполненным работам в течении 3х дней.

Приложение 5

Условия

о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- соблюдение занижения участков бордюров для съезда на землю общего пользования.

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- соблюдение занижения участков бордюров для съезда на землю общего пользования.

Приложение 6

Порядок

инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельских поселениях Варненского муниципального района Челябинской области

I. Общие положения

1.1.Настоящий   Порядок	регламентирует процедуру инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельских поселениях Варненского муниципального района Челябинской областив состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек .

1.2.Целью проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу в сфере благоустройства территорий сельских поселений Варненского муниципального района  Челябинской области, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства сельских поселений.

1.3.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий;

дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория сельских поселений, используемая населением бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечения безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, модернизацию, ремонт территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных);

Паспорт благоустройства дворовой территории - электронный документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой территории.

- Инвентаризационная комиссия

- Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения, проводится инвентаризационной комиссией, утвержденной распоряжением главы сельских поселений.

- Состав, полномочия, порядок формирования и деятельности Комиссии определяется муниципальным правовым актом сельского поселения.

- Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном муниципальным правовым актом сельского поселения.

- В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Порядком.

- Порядок проведения инвентаризации

- Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Комиссии, и устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий и оформления паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий. В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.

- При проведении инвентаризации дворовой территории обязательно присутствие представителей собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (УК, ЖСК, ТСЖ), общественной территории - представителей администрации муниципального образования и ответственного лица, осуществляющего деятельность по благоустройству и содержанию данной территории.

- Инвентаризация проводится путем натурального обследования территории и расположенных на ней элементов.

- Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных структурных подразделений местной администрации, осуществляющих полномочия в области управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства.

- Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, при условии, что дом не включен в государственные и (или) муниципальные программы по переселению и сносу многоквартирного дома.

- По результатам инвентаризации дворовой, общественной территории, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения, оформляются паспорта благоустройства территорий.

- Состав и форма паспорта благоустройства территории согласно приложениям 1,2,3 к настоящему распоряжению.

- В паспорте рекомендуется указать границы и общую площадь территории, имеющиеся в наличии и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм и т.д.). Паспорт рекомендуется сопровождать картографическими материалами (нанесение объектов благоустройства на карту) с использованием общедоступных информационных технологий.

- Заключительные положения

- На основании проведенной инвентаризации, а также составленных паспортов, сельским поселениям необходимо определить дворовые и общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы «Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

- На основании паспортов благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения, муниципальным образованиям необходимо заключить соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в сельских поселениях правил благоустройства.