Утверждена

Решением Собрания депутатов

Варненского муниципального района

от 30 декабря 2013 года № 143

ПРОГРАММА

«Чистая вода»

Варненского муниципального района

на 2009-2020годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Чистая вода на 2009-2020г.»

| Наименование программы | Муниципальная программы «Чистая вода» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик заказчик | Администрация Варненского муниципального района |
| Основной разработчик программы | МУ «Управление строительства и ЖКХ» Варненского муниципального района |
| Цель программы | - решение проблем перехода к устойчивому функционированию водоснабжения и водоотведения; - гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям; - увеличение надежности систем водоснабжения; - повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения |
| Задачи программы | - модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа; - строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры; - реализация мероприятий по повышению качества питьевой воды; -сокращение непроизводственных расходов воды; - увеличение надежности систем водоснабжения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009−2020 годы: I этап − 2009-2011 г.г; II этап − 2012 – 2020 г.г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | * Объем финансирования программы в 2009-2020 годах 337,581 млн. руб., в том числе за счет средств: - областного бюджета – 168,791 млн. руб.; - местного бюджета - 168,790 млн. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | -уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - строительство сетей водоснабжение и водоотведение, очистных сооружений, насосных станций |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально- экономической эффективности | 1)снижение уровня износа объектов систем водоснабжения и водоотведения до 60 процентов; 2) улучшения качества питьевой воды, улучшения качества сточных вод; 3)обеспечение возможности подключения частного жилого фонда к сетям водоснабжения; 4)снижение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения. |

*Объем финансирования из областного и местного бюджетов уточняется при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Введение

Обеспечение населения питьевой водой является для многих регионов России, включая Варненский муниципальный район, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Муниципальная программа «Чистая вода» на 2009-2020 г. (далее Программа) основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Разработку муниципальной программы «Чистая вода» определило наличие основной проблемы, выразившейся в отсутствии гарантированного обеспечения муниципального образования чистой водой, как одного из решающих факторов неблагоприятного воздействия на перспективное развитие Варненского муниципального района в целом.

На территории Варненского муниципальном районе находится 13 сельских поселений, состоящих из 30 населенных пунктов. Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Объемы водопотребления: всего по муниципальному району 2521 тыс. куб. м.,  села  Варна 420 тыс. куб. м. Объемы водоотведения  от центральной канализации села Варна - 90 тыс. куб. м.

Численность населения в Варненском  муниципальном на 01.01.2008 г. составляет 29,3 тыс. человек.

- Анализ ситуации, сложившейся с хозяйственно-питьевым водоснабжением, сбором и отводом сточных вод в Варненском муниципальном районе. Обоснование целей и задач Программы

  - Оценка и анализ современного состояния объектов водоснабжения

Большинство населенных пунктов Варненском муниципального района имеют централизованные системы водоснабжения. Водопроводное хозяйство является довольно сложным элементом инженерной структуры населенных пунктов. В настоящее время суммарная мощность систем коммунального водоснабжения составляет 7 тысяч кубических метров в сутки. Протяженность водопроводной сети составляет 256 километров. Износ водопроводных сетей около 65%. Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением 80%  (23,5 тыс. человек).

В с. Варна питьевая вода из водоисточников соответствует существующим нормативам. В районе имеются водоисточники (15 населенных пунктов), где качество воды по отдельным показателям, особенно в весенне-летний период, превышает допустимый уровень содержания (мутность, железо, марганец и др.).

Выделяется неблагополучные водопроводы по муниципальному району по состоянию водопроводных сетей и сооружений: населенный пункт, число жителей:

- с. Алексеевка – 1183 чел.;

- с. Покровка – 1255 чел.;

- с. Н. Кулевчи – 321 чел.;

- с. Владимировка- 428 чел.;

- с. Бородиновка -  1634 чел.;

- с. Дружное – 349 чел.

Так в селах Алексеевка, Покровка, Н. Кулевчи - повышенная природная минерализация питьевой воды в подземных источниках (общая жесткость, хлориды, повышенное содержание железа).

Существующие проблемы надежного и качественного водоснабжения и водоотведения создают постоянную угрозу возникновения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний и вирусного гепатита А на территории Варненского района и способствуют распространению инфекции.

Существующие технологические схемы водоснабжения запроектированы и построены по старым строительным нормам и правилам (1976 и 1985 годы) и не отвечают современным требованиям, а также качеству воды в источниках водоснабжения. Высокая аварийность, большой процент утечек воды и вторичное загрязнение транспортируемой воды усугубляют проблемы.

Фактические затраты на капитальный ремонт систем водоснабжения составляют одну треть от нормативных. Необходимо ежегодное проведения капитальных ремонтных работ по замене изношенных участков водопроводных трасс, ремонту и замене водоразборной арматуры, постепенная замена сетей на ПВХ.

Всего по району требуют только первоочередной замены 110 километра аварийных водопроводных сетей.

Амортизационные отчисления, предусмотренные в себестоимости продукции, на практике тратятся на покрытие убытков от основной деятельности предприятий подающих воду.

Хроническое недофинансирование отрасли обусловливает постоянное сокращение объемов ремонтных работ, проведения реконструкции, замены изношенного оборудования и ветхих сетей на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.

После введения в 2001 году повышенных требований к качеству питьевой воды в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.4Л071-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», контроль качества показывает, что имеет место стабильное несоответствие качества питьевой воды реализуемой населению. Задача по обеспечению населения области питьевой водой очень сложна, многообразна и требует комплексного поэтапного решения» В бюджетах всех уровней на объекты Варненского муниципального района ежегодно предусматриваются капитальные вложения в реконструкцию муниципального водопроводно-канализационного хозяйства, однако этих средств не достаточно.

Только применение программно-целевого метода решения возникших проблем позволит найти эффективные пути их решения. При выполнении инвестиционных мероприятий особенно проблемными вопросами остаются своевременная разработка, согласование и экспертиза необходимой проектно-сметной документации.

На основании анализа фактического состояния централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно сделать вывод, что водопроводно-канализационное хозяйство Варненского муниципального района требует проведения комплексных мероприятий по приведению водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями.

1.2.Оценка и анализ современного состояния объектов водоотведения

Канализационных сетей в населенных пунктах района не предусмотрено, за исключением с. Варна. Водоотведение осуществляется в местные стокоприемники (выгребы). Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в с. Варна организовано от многоквартирного жилья и социальных объектов в центральную канализацию. Протяженность сетей 10,6 км, состоят из чугунных диаметром 250 мм и асбестовых труб.  Износ сетей водоотведения составляет 60%. Потребность в финансовых средствах на полное восстановление основных фондов 31 млн. руб.

Стоки по канализационным сетям поступают на насосную станцию, далее под давлением направляются в накопитель. Отстоявшиеся сточные воды самотеком поступают в реку Нижний Тогузак в объеме 0,24 тыс. куб. м. в сутки, 87 тыс. куб. м. в год. Таким образом, сточные воды от центральной канализации не очищаются и загрязняют реку Н.-Тогузак. Ежегодно объем сточных вод увеличивается.

В 21 веке ситуация, когда загрязненные стоки попадают в водные объекты, требует безотлагательного решения. Необходимо строительство очистных сооружений и сетей водоотведения.  Отсутствие очистных сооружений стало сдерживающим фактором социально-экономического развития села Варна.

2  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований вопросы охраны: здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Варненского муниципального района имеют приоритетное значение. При этом обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем водоснабжения является одной из ключевых проблем, связанных с вопросами здоровья и благополучного проживания людей. Для Варненского муниципального района проблема надежного и качественного водоснабжения и водоотведения продолжает оставаться крайне актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа систем водоснабжения и водоотведения и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики. В сельских поселениях не предусмотрена единая система водоснабжения и водоотведения.

Износ объектов водоснабжения составляет 65% и водоотведения составляет 60%. Все вышеперечисленные факторы приводят предприятия водопроводно-канализационного хозяйства к непокрываемым убыткам.

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения и водоотведения, единичные затраты на проведение которых в 2-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же систем. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения их минимальным потребностям. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Одной из причин высокого уровня износа систем водоснабжения и водоотведения является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов водоснабжения и водоотведения без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению за счет модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

Одним из направлений повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению должны стать экономически обоснованные системы водоснабжения и отвод сточной жидкости по инженерным сетям; обеспечение жителей частных домов питьевой водой через постоянные водоводы; строительство современных очистных сооружений; скважин, насосных станций, строительство и (или) капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения и водоотведения.

3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому   функционированию и развитию систем водоснабжения и водоотведение. Обследование и анализ работы существующих коммунальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработка проектно-сметной документации строительству, модернизации, техническому перевооружению и реконструкции систем водоснабжения; разработку проектных документов и проведение мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения; внедрение новых технологий водоподготовки, обеззараживания, эксплуатационных и ремонтных работ.

Программа «Чистая вода» предусматривает решение следующих задач:

- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с целью замены объектов с высоким уровнем износа;

2) приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам сетей водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих безопасность проживания людей;

3) разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников водопроводных сооружений;

4)	развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения инвестиций для нового водопроводно-канализационного хозяйства, капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения.

4 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 Реализация программы предусматривается в течение 2009-2020 годов в рамках выполнения мероприятий областной программы.

4.2 Реализация программы проводится в два этапа:

I	этап – 2009-2011 г.г;

II	этап - 2012-2020 г.г.

На этапе реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств областного бюджета проектов нового строительства и модернизации, реконструкции и капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения и объектов водопроводно-канализационного хозяйства на условиях их софинансирования из местного бюджета.

5 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

5.1 Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.

5.2 Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в водопроводно-канализационном хозяйстве  с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов и созданию условий для подключения к системам водоснабжения и водоотведения домов (квартир), требующих экономически обоснованной подачи чистой воды и отвода, сбора сточных вод.

5.3 Финансово-экономические мероприятия программы, связанные с модернизацией объектов водоснабжения и водоотведения, направлены на строительство подводящих магистральных водопроводов и сетей водоотведения, снижение уровня износа основных фондов, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы на 2009-2020 г. составляет 337,581 млн. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 168,791 млн. руб., местного бюджета – 168,790 млн. руб.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1 Заказчиком программы является Администрация Варненского муниципального района.

2 Сельские поселения Варненского муниципального района ежегодно (в срок до 1 сентября предшествующего года) представляют в Администрацию Варненского муниципального района заявки на участие в отборе проектов капитального ремонта объектов водоснабжения  и  водоотведения. Отбор  заявок  на участие в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствии с условиями участия.

3	Отбор сельских поселений для участия в реализации мероприятий программы производится с учетом их соответствия условиям и оценочным критериям участия.

4 Условиями участия в подпрограмме являются:

1)	наличие разработанной и утвержденной соответствующей программы на территории сельских поселений;

2)	подтверждение обязательств муниципального образования по софинансированию предлагаемых проектов капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета.

5 Условиями, исключающими участие в реализации мероприятий программы для муниципальных образований, являются - нецелевое использование средств областного бюджета на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения по программе «Чистая вода» за предыдущий период.

8 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению объемов потребления воды, повышению эффективности использования оборудования, в итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

В экологическом отношении выполнение намеченных мероприятий благоприятно скажется на работе систем водоотведения.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:

1)	снижение уровня  износа объектов  систем  водоснабжения  и  водоотведения до 60 процентов;

2) улучшения качества питьевой воды, улучшения качества сточных вод;

3)	обеспечение возможности подключения частного жилого фонда к сетям водоснабжения;

4)	снижение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.

В качестве критериев эффективности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики, согласно Приложению к программе «Чистая вода».

| Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  | источник финансирования | всего | СМР | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бородиновское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 5000 | 5000 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 2500 | 2500 |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |  |
|  |  | мб | 2500 | 2500 |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варненское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 18000 | 18000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 9000 | 9000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  |
|  |  | мб | 9000 | 9000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подводящих водопроводных сетей | всего | 32000 | 30000 | 2000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 2000 | 18000 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  | об | 16000 | 15000 | 1000 |  |  | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | мб | 16000 | 15000 | 1000 |  |  | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений в с. Варна | всего | 34000 | 32000 | 2000 |  |  | 16000 | 2000 | 16000 |  |  |  |  | Мощность 150 тыс. куб м. Очистка сточных вод, применение современного оборудования, экономия энергоресурсов |
|  |  | об | 17000 | 16000 | 1000 |  |  | 8000 | 1000 | 8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | мб | 17000 | 16000 | 1000 |  |  | 8000 | 1000 | 8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катенинское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 8000 | 8000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 2500 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 4000 | 4000 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 1250 |  |
|  |  | мб | 4000 | 4000 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 1250 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кулевчинское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 18000 | 18000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 9000 | 9000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  |
|  |  | мб | 9000 | 9000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лейпцигское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 6000 | 6000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 250 | 2250 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 3000 | 3000 |  |  |  | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 125 | 1125 |  |
|  |  | мб | 3000 | 3000 |  |  |  | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 125 | 1125 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Николаевское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 2500 | 2500 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 1150 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 1250 | 1250 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 575 |  |
|  |  | мб | 1250 | 1250 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 575 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоуральское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 6500 | 6500 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 2000 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 3250 | 3250 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 1000 |  |
|  |  | мб | 3250 | 3250 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 1000 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покровское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 9000 | 9000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 4500 | 4500 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |
|  |  | мб | 4500 | 4500 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толстинское сельское поселение | Ремонт водопроводных сетей | всего | 14000 | 14000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  | об | 7000 | 7000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 2500 |  |
|  |  | мб | 7000 | 7000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 2500 |  |
|  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 153000,00 | 149000,00 | 4000 |  |  | 41800 | 27800 | 26300 | 8650 | 8650 | 7900 | 31900 | 153000 |
| об |  |  | 76500 | 74500 | 2000 |  |  | 18900 | 11900 | 11150 | 3075 | 3075 | 2700 | 10950 |  |
| мб |  |  | 76500 | 74500 | 2000 |  |  | 18900 | 11900 | 11150 | 3075 | 3075 | 2700 | 10950 |  |
| сп |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Перечень мероприятий и прогнозные показатели их стоимости муниципальной программы Варненского муниципального района "Чистая вода" на 2009-2020 годы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) | Краткое обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Варна | Реконструкция 3 скважин | есть | 4950 | Дефицит воды |
| с.Варна | Капремонт сетей водоснабжения | №635-ЖКХ-КР | 9865,3 | Улучшение качества питьевой воды, снижение потерь воды |
| с.Варна | Строительство водовода к с. Варна от скважин | нет | 56000 | 18км. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Лейпциг | Капремонт сетей водоснабжения 8,0 км | нет | 5678 | Износ сетей |
| с. Лейпциг | Наружные сети водопровода | №646/2 от 08.08.05г. | 12527 | 6756 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| п. Саламат | Наружные сети водопровода | №585/2 от 01.09.04г | 8560 | 3494 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Николаевка | Капремонт сетей водоснабжения 6,0км | №364-ЖКХ-КР-223 от 14.08.2007г | 10931 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
| п. Дружный | Водоснабжение | №69/2-31/07 от 22.03.2007г | 7162,3 | 5000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| п. Солнце | Капремонт сетей водоснабжения 3,5км | нет | 3186 | Износ сетей |
| п. Солнце | Водоснабжение | №70/2-48/07 от 22.03.2007г | 5617,5 | 4000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| п.Новопокровка | Капитальный ремонт поселковых водопроводных сетей | №328-2.М.-КР | 23104,4 | 11370 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника, снижение потерь воды |
| с. Кулевчи | Водоснабжение | нет | 12000 | 10000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Катенино | Водоснабжение | нет | 12000 | 10000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Арчаглы-Аят | Водоснабжение | нет | 15000 | 12000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Александровка | Водоснабжение | нет | 6000 | 5000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Бородиновка | Водоснабжение | нет | 10000 | 8300п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Алексеевка | Водоснабжение | нет | 15000 | 12000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Толсты | Водоснабжение | нет | 8000 | 7000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Красный Октябрь | Водоснабжение | нет | 15000 | 12000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Казановка | Водоснабжение | нет | 10000 | 8300п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с.Варна | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений канализации (насосные станции 2 шт., напорный коллектор) | нет | 80000 | Улучшение очистки сточных вод, применение современного оборудования |
| с.Варна | Реконструкция сетей водоотведения | нет | 7000 | 4000п.м. Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
| ИТОГО: |  |  | 337581,5 |  |