АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2015г  №993

с. Варна

О внесении изменений  в  муниципальную

Программу  «Чистая  вода  в   Варненском

муниципальном      районе     Челябинской

области на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях рационального использования денежных средств, администрация Варненского муниципального района Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 03.02.2015г №133, следующие изменения:

- в паспорте Программы «Объемы и источники финансирования Программы», объем финансирования программы в 2015-2020 годах сумму 184,5 млн. рублей заменить на 157,2 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета сумму 184,5 млн. рублей заменить на 157,2 млн. рублей.

По годам: 2015 год сумму 35,0 млн. рублей заменить на 18,7 млн. рублей;

2016 год сумму 34,5 млн. рублей заменить на 23,5 млн. рублей.

- в разделе 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы, общий объем финансирования программы на 2015-2020 г. сумму 184,5 млн. рублей заменить на 157,2 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета сумму 184,5 млн. рублей заменить на 157,2 млн. рублей, местного бюджета сумму 0 млн. рублей заменить на 0,00 млн. рублей.

- анализ существующего состояния водохозяйственного комплекса Варненского муниципального района, перечень мероприятий и прогнозные показатели их стоимости изложить в новой редакции (Приложение 1)

- первоочередные мероприятия по развитию системы водоснабжения на период до 2020 года Варненского муниципального района изложить в новой редакции (Приложение 2)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варненского муниципального района Челябинской области Парфенова Е.А.

Глава

Варненского муниципального района

Челябинской области                                                                К.Ю. Моисеев

Приложение 1

к постановлению администрации

Варненского муниципального района

от 30.12.2015г №993

| Анализ существующего состояния водохозяйственного комплекса Варненского муниципального района, перечень мероприятий и прогнозные показатели их стоимости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) | Краткое обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Лейпциг | Наружные сети водопровода | №646/2 от 08.08.05г. | 8500 | 6756 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Николаевка | Капремонт сетей водоснабжения 2,5 км | №364-ЖКХ-КР-223 от 14.08.2007г | 0 | Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
| п.Новопокровка | Капитальный ремонт поселковых водопроводных сетей | №328-2.М.-КР | 0 | 11370 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника, снижение потерь воды |
| с. Кулевчи | Ремонт сетей водоснабжения | нет | 12000 | 8000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Катенино | Ремонт сетей водоснабжения | нет | 12000 | 8000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Арчаглы-Аят | Ремонт сетей водоснабжения | нет | 10000 | 10000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Александровка | Ремонт сетей водоснабжения | нет | 6000 | 5000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с. Бородиновка | Ремонт сетей водоснабжения | нет | 23690,899 | 8300п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
| с.Варна | Строительство очистных сооружений канализации, в т.ч.ПИР (насосные станции 2 шт., напорный коллектор) | нет | 75000 | Улучшение очистки сточных вод, применение современного оборудования |
| с.Варна | Ремонт сетей водоснабжения | нет | 10000 | 4000п.м. Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
| ИТОГО: |  |  | 157190,899 |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Варненского муниципального района

от 30.12.2015г №993

| Первоочередные мероприятия по развитию системы водоснабжения на период до 2020 года Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Краткое обоснование |
|  |  |  | источник финан. | всего | СМР | ПИР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с.Варна | Ремонт сетей водоснабжения | в работе | всего | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника, снижение потерь воды |
|  |  |  | об | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с Арчаглы-Аят | Ремонт сетей водоснабжения | в работе | всего | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 10000 |  |  |  | 10000 п.м.Улучшение качества питьевой воды, снижение потерь воды |
|  |  |  | об | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 10000 |  |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Бородиновка | Ремонт сетей водоснабжения | в работе | всего | 23690,899 | 23690,899 |  | 18690,899 | 5000 |  |  |  |  | 8300 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника, снижение потерь воды |
|  |  |  | об | 23690,899 | 23690,899 |  | 18690,899 | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Кулевчи | Ремонт сетей водоснабжения | в работе | всего | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 2000 | 8000 п.м. Улучшение качества питьевой воды, снижение потерь воды |
|  |  |  | об | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 2000 |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лейпциг | Наружные сети водопровода | №646/2 от 08.08.05г. | всего | 8500 | 8500 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 6756 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  |  | об | 8500 | 8500 |  |  | 8500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Катенино | Ремонт сетей водоснабжения | в работе | всего | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  | 7000 | 5000 | 8000 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  |  | об | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  | 7000 | 5000 |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Николаевка | Капремонт сетей водоснабжения 2,5км | №364-ЖКХ-КР-223 от 14.08.2007г | всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2500 п.м.Замена устаревшего оборудования, снижение износа, улучшение качества питьевой воды, снижение потерь |
|  |  |  | об | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Александровка | Ремонт сетей водоснабжения | в работе | всего | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 | 5000п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника |
|  |  |  | об | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Варна | Строительство очистных сооружений канализации, в т.ч.ПИР (насосные станции 2 шт., напорный коллектор) | в работе | всего | 75000 | 70000 | 5000 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | Улучшение очистки сточных вод, применение современного оборудования |
|  |  |  | об | 75000 | 70000 | 5000 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Новопокровка | Капитальный ремонт поселковых водопроводных сетей | №328-2.М.-КР | всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 11370 п.м. Обеспечение населения питьевой водой из централизованного источника, снижение потерь воды |
|  |  |  | об | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 157190,899 | 152190,899 | 5000 | 18690,899 | 23500 | 35000 | 30000 | 32000 | 18000 |  |
| об |  |  |  | 157190,899 | 152190,899 | 5000 | 18690,899 | 23500 | 35000 | 30000 | 32000 | 18000 |  |
| мб |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| сп |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Заместитель Главы района по финансовым и

экономическим       вопросам,       начальник

финансового управления:                                                                    Н.П. Штирц

Начальник юридического отдела администрации

Варненского муниципального района:                                             Л.С. Дубкова

Ведущий     специалист   отдела     исполнения

реализации    целевых   программ   и  качества

предоставления        муниципальных       услуг                               Ю.С. Зайцева

администрации Варненского муниципального

района:

| Прокурор Варненского района младший советник юстиции: | А.В. Катков |
| --- | --- |

Начальник МУ «Управления строительства и ЖКХ»:                   И.А. Данилейко