

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

проект

от 24.07.2025 г. №

О внесении изменений

в постановление администрации

Варненского муниципального района

от 02.09.2024 г.№ 636 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

Варненского муниципального района»

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях рационального использования денежных средств, администрация Варненского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Варненского муниципального района», утверждённую Постановлением администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 02.09.2024г №636 (с изменениями от 23.12.2024г. №939, от 10.01.2025г. №13, от 26.03.2025г. №217, от 30.06.2025г №485), изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию на интернет-сайте администрации Варненского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варненского муниципального района Челябинской области Парфенова Е.А.

**Глава**

**Варненского муниципального района**

**Челябинской области К.Ю. Моисеев**

Утверждена постановлением

Администрации Варненского

муниципального района

от 24.07.2025г. №

**Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района»**

«Раздел I. Стратегические приоритеты муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района»

**1. Оценка текущего состояния в области благоустройства**

**населённых пунктов на территории Варненского муниципального района**

По состоянию на 2024 год в состав Варненского муниципального района входят 13 сельских поселений,37 населённых пунктов.

С 2017 года на территории Варненского муниципального района реализуются мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий в рамках настоящей муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района» (далее – Муниципальная программа).

С 2019 года в целях реализации федерального проекта "Формирование современной городской среды" (далее - Федпроект), входящего в свою очередь в национальный проект "Жилье и городская среда", мероприятия по благоустройству территорий в Варненском муниципальном районе вошли в региональный проект "Формирование современной городской среды".

Реализация мероприятий Муниципальной программы за прошедший период позволила привести территории сельских поселений в нормативное состояние, повысить уровень их благоустройства и обеспечила достижение следующих результатов:

- "количество благоустроенных общественных территорий" за период с 2019 по 2024 году составило 10 территорий;

- "доля граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам развития района с использованием цифровых технологий" составила 15%;

- "доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства" достигла 100 %;

- "доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства" достигла 100 %.

- «доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» достигла 25 %.

Несмотря на достигнутые результаты в реализации мероприятий по благоустройству уровень благоустройства, определяющий комфортность проживания граждан, по-прежнему является одной из проблем, требующей внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Приоритетность благоустройства общественных территорий определяется по итогам голосования жителей.

Однако проблемой остаётся малая доля вовлечения населения Варненского муниципального района в рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства территорий.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Варненского муниципального района возможно путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, выбранных с учетом мнения граждан, полученного с помощью цифровых технологий, поспособствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития Варненского муниципального района.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений в населенных пунктах района в рамках реализации Программы в период с 2025 по 2030 года планируется благоустройство общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, в том числе 13 общественных территорий.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве приведён в Приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

Кроме того в рамках Муниципальной программы возможно благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального и областного бюджетов (далее - Субсидия), местных бюджетов и внебюджетных источников. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, определен по результатам инвентаризации, проведённой согласно Порядку, утверждённому распоряжениями администраций сельских поселений Варненского муниципального района и обозначен в Приложении 2 к Муниципальной программе. Также в Муниципальную программу могут быть включены дворовые территории отобранные в рамках поддержки реализации инициативных проектов. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений от собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее - Заинтересованные лица).

Благоустройство дворовых территорий за счет средств Субсидии осуществляться по минимальному и дополнительному перечню.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн;

- оборудование автомобильных парковок;

- ремонт тротуаров;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Дополнительный перечень включает в себя:

- установку и ремонт ограждений;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Благоустройство дворовых территорий за счет средств Субсидии осуществляется при соблюдении следующих условий:

- собственники помещений МКД на общем собрании собственников принимают решение о благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечня;

-наличие решения собственников помещений МКД о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД; - земельный участок под МКД, на котором выполняется благоустройство дворовой территории должен быть сформирован и поставлен на кадастровый учет.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются согласно методических рекомендация, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №153/пр от 07.03.2019г.

Условия о форме финансового и/или трудового участия Заинтересованных лиц, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках Минимального перечня, в том числе о доле такого участия определяются и принимаются Варненским муниципальным районом. При этом, в случае финансового участия Заинтересованных лиц  
в рамках Минимального перечня, доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.  
  Доля финансового участия Заинтересованных лиц в работах по благоустройству дворовой территории в рамках Дополнительного перечня определяется Варненским муниципальным районом в Муниципальной программе и должна составлять не менее:  
- 3 процентов от стоимости мероприятий Дополнительного перечня для дворовых территорий, включенных в Муниципальные программы до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение 15 государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее Постановление о внесении изменений);   
- 20 процентов от стоимости мероприятий Дополнительного перечня для дворовых территорий, включенных в Муниципальные программы после вступления в силу Постановления о внесении изменений.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией.

Помимо благоустройства общественных и дворовых территорий, в рамках реализации муниципальной программы благоустройству подлежат объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства сельских поселений.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приведён в приложении 3 к Муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве осуществляются согласно утверждённого сельскими поселениями района Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым ломам и земельных участков, представленных для их размещения в муниципальных образованиях Варненского муниципального района.

В целях реализации Муниципальной программы предельная дата заключения соглашений (муниципальных контрактов) по результатам конкурсных процедур (на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) - 1 апреля года предоставления Субсидии, за исключением:

-случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;  
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если  
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;  
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее именуется - Указ № 309;);

Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 г. N 3268-рп (далее - Стратегия ЖКХ РФ);

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утверждённой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года" (далее именуется - Стратегия 2035);

Стратегией социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года, утверждённой Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 02.09.2024г № 636 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года (далее Стратегия района).

В целях достижения национальной и стратегических целей была разработана настоящая Муниципальная программа.

Цель Муниципальной программы - благоустройство территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий с учётом мнения граждан.

Цель Муниципальной программы сформирована с учётом: национальных целей "комфортная и безопасная среда для жизни" и «цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», установленных Указом № 309»; стратегического приоритета "современная жилая среда" со стратегической целью "модернизация жилой среды населенных пунктов Челябинской области в целях создания условий для их развития", обозначенных Стратегией 2035.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями, целями и показателями муниципальной программы**

Цель, задачи и сроки реализации Муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом № 309, Национального проекта «Инфраструктура для жизни», Стратегии ЖКХ РФ, Стратегии 2035, Стратегии цифровой трансформации Челябинской области; Стратегия района.

Для достижения выше обозначенных целей и задач на территории Варненского муниципального района реализуется настоящая муниципальная программа «Формирование современной городской среды» с целевым показателем количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, нарастающим итогом с 2025 года.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере муниципального управления**

Основными задачами являются:

-повышение комфортности общественных пространств;

Решение выше обозначенной задачи и достижение цели Муниципальной программы предусматриваются путём эффективного взаимодействия исполнительных органов власти Челябинской области, администрацией Варненского муниципального района и поселениями района, в том числе путём предоставления и распределения субсидий местным бюджетам.

Реализация данной задачи осуществляется с помощью следующих механизмов:

- повышение уровня дворовых и общественных территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий, снижающих стоимость работ по благоустройству таких территорий и повышающих их качество;

- принятие новых современных правил благоустройства или актуализация действующих правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающих формирование муниципальных программ по благоустройству с учётом мнения граждан, представителей территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое участие граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за соблюдением правил благоустройства и реализацией мероприятий программ по благоустройству.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003г№131-ФЗ мероприятия по благоустройству относятся к вопросам местного значения сельских поселений Варненского муниципального района и осуществляются в рамках утверждённых Правил благоустройства. Муниципальной программой не предусмотрено проведение иных мероприятий по благоустройству.

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района» | | | | | | |
| 1. | Стратегия социально-экономического развития Варненского муниципального района | Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области | Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варненского муниципального района на период до 2035 года | От 29.03.2023г. №24 | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Варненского муниципального района | <https://mineconom.gov74.ru/mineconom/activity/territorialnoe-razvitie/strategicheskoe-i-prostranstvennoe-razvitie-municipalnyh-obrazovaniy-chelyabinskoy-oblasti/monitoring-razrabotki-i-realizacii-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-municipalnyh/Varnenskij-MR.htm> |
| 2. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации Варненского муниципального района | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района » | От 30.06.2025г. №485 | Отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района |  |
| 3. | Паспорт муниципального проекта | Постановление администрации Варненского муниципального района | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района » | От 30.06.2025г. №485 | Отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района |  |

**Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**" Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района "**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Варненского муниципального района – Парфенов Евгений Анатольевич |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела строительства и инфраструктуры Администрации Варненского муниципального района – Пиманова Галина Викторовна |
| Код программного направления расходов | 11 0 00 00000 |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | благоустройство территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий, с учетом мнения граждан |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе: | Общий объем финансового обеспечения программы в 2025-2030 годах составит  **25839,45** тыс. рублей, в том числе за счёт средств:  Федерального бюджета– 18 663,16 тыс. руб., из них по годам:  2025 год- 6538,77 тыс. руб.  2026 год- 6217,54 тыс. руб.  2027 год- 5906,85 тыс. руб.  2028 год- 0,00 тыс. руб.  2029 год- 0,00 тыс. руб.  2030 год – 0,00 тыс. руб.  Областного бюджета – 976,72 тыс. руб., из них по годам:  2025 год- 272,45 тыс. руб.  2026 год- 327,24 тыс. руб.  2027 год- 377,03 тыс. руб.  2028 год- 0,00 тыс. руб.  2029 год- 0,00 тыс. руб.  2030 год – 0,00 тыс. руб.  Местного бюджета– 6199,57 тыс. руб., из них по годам:  2025 год- 2066,53 тыс. руб.  2026 год-2066,52 тыс. руб.  2027 год- 2066,52 тыс. руб.  2028 год- 0,00 тыс. руб.  2029 год- 0,00 тыс. руб.  2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Челябинской области | комфортная и безопасная среда для жизни; цифровая трансформация/государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/государственная программа Челябинской области «Благоустройство населённых пунктов Челябинской области» |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | |  | Значения по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы - Благоустройство территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий с учётом мнения граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, нарастающим итогом с 2025 года | «ГП» | возрастание | единиц | 10 | 2024 |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утверждённая постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 г. № 470-П., Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субьекта российской Федерации местному бюджету в 2025 году на реализацию программ формирования современной городской среды №75614000-1-2025-045 от 14.02.2025г. | Отдел строительства и инфраструктуры Администрации Варненского муниципального района | «благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |

**3.Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района» | | | |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | |  |
|  | ответственный за реализацию (отдел строительства и инфраструктуры  Администрация Варненского муниципального района) | срок реализации (2025 - 2030 годы) | | |
|  | Повышение комфортности района, в том числе общественных пространств | повышение комфортности городской среды населённых пунктов Варненского муниципального района, в том числе за счёт благоустройства общественных пространств и дворовых территорий | благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района» (всего), в том числе: | **8877,75** | **8611,30** | **8350,41** | - | - | - | 25839,45 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6538,77 | 6217,54 | 5906,85 | - | - | - | 18663,16 |
| Областной бюджет | 272,45 | 327,24 | 377,03 | - | - | - | 976,72 |
| Местный бюджет | 2066,53 | 2066,52 | 2066,52 | - | - | - | 6199,57 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| *Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района»* | *8877,75* | *8611,30* | *8350,41* | *-* | *-* | *-* | *25839,45* |
| Федеральный бюджет | 6538,77 | 6217,54 | 5906,85 | - | - | - | 18663,16 |
| Областной бюджет | 272,45 | 327,24 | 377,03 | - | - | - | 976,72 |
| Местный бюджет | 2066,53 | 2066,52 | 2066,52 | - | - | - | 6199,57 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

**Паспорт  
муниципального проекта**

«Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Реализация программ формирования современной городской среды» | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор муниципального проекта | Парфенов Евгений Анатольевич | | Первый заместитель Главы Варненского муниципального района | | |
| Руководитель муниципального проекта | Пиманова Галина Викторовна | | Начальник отдела инфраструктуры и строительства администрации Варненского муниципального района | | |
| Администратор муниципального проекта | Петрова Татьяна Витальевна | | Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» | | |
| Связь с государственными программами Челябинской области и с муниципальными программами Варненского муниципального района | 1. | Государственная программа Челябинской области | "Благоустройство населённых пунктов Челябинской области" | | |
| 1.1. | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района» | | |

1. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных[)](#_bookmark2) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение комфортности района, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных пространств  (нарастающим итогом с 2025 года) | «ГП»,  «РП» | единица | 10 | 2024 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | Возрастающий | Да | нет |  |

1. План достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Повышение комфортности района, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных пространств | «ГП»  «РП» | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |

1. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | 2024 год |
| 1. | Повышение комфортности района, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство общественных пространств всего, в том числе: | МП «Формирование современной городско среды на территории Варненского муниципального района»  Х | единица | 10 | 2024 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |  |
| 1.1.1 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:с.Варна, ул.Пугачева, 18а2 | МП «Формирование современной городско среды на территории Варненского муниципального района» | единица |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |  |
| 1.1.2 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:с.Толсты, ул.Молодежная,13 | МП «Формирование современной городско среды на территории Варненского муниципального района» | единица |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |  |
| 1.1.3 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с.Варна, ул.Завалищина, земельный участок 1/1Г | МП «Формирование современой городско среды на территории Варненского муниципального района», | единица |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |  |
| 1.1.4 | Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: с.Лейпциг, ул.Советская, земельный участок 58 | МП «Формирование современой городско среды на территории Варненского муниципального района» | единица |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |  |
| 1.15 | Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу п.Правда, ул.Уральская, земельный участок 35а | МП «Формирование современой городско среды на территории Варненского муниципального района» | единица |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | нет |  |

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования[[1]](#footnote-1) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс.рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Повышение комфортности района, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий, всего | **8877,75** | **8611,30** | **8350,40** |  |  |  | **25839,45** |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 8877,75 | 8611,30 | 8350,40 |  |  |  | 25839,45 |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет | 6538,77 | 6217,54 | 5906,85 | - | - | - | 18663,16 |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет | 272,45 | 327,24 | 377,03 | - | - | - | 976,72 |
| 1.1.1.3 | Местный бюджет | 2066,53 | 2206,52 | 2206,52 | - | - | - | 6199,57 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:** | **8877,75** | **8611,30** | **8350,40** |  |  |  | **25839,45** |

1. План исполнения бюджета района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в ***2025***году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец *2025* года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Повышение комфортности района, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:с.Варна, ул.Пугачева, 18а2 |  |  |  | 1448,52 |  |  |  |  | 3742,79 |  |  | 5191,31 |
| 1.2. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:с.Толсты, ул.Молодежная,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3684,48 |  |  | 3686,43 |
| 1.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с.Варна, ул.Завалищина, земельный участок 1/1Г |  |  |  |  |  |  | 599,83 (средства с/п) |  |  |  |  | - |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8877,74 |

Приложение №1 к Муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды

на территории Варненского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве до 2030 года | |
| Адрес общественной территории | Год реализации |
| с.Варна, ул.Пугачева, 18а2 | 2025 |
| с.Толсты, ул.Молодежная,13 | 2025 |
| с.Варна, ул.Завалищина, земельный участок 1/1Г | 2025 |
| с.Лейпциг, ул.Советская, земельный участок 58 | 2026 |
| п.Правда, ул.Уральская, земельный участок 35а | 2026 |
| с.Варна, ул.Спартака, земельный участок 21а |  |
| с.Варна, ул.Говорухина, земельный участок 23а |  |
| с.Кулевчи, ул.Центральная,18А |  |
| п.Новопокровка, ул.Советская,72Г |  |
| п.Арчаглы-Аят, ул.Целинная, 8 |  |
| с.Алексеевка, ул.Школьная, 7Б |  |

Приложение №2 к Муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды

на территории Варненского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве без определения года реализации, при наличии поступивших предложений от жителей МКД | |
| Адрес дворовой территории | Год реализации |
| ул. Юбилейная, 1а,2,2а,2б с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.17,19,21,27 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.23,25 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.11,12,13,14,15,16 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.1,3,5,8,9,10 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Спартака, д.4,5а,6,7,36 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Магнитогорская, д.1,3 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Ленина, д. 36,38,40,42 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Ленина, д. 2,5 с.Варна | до 2030 года |
| ул.Молодежная, д.16 п.Новопокровка | до 2030 года |
| ул.Молодежная, д.18,19,20 п.Новопокровка | до 2030 года |
| ул.Центральная, д.1 п.Арчаглы-Аят | до 2030 года |
| ул.Чкалова, д.1 п.Арчаглы-Аят | до 2030 года |
| ул.Чкалова, д.5 п.Арчаглы-Аят | до 2030 года |

Приложение №3 к Муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды

на территории Варненского муниципального района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории | | |
| Адрес | Наименование | Год реализации |
| с.Варна, ул. Мира, д. 10 | Торговый центр | 2025 год |
| с.Варна, пер.Мостовой, 1В | Магазин | 2026 год |
| с.Варна, ул.Завалищина, 27 | Магазин | 2026 год |
| с.Варна, ул.Мира,29 | Магазин | 2027 год |
| с.Варна, ул.Спартака, 18/1 | Торговый центр | 2027 год |
| п.Арчаглы-Аят, ул. Центральная д.26 | магазин | 2028 год |
| с.Алексеевка, ул. Садовая, д. 28а | магазин | 2028 год |
| с.Николаевка, ул. Центральная 31 | магазин | 2029 год |
| с.Николаевка, ул. Центральная 37 | магазин | 2029 год |
| п.Новопокровка, пер. Школьный, д. 8/1 | магазин | 2030 год |

1. [↑](#footnote-ref-1)