ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы:

«Благоустройство территории Казановского сельского поселения  Варненского муниципального района Челябинской области».

Ответственный исполнитель:

Администрация Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Отчетный год: 2022 год

Основание для  расчета оценки эффективности  муниципальной программы :

Постановление № 49  от 21.12.2020 года.

Ответственный исполнитель: специалист Ковалева О.С.

Специалист: _________________Ковалева О.С.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы утвержден Постановление №49 от 21.12.2020 г

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется расчет следующих показателей:

1. Степень реализации мероприятий муниципальной Программы, подпрограмм, и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий);

2.  Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной Программы;

3. Эффективность использования бюджетных средств;

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм;

5.Степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

Расчет показателей осуществляется в два этапа.

1. На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной Программы и эффективности использования бюджетных средств по подпрограммам.

2. На втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

1 этап:

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы предусмотрено:

- Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

В зависимости от специфики муниципальной Программы степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной Программы.

По Казановскому сельскому поселению Степень реализации мероприятий составляет:  СРм = Мв / М  = 0,60 исходя из расчета 3/5

- 2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной Программы.

- Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной Программы оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, к их плановым значениям по следующей формуле:

- Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

По Казановскому сельскому поселению Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной Программы составляет 0,97 исходя из расчета 345,54/355,52

3. Эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета (факт);

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

По Казановскому сельскому поселению Эффективность использования  бюджетных средств составляет:0,62 исходя из расчета 0,60/0,97

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее именуется – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень реализации программы по Казановскому сельскому поселению составляет: 1 исходя из расчета.

5. Эффективность реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы и эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис , где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы.

По Казановскому сельскому поселению Эффективность реализации подпрограммы составляет 0,62

Исходя из данных можно сделать вывод о том, что  ЭРп/п   - составляет 0,62 и свидетельствует об удовлетворительной эффективности  реализации подпрограммы;

2 этап

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы (далее именуется – степень реализации муниципальной Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф , где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

Степень реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной Программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Исходя из расчетов по Казановскому сельскому поселению составляет: 1.

Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитывается по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 х СРгп + 0,5 х ∑ЭРп/п х kj, где

1

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной Программы;

СРгп - степень реализации муниципальной Программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной Программы для достижения целей муниципальной Программы, который определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной Программы.

Если муниципальной Программой не предусмотрено выделение основных индикаторов муниципальной Программы, то эффективность реализации муниципальной Программы рассчитывается по следующей формуле:

j

ЭРгп = ∑ ЭРп/п х kj.

1

Рассчитанное значение показателя ЭРгп используется для оценки эффективности муниципальной Программы и составляет по Казановскому сельскому поселению: 0,62.

Исходя из исходных данных следует, что по Казановскому сельскому  поселению - удовлетворительная эффектность реализации муниципальной программы, которая составляет: 0,62.